Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph. D. (c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramírez Conejo |
|  | Luis Rodríguez Barrera |
|  | Víctor Tello Bravo |
| Fecha de Entrega | 05 de septiembre de 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Contenido

1.	Datos generales	3

2.	Participantes	3

3.	Objetivo de la reunión	3

4.	Temas tratados	3

5.	Objetivo del Sprint 2	4

6.	Actividades acordadas	4

7.	Acuerdos generados	5

8.	Entregables y resultados esperados	5

9.	Criterios de cierre del Sprint	6

10.	Firmas o validación	6

# Datos generales

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario |
| Tipo de reunión | Sprint Planning – Sprint 2 |
| Fecha | 01 de septiembre de 2026 |
| Hora de inicio | 21:00 |
| Hora de finalización | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Herramienta | Google Meet |
| Facilitador | Alex Mendoza Morante – Scrum Master |
| Responsable de la minuta | Victor Tello |

# Participantes

| Participante | Rol | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master | Presente |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner | Presente |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software | Presente |
| Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad | Presente |
| Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos | Presente |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad | Presente |

# Objetivo de la reunión

Planificar y organizar el trabajo del Sprint 2, priorizando la continuidad del Documento de Visión, el refinamiento de las historias de usuario, la definición de actividades y unidades de trabajo, el diseño no gráfico del modelo Scrum, el modelo de clases y los wireframes requeridos para orientar la posterior construcción del MVP de Barrio Solidario.

# Temas tratados

- Revisión de los resultados y observaciones correspondientes al Sprint 1.

- Actualización del Acta de Constitución y de los requerimientos del sistema.

- Refinamiento de historias de usuario, épicas y Product Backlog.

- Definición de actividades, unidades de trabajo, responsables y evidencias en Jira.

- Diseño no gráfico del modelo Scrum y descripción del modelo de dominio.

- Definición del modelo de clases, atributos, métodos, relaciones y diagramas segmentados.

- Diseño de wireframes, flujo de pantallas y lineamientos visuales y de accesibilidad.

- Definición de la trazabilidad entre requisitos, historias de usuario, clases y pantallas.

- Delimitación del MVP y registro de funcionalidades previstas para una segunda versión.

# Objetivo del Sprint 2

Consolidar la documentación funcional y técnica del proyecto Barrio Solidario, detallar el trabajo en la herramienta de planificación y establecer una base coherente para el desarrollo. El Sprint contempla la actualización del Documento de Visión, los requerimientos e historias de usuario, las unidades de trabajo, el diseño no gráfico del modelo Scrum, el modelo de clases, los wireframes y la definición del alcance del MVP.

# Actividades acordadas

| Actividad | Responsable | Fecha | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificar y coordinar el Sprint 2 | Alex Mendoza | 30/08/2026 | Sprint organizado y responsabilidades asignadas |
| Actualizar el Acta de Constitución | Alex Mendoza / Víctor Tello | 31/08/2026 | Acta revisada y alineada con el proyecto |
| Revisar requerimientos e historias de usuario | Víctor Tello / equipo | 31/08/2026 | Requisitos e historias refinadas y priorizadas |
| Detallar actividades y unidades de trabajo en Jira | Alex Mendoza / equipo | 01/09/2026 | Tareas, responsables y evidencias registradas |
| Definir el diseño no gráfico del modelo | Kevin Carriel / Víctor Tello | 02/09/2026 | Clases, reglas y relaciones descritas |
| Elaborar el modelo y diagramas de clases | Kevin Carriel / Luis Ramírez | 02/09/2026 | Modelo general y diagramas segmentados |
| Diseñar flujo de navegación y wireframes | Mario Luzardo / Víctor Tello | 03/09/2026 | Pantallas documentadas por actor y proceso |
| Definir lineamientos visuales y accesibilidad | Mario Luzardo / Luis Rodríguez | 03/09/2026 | Paleta, tipografía y criterios de accesibilidad |
| Validar trazabilidad y consistencia documental | Luis Rodríguez / Kevin Carriel | 04/09/2026 | Relación requisito-HU-clase-pantalla verificada |
| Definir alcance del MVP y exclusiones | Víctor Tello / Alex Mendoza | 04/09/2026 | Alcance viable para la etapa de construcción |
| Consolidar Documento de Visión y evidencias | Equipo | 05/09/2026 | Entrega documental integrada del Sprint 2 |

# Acuerdos generados

| Código | Acuerdo |
| --- | --- |
| AC-07 | El Documento de Visión será el documento principal para integrar los resultados del Sprint 2. |
| AC-08 | Jira continuará como herramienta oficial para registrar historias, unidades de trabajo, responsables, estados y evidencias. |
| AC-09 | Las historias de usuario deberán mantener relación con los requerimientos, clases y pantallas correspondientes. |
| AC-10 | Los wireframes representan el diseño funcional de la aplicación y no se considerarán evidencia de funcionalidades implementadas. |
| AC-11 | El modelo de clases deberá documentar atributos, ámbitos, métodos, acciones y relaciones principales. |
| AC-12 | La primera versión del producto se limitará al MVP; las funciones no prioritarias se trasladarán a una segunda versión. |
| AC-13 | La interfaz empleará la paleta institucional y aplicará criterios básicos de contraste, legibilidad y accesibilidad. |
| AC-14 | Cada integrante revisará los productos relacionados con su rol antes de la consolidación final. |
| AC-15 | La entrega del Sprint incluirá el documento en PDF, los nombres de los integrantes y las evidencias generadas. |

# Entregables y resultados esperados

- Acta de Constitución y requerimientos actualizados.

- Documento de Visión con historias de usuario, actividades y unidades de trabajo.

- Diseño no gráfico del modelo Scrum y descripción de clases, reglas y relaciones.

- Diagrama general del modelo de clases y diagramas segmentados para documentación.

- Flujo general de navegación y wireframes del portal público, accesos y módulos por rol.

- Lineamientos visuales y de accesibilidad, incluida la paleta de colores institucional.

- Cadena de trazabilidad entre requisitos, historias de usuario, clases y pantallas.

- Product Backlog, responsables, estados y evidencias actualizados en Jira.

- Definición del alcance del MVP y exclusiones para una segunda versión.

# Criterios de cierre del Sprint

- Documento de Visión actualizado y consolidado.

- Historias de usuario revisadas y priorizadas.

- Actividades y unidades de trabajo detalladas y asignadas.

- Diseño no gráfico y modelo de clases documentados.

- Wireframes y flujo de pantallas incorporados como entregables de diseño.

- Trazabilidad y consistencia entre los elementos del análisis verificadas.

- MVP y exclusiones definidos.

- Evidencias del trabajo organizadas para la entrega.

# Firmas o validación

| Nombre | Rol | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master |  |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner |  |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software |  |
| Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |  |
| Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos |  |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad |  |