Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr.,Ph.D.(c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramirez Conejo |
|  | Luis Rodriguez Barrera |
|  | Victor Tello Bravo |
| Fecha de Entrega | 05 de septiembre del 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Identificación del documento	3

Control de versiones del documento	3

Objetivo del documento	4

Información del sprint	4

Objetivo del sprint	4

Alcance	4

Entregables	5

Actividades y unidades de trabajo	5

Distribución del equipo	6

Criterios de finalización	6

Riesgos y acciones	6

Seguimiento	7

Aprobación del plan	7

Tabla 1 Información del sprint	4

Tabla 2 Entregables	5

Tabla 3 Distribución del equipo	6

Tabla 4 Riesgos y acciones	7

Tabla 5 Revisión y Aprobación	7

# Identificación del documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | PLN-S02 |
| Documento | Plan del Sprint 2 |
| Proyecto | Barrio Solidario |
| Sprint | Sprint 2 |
| Periodo | 30/08/2026 al 05/09/2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Aprobado para ejecución |
| Responsable de elaboración | Alex Mendoza Morante - Scrum Master |
| Responsable de priorización | Víctor Tello Bravo - Product Owner |
| Responsable de revisión | Luis Rodríguez Barrera - Calidad |
| Equipo participante | Kevin Carriel Bonoso Mario Luzardo Fierro Luis Ramírez Conejo Luis Rodríguez Barrera |

# Control de Versiones del documento

| Versión | Fecha | Actividad ejecutada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 29/08/2026 | Creación de la estructura inicial del Plan del Sprint 2. | Alex Mendoza Morante |
| 0.2 | 29/08/2026 | Definición del objetivo, alcance, actividades y entregables del Sprint. | Alex Mendoza Morante y Víctor Tello Bravo |
| 0.3 | 29/08/2026 | Incorporación de las actividades técnicas, unidades de trabajo y responsabilidades del equipo. | Kevin Carriel Bonoso, Mario Luzardo Fierro y Luis Ramírez Conejo |
| 0.4 | 29/08/2026 | Revisión de criterios de calidad, seguridad, presentación y aplicación de APA 7. | Luis Rodríguez Barrera |
| 0.5 | 30/08/2026 | Consolidación de observaciones y presentación del documento durante la planificación del Sprint 2. | Alex Mendoza Morante |
| 1.0 | 30/08/2026 | Aprobación del objetivo, actividades, responsables y entregables para la ejecución del Sprint 2. | Víctor Tello Bravo |
| 1.1 | 04/04/2026 | Actualización del seguimiento de unidades de trabajo, revisión del modelo conceptual y consolidación del diagrama UML según subtareas registradas en Jira. | Kevin Carriel Bonoso |

# Objetivo del documento

El presente documento establece la planificación del Sprint 2 de Barrio Solidario, incluyendo su objetivo, alcance, entregables, actividades, unidades de trabajo, responsables y criterios de finalización. También constituye evidencia de los acuerdos alcanzados durante la reunión de Sprint Planning realizada el 29 de agosto de 2026.

# Información del Sprint

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Nombre | Sprint 2 — Documentación y diseño inicial |
| Duración | Una semana |
| Fecha de inicio | 30/08/2026 |
| Fecha de finalización | 05/09/2026 |
| Épica de gestión | EP-01 Documentación e instrumentación del proyecto |
| Herramienta de seguimiento | Jira |
| Modelo de trabajo | Scrum con tablero de seguimiento |
| Estados | Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado |

Tabla 1 Información del sprint

# Objetivo del Sprint

Consolidar la documentación del proyecto, refinar las historias de usuario y sus unidades de trabajo, y desarrollar el diseño textual y gráfico del modelo de clases de Barrio Solidario.

# Alcance

El Sprint 2 comprende:

- Revisión del Acta de Constitución.

- Validación de requisitos funcionales y no funcionales.

- Revisión documental y aplicación de APA 7.

- Refinamiento de historias de usuario.

- Creación y asignación de unidades de trabajo.

- Revisión del modelo conceptual del dominio.

- Elaboración del diseño textual del modelo de clases.

- Elaboración del diagrama de clases UML.

- Definición inicial de interfaces y accesibilidad.

- Actualización de documentos y evidencias.

- Revisión, retrospectiva y cierre del Sprint.

No comprende la construcción completa del sistema, la implementación de la base de datos ni el despliegue de la plataforma.

# Entregables

| Entregable | Responsable |
| --- | --- |
| Acta de Constitución revisada | Alex Mendoza Morante |
| Requisitos funcionales y no funcionales validados | Víctor Tello Bravo |
| Historias de usuario refinadas | Víctor Tello Bravo |
| Unidades de trabajo registradas en Jira | Kevin Carriel Bonoso |
| Modelo conceptual del dominio revisado | Kevin Carriel Bonoso |
| Diseño textual del modelo de clases | Luis Ramírez Conejo |
| Diagrama de clases UML | Kevin Carriel Bonoso |
| Estructura inicial de interacción e interfaz | Mario Luzardo Fierro |
| Revisión de calidad, seguridad y APA 7 | Luis Rodríguez Barrera |
| Documentación y evidencias consolidadas | Alex Mendoza Morante |

Tabla 2 Entregables

# Actividades y unidades de trabajo

Las actividades del Sprint 2 representan los principales componentes de trabajo acordados durante la planificación. Cada actividad se descompone en unidades de trabajo registradas en Jira, donde se administran su asignación, estimación, estado, dependencia y evidencia.

| Actividad | Responsable principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Planificar el Sprint 2 | Alex Mendoza Morante | Objetivo, alcance, actividades y responsables definidos. |
| Revisar el Acta de Constitución | Alex Mendoza Morante | Acta revisada y observaciones incorporadas. |
| Revisar la documentación del proyecto | Luis Rodríguez Barrera | Documentos revisados en estructura, coherencia y APA 7. |
| Validar los requisitos del sistema | Víctor Tello Bravo | Requisitos funcionales y no funcionales validados. |
| Refinar las historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Historias y criterios de aceptación revisados. |
| Crear las unidades de trabajo | Kevin Carriel Bonoso | Tareas y subtareas creadas, relacionadas y asignadas en Jira. |
| Revisar el modelo conceptual del dominio | Kevin Carriel Bonoso | Entidades, relaciones y cardinalidades revisadas. |
| Elaborar el diseño textual del modelo de clases | Luis Ramírez Conejo | Clases, atributos, operaciones y relaciones documentados. |
| Elaborar el diagrama de clases | Kevin Carriel Bonoso | Diagrama de clases UML elaborado y revisado. |
| Definir la estructura de interacción e interfaz | Mario Luzardo Fierro | Interfaces, navegación y criterios de accesibilidad definidos. |
| Consolidar el avance documental | Alex Mendoza Morante | Documentos y evidencias actualizados y consolidados. |
| Revisar y cerrar el Sprint 2 | Alex Mendoza Morante | Resultados revisados, retrospectiva realizada y cierre documentado. |

Tabla 3 Unidades de Trabajo

# Distribución del equipo

| Participante | Responsabilidad durante el Sprint 2 |
| --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Coordinación, planificación, Jira, control documental y cierre |
| Víctor Tello Bravo | Priorización, validación de requisitos e historias de usuario |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitectura, unidades de trabajo y modelado UML |
| Mario Luzardo Fierro | Diseño de interacción, UI/UX y accesibilidad |
| Luis Ramírez Conejo | Diseño de clases, backend y datos |
| Luis Rodríguez Barrera | Calidad, pruebas, seguridad, APA 7 y evidencias |

Tabla 4 Distribución del equipo

# Criterios de finalización

El Sprint 2 se considerará finalizado cuando:

- Los entregables definidos estén disponibles para revisión.

- Los requisitos e historias seleccionadas hayan sido revisados.

- Las unidades de trabajo se encuentren registradas y actualizadas en Jira.

- El diseño textual y el diagrama de clases sean coherentes entre sí.

- Los documentos contengan identificación y control de versiones.

- Las observaciones de calidad se encuentren corregidas o registradas.

- Las evidencias estén organizadas.

- Se realicen la revisión y retrospectiva del Sprint.

# Riesgos y acciones

| Riesgo | Acción prevista |
| --- | --- |
| Inconsistencias entre documentos y Jira | Verificar códigos, responsables y estados antes del cierre |
| Retraso en la revisión de requisitos | Priorizar los requisitos vinculados con el Sprint |
| Diferencias entre el modelo textual y gráfico | Realizar una revisión conjunta de arquitectura, backend y calidad |
| Acumulación de tareas en revisión | Programar revisiones parciales durante el Sprint |
| Falta de evidencias | Incorporar evidencias conforme se complete cada actividad |

Tabla 5 Riesgos y acciones

# Seguimiento

El avance será controlado mediante Jira y las reuniones periódicas del equipo. Las actividades se desplazarán entre los estados Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado. El Scrum Master verificará la actualización del tablero, mientras que el Product Owner validará los resultados funcionales.

# Aprobación del plan

| Participante | Rol | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master | Elaboración y coordinación |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner | Priorización y aceptación |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software | Validación técnica |
| Mario Luzardo Fierro | Frontend, UI/UX y accesibilidad | Conformidad |
| Luis Ramírez Conejo | Backend y datos | Conformidad |
| Luis Rodríguez Barrera | Calidad, pruebas y seguridad | Revisión |

Tabla 6 Revisión y Aprobación