Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr.,Ph.D.(c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramirez Conejo |
|  | Luis Rodriguez Barrera |
|  | Victor Tello Bravo |
| Fecha de Entrega | 05 de septiembre del 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Control de versiones del documento	7

Revision y aprobacion	8

resumen ejecutivo	10

objetivo del documento	10

1.	Introducción	11

1.1.	Propósito	12

1.2.	Área de acción	13

1.3.	Referencias	14

2.	Situación actual	15

2.1.	Plataformas utilizadas actualmente	15

3.	Declaracion del problema	16

3.1.	Síntesis del problema	17

4.	Vision del producto	17

4.1.	Declaración de posicionamiento	18

4.2.	Proyección del producto	18

5.	Objetivos	19

5.1.	Objetivo general	19

5.2.	Objetivos especificos	19

6.	Alcance	19

6.1.	Alcance funcional	20

6.2.	Alcance de información y seguridad	21

6.3.	Alcance de usabilidad y accesibilidad	21

6.4.	Alcance tecnológico y de despliegue	21

6.5.	Alcance organizacional y geográfico	22

6.6.	Supuestos y dependencias	22

6.7.	Exclusiones	22

6.8.	Límites de responsabilidad	23

6.9.	Criterios generales de aceptación	23

7.	Matriz de interesados	24

7.1.	Participantes y roles del equipo	25

7.2.	Patrocinadora y principal interesada	26

8.	Requisitos de usuario	27

9.	Matriz de requisitos	29

9.1.	Requerimientos no funcionales.	29

9.2.	Requerimientos funcionales	42

9.2.1.	Landing page y acceso público	42

9.2.2.	Registro, autenticación y seguridad	43

9.2.3.	Dashboard y gestión de usuarios	46

9.2.4.	Solicitudes de asistencia	48

9.2.5.	Postulación y asignación	50

9.2.6.	Coordinación, mensajería y atención	52

9.2.7.	Incidencias, moderación y calificaciones	54

9.2.8.	Administración, reportes y auditoria	55

10.	Historias de usuario	59

épica 1. Portal público y participación	59

épica 2. Registro y acceso	59

épica 3. Perfiles y validación	59

épica 4. Solicitudes de ayuda	60

épica 5. Postulación y asignación	60

épica 6. Coordinación y atención	61

épica 7. Notificaciones	61

épica 8. Evaluaciones e incidencias	62

épica 9. Administración, reportes y auditoría	62

11.	Asignación de épicas	63

12.	Responsabilidades transversales	63

13.	Forma de trabajo	64

14.	Diagrama de contexto	65

14.1.	Interacciones del diagrama	65

14.2.	Explicación por interacción	66

14.3.	Principales reglas de interacción	68

15.	Diagrama de dominio	69

15.1.	Modelo conceptual del dominio	70

identidad y participantes	70

solicitud y colaboración	71

coordinación y atención	71

evaluación y control	72

descripción de las cardinalidades	73

flujo representado por el dominio	73

reglas de negocio derivadas	73

alcance del modelo	74

16.	Actividades	75

17.	Backlog	80

17.1.	Criterios de organización y priorización	80

17.2.	Organización del product backlog	80

17.3.	Orden funcional del product backlog	83

17.4.	Información registrada en el product backlog	83

17.5.	Responsabilidades en el product backlog	84

17.6.	Refinamiento del product backlog	84

17.7.	Resultado obtenido	85

lista del product backlog y responsables	86

resumen de asignación	90

18.	Modelo kanban-scrum	91

18.1.	Reglas de uso del tablero	92

19.	Unidades de trabajo	92

19.1.	Sprint 1	92

planificación y organización	94

interesados, actores y requisitos	94

historias de usuario y organización del trabajo	96

configuración de jira y del tablero	97

documentación y modelado	98

evidencias, calidad y cierre	99

unidades de trabajo del product owner	100

19.2.	Sprint 2	102

19.1.1.	Planificar el sprint 2	102

revisar el acta de constitución	102

revisar la documentación del proyecto	103

validar los requisitos del sistema	103

refinar las historias de usuario	103

crear las unidades de trabajo	104

revisar el modelo conceptual del dominio	104

elaborar el diseño textual del modelo de clases	105

elaborar el diagrama de clases	105

definir la estructura de interacción e interfaz	106

consolidar el avance documental	106

revisar y cerrar el sprint 2	107

20.	Modelo de clases	108

20.1.	Diseño no gráfico del módelo	108

20.1.1.	Catálogos y estados	108

20.1.2.	Identidad y participantes	108

20.1.3.	Solicitudes, colaboración y atención	109

20.1.4.	Evaluación y control	109

20.2.	Generalizaciones	109

20.3.	Relaciones principales	109

20.4.	Reglas principales	110

20.5.	Diagrama del modelo de clase.	111

21.	Modelo entidad relación	113

22.	Modelo de pantallas wireframe	113

23.	A	113

Ilustración 1 Diagrama de Contexto	63

Ilustración 2 Diagrama de dominio	67

Ilustración 3 Kanbam Scrum / Jira	90

# Control de Versiones del documento

| Versión | Fecha | Actividades ejecutadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 17/08/2026 | Creación y consolidación inicial del Documento de Visión conforme con la estructura revisada en clase. | Alex Mendoza Morante |
| 1.0.1 | 17/08/2026 | Incorporación de información procedente de la ERS. Redacción del resumen ejecutivo, objetivo del documento, situación actual y declaración del problema. | Alex Mendoza Morante |
| 1.0.2 | 18/08/2026 | Identificación y documentación de los interesados, actores del sistema, participantes y roles del equipo. | Víctor Tello Bravo |
| 1.0.3 | 19/08/2026 | Definición de la visión del producto, objetivos, alcance, supuestos, dependencias, exclusiones y criterios generales de aceptación. | Víctor Tello Bravo |
| 1.0.4 | 20/08/2026 | Recopilación, clasificación y documentación de los requisitos de usuario y requisitos funcionales del sistema. | Víctor Tello Bravo y Luis Ramírez Conejo |
| 1.0.5 | 20/08/2026 | Definición y revisión de requisitos no funcionales relacionados con arquitectura, rendimiento, seguridad, privacidad, accesibilidad y calidad. | Kevin Carriel Bonoso, Mario Luzardo Fierro y Luis Rodríguez Barrera |
| 1.0.6 | 21/08/2026 | Elaboración, revisión y organización de las historias de usuario en las nueve épicas funcionales del producto. | Víctor Tello Bravo |
| 1.0.7 | 21/08/2026 | Elaboración del diagrama de contexto, identificación de actores externos, definición de interacciones y reglas generales de comunicación. | Kevin Carriel Bonoso y Víctor Tello Bravo |
| 1.0.8 | 21/08/2026 | Elaboración del modelo conceptual del dominio, definición de objetos, atributos, relaciones, cardinalidades y reglas de negocio. | Kevin Carriel Bonoso y Luis Ramírez Conejo |
| 1.0.9 | 22/08/2026 | Organización de las épicas, asignación de responsables y definición de responsabilidades transversales y forma de trabajo. | Alex Mendoza Morante y Víctor Tello Bravo |
| 1.0.10 | 22/08/2026 | Creación y organización del Product Backlog, establecimiento de prioridades, responsables, criterios de refinamiento y distribución funcional. | Víctor Tello Bravo |
| 1.0.11 | 22/08/2026 | Configuración y documentación del modelo Kanban-Scrum, flujo de estados, reglas del tablero y mecanismos de seguimiento en Jira. | Alex Mendoza Morante y Kevin Carriel Bonoso |
| 1.0.12 | 22/08/2026 | Incorporación de las actividades del Sprint 1 y su descomposición en unidades de trabajo, responsables y resultados esperados. | Alex Mendoza Morante |
| 1.0.13 | 22/08/2026 | Incorporación de las unidades de trabajo correspondientes al Product Owner y vinculación con las actividades de planificación y gestión del Product Backlog. | Víctor Tello Bravo |
| 1.0.14 | 22/08/2026 | Revisión de la estructura, formato, ortografía, consistencia y trazabilidad entre requisitos, historias de usuario, actividades y unidades de trabajo. | Luis Rodríguez Barrera |
| 1.1.0 | 29/08/2026 | Consolidación final del Documento de Visión, atención de observaciones, actualización del control de versiones y preparación para revisión y aprobación. | Alex Mendoza Morante y equipo del proyecto |

# Revision y Aprobacion

| Fecha | Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica y principal interesada |  |
|  | Alex Mendoza Morante | Scrum Master |  |
|  | Víctor Tello Bravo | Product Owner |  |
|  | Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software |  |
|  | Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |  |
|  | Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos |  |
|  | Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad |  |

# Resumen ejecutivo

Barrio Solidario es una iniciativa tecnológica de impacto social orientada a mejorar la atención comunitaria de los adultos mayores que requieren acompañamiento o apoyo para realizar actividades cotidianas. La plataforma busca reemplazar la coordinación dispersa realizada mediante llamadas, mensajería, redes sociales, formularios y hojas de cálculo por un proceso digital centralizado, accesible, seguro y trazable.

La solución permitirá conectar a los adultos mayores (directamente o por medio de familiares y cuidadores autorizados) con voluntarios disponibles. Para ello, gestionará el ciclo completo de atención: registro y validación de participantes, creación de solicitudes, postulación y asignación de voluntarios, coordinación de jornadas, seguimiento, cierre, evaluación de la experiencia y gestión de incidencias.

La primera versión se implementará como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores modernos y distintos dispositivos. Incorporará control de acceso basado en roles, protección de datos personales, autenticación segura, auditoría de acciones y criterios de usabilidad y accesibilidad, con especial consideración de las capacidades y necesidades de los adultos mayores.

Este documento presenta la visión general de Barrio Solidario, la problemática abordada, los objetivos, el alcance, los actores, los requisitos de usuario y las principales características funcionales y de calidad de la solución. La especificación detallada de reglas, campos, escenarios, casos de uso, componentes y prototipos se mantiene trazada en la ERS, el diseño de arquitectura y el diseño detallado de software referenciados.

# Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo definir y consolidar la visión general del proyecto Barrio Solidario, estableciendo de manera clara el propósito de la solución, la problemática que busca atender, su alcance funcional, los actores involucrados y los requisitos principales que orientarán su análisis, diseño, desarrollo, implementación y posterior evolución.

Asimismo, busca proporcionar una referencia común para todos los interesados, asegurando una comprensión compartida de las necesidades que deberá atender la plataforma, las responsabilidades de cada actor, las funcionalidades previstas y los criterios de seguridad, privacidad, accesibilidad, usabilidad, trazabilidad y calidad que deberán considerarse durante la ejecución del proyecto.

Este documento servirá como línea base para la planificación y toma de decisiones, así como para mantener la trazabilidad entre los objetivos del proyecto, los requisitos del sistema, el diseño de la solución, las actividades de desarrollo y los procesos de validación y aceptación de Barrio Solidario.

# Introducción

El envejecimiento de la población plantea importantes desafíos relacionados con el acompañamiento, la autonomía, la inclusión y el bienestar de los adultos mayores. Muchas personas enfrentan dificultades para realizar actividades cotidianas debido a limitaciones físicas, problemas de movilidad, condiciones de salud, restricciones económicas o ausencia de una red de apoyo cercana, circunstancias que pueden afectar directamente su calidad de vida.

Una parte de los adultos mayores vive sola o dispone de apoyo limitado. Incluso cuando cuenta con familiares o cuidadores, estos no siempre pueden acompañarla permanentemente debido a responsabilidades laborales, familiares o a la distancia. Por esta razón, actividades como realizar compras, adquirir medicamentos, asistir a una cita, completar un trámite o trasladarse a un lugar cercano pueden convertirse en necesidades difíciles de resolver.

La falta de acompañamiento también puede provocar aislamiento social, sensación de abandono, inseguridad y pérdida progresiva de autonomía. Esta problemática no se limita a la imposibilidad de realizar una actividad determinada, sino que puede afectar el bienestar emocional del adulto mayor y aumentar su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo o necesidades que no son identificadas oportunamente.

Al mismo tiempo, existen personas dispuestas a colaborar voluntariamente con su comunidad, pero que no cuentan con un canal formal y confiable para conocer las necesidades existentes y ofrecer su ayuda. Actualmente, estas acciones suelen coordinarse mediante llamadas telefónicas, mensajes, grupos de WhatsApp, redes sociales o contactos personales. Aunque estos medios permiten atender algunos casos, no proporcionan mecanismos suficientes para organizar la demanda, validar a los participantes, asignar responsabilidades ni dar seguimiento a la asistencia.

El uso de canales informales también puede ocasionar la exposición innecesaria de nombres, números telefónicos, direcciones y condiciones personales de los adultos mayores. Además, la ausencia de controles de acceso, validación de voluntarios, reglas de comportamiento y procedimientos para gestionar incidentes dificulta la construcción de relaciones seguras y confiables entre quienes solicitan ayuda y quienes están dispuestos a brindarla.

A esta situación se suma la falta de trazabilidad. No siempre existe evidencia clara de la necesidad registrada, del voluntario que asumió la atención, de la fecha acordada, del cumplimiento de la jornada o de las cancelaciones, reprogramaciones e incidencias que pudieron presentarse. Esta dispersión de información limita la capacidad de supervisar el proceso y evaluar la calidad y efectividad de la ayuda proporcionada.

La problemática también afecta a familiares, cuidadores, fundaciones, centros comunitarios y gobiernos locales, que pueden verse obligados a gestionar solicitudes, voluntarios y jornadas mediante llamadas, formularios aislados u hojas de cálculo. La falta de información estructurada impide conocer con precisión los tipos de ayuda más solicitados, las zonas con mayor demanda, los tiempos de atención, la participación de los voluntarios y el impacto social alcanzado.

En respuesta a esta realidad surge Barrio Solidario, una iniciativa tecnológica orientada a centralizar y organizar la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores. La propuesta consiste en desarrollar una plataforma web que articule la participación de beneficiarios, familiares, cuidadores, voluntarios y responsables de supervisión dentro de un entorno controlado y accesible.

La plataforma permitirá registrar necesidades de asistencia, localizar oportunidades de colaboración y gestionar las diferentes etapas de la atención. El proceso abarcará la creación de la solicitud, la postulación y asignación del voluntario, la coordinación de la jornada, el seguimiento de las actividades, el cierre de la atención y la evaluación de la experiencia.

Barrio Solidario no pretende sustituir las responsabilidades de las familias, las instituciones de salud ni los servicios de emergencia. Se plantea como un canal complementario para coordinar ayudas comunitarias de carácter cotidiano y transformar acciones solidarias dispersas en un proceso organizado, seguro, trazable y medible. Sobre esta problemática y enfoque de solución se establece el propósito específico del proyecto.

## Propósito

El propósito de Barrio Solidario es implementar una plataforma web accesible, segura y confiable que permita conectar a adultos mayores que requieren acompañamiento o asistencia en actividades cotidianas con voluntarios dispuestos a brindar apoyo durante una jornada determinada.

La solución permitirá que el adulto mayor, directamente o mediante un familiar o cuidador, registre una solicitud indicando el tipo de ayuda requerida, la fecha, el horario, una descripción de la necesidad y su ubicación aproximada. Los voluntarios podrán consultar las solicitudes disponibles y postularse considerando su cercanía, disponibilidad y capacidad para proporcionar la asistencia solicitada.

El sistema gestionará integralmente el ciclo de atención, desde el registro de la necesidad hasta su finalización. Para ello, controlará las postulaciones, la asignación del voluntario, la coordinación o reprogramación de la jornada, el seguimiento de la atención, el cierre de la solicitud y la evaluación de la experiencia. Cada acción relevante deberá quedar registrada para mantener la trazabilidad del proceso.

Asimismo, la plataforma buscará proteger a los participantes mediante la validación de cuentas, la autenticación de usuarios, el control de acceso por roles y el tratamiento responsable de los datos personales. La información sensible, especialmente la ubicación exacta del adulto mayor, deberá mantenerse restringida y compartirse únicamente cuando exista una asignación confirmada y los permisos correspondientes.

Barrio Solidario también incorporará mecanismos de moderación, gestión de incidencias, calificaciones, comentarios y auditoría para fortalecer la confianza y promover comportamientos responsables. En caso de presentarse una inasistencia, inconveniente, queja o situación de riesgo, el sistema permitirá registrar, revisar, escalar y resolver el incidente de manera controlada.

Finalmente, la plataforma generará información estructurada sobre solicitudes, voluntarios, tipos de ayuda, zonas de demanda, tiempos de atención, incidencias y resultados obtenidos. Esto permitirá supervisar la operación, medir el impacto social y apoyar la toma de decisiones de fundaciones, organizaciones comunitarias, municipios y otras instituciones interesadas en programas de atención al adulto mayor.

En conjunto, Barrio Solidario busca reducir el aislamiento de los adultos mayores, facilitar su acceso oportuno a apoyo y fortalecer la solidaridad comunitaria mediante un modelo digital organizado, transparente y sostenible.

## Área de acción

El proyecto Barrio Solidario pertenece al área de bienestar social y asistencia comunitaria, con énfasis en la atención, acompañamiento e inclusión de adultos mayores mediante la participación organizada de voluntarios.

Dentro de esta área, la solución se enfoca en la gestión de solicitudes de apoyo para actividades cotidianas, la coordinación de jornadas de atención, la asignación de voluntarios y el seguimiento de la asistencia proporcionada. También incorpora mecanismos de seguridad, moderación, evaluación y trazabilidad para proteger a los participantes y promover relaciones de confianza dentro de la comunidad.

Desde la perspectiva tecnológica, el proyecto se enmarca en el desarrollo de sistemas de información orientados a la gestión social. La plataforma permitirá centralizar información que actualmente se encuentra dispersa en llamadas, mensajes, redes sociales, formularios u hojas de cálculo, facilitando su organización, consulta y seguimiento.

Por su naturaleza, Barrio Solidario puede ser utilizado en iniciativas desarrolladas por comunidades, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, centros comunitarios, gobiernos locales y otras instituciones vinculadas con programas de atención al adulto mayor, participación ciudadana y voluntariado social.

La clasificación principal, por tanto, debería quedar así:

- Área principal: Bienestar social y asistencia comunitaria.

- Ámbito de aplicación: Atención y acompañamiento a adultos mayores.

- Mecanismo de intervención: Voluntariado comunitario organizado.

- Tipo de solución: Sistema de información para la gestión de ayuda social.

## Referencias

| Código | Documento | Versión | Fecha | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REF-01 | Barrio Solidario - Caso de Estudio | 1.0.17 | 23/01/2026 | Visión inicial, problema, alcance, stakeholders, ambiente, instalación y características. |
| REF-02 | Especificación de Requerimientos de Software - Barrio Solidario | 2.0.04 | 04/02/2026 | 15 requisitos no funcionales y 17 requisitos funcionales. |
| REF-03 | Diseño de Arquitectura de Software - Barrio Solidario | 1.0.04 | 19/02/2026 | Infraestructura, arquitectura por capas, seguridad, modelo entidad-relación y diccionario de datos. |
| REF-04 | Diseño Detallado de Software - Barrio Solidario | 1.0.15 | 28/02/2026 | Clases, componentes, casos de uso, escenarios, diagramas de interacción y prototipos. |
| REF-05 | S02 Plantilla Visión | S02 | 17/08/2026 | Estructura requerida para el Documento de Visión y Especificación de Requisitos. |
| REF-06 | ISO/IEC 27001 | Vigente | N/A | Marco de referencia para controles de seguridad de la información. |
| REF-07 | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador | Vigente | N/A | Marco legal aplicable a datos personales y tratamiento reforzado de información sensible. |
| REF-08 | Software Engineering / Ian Sommerville | 10. edición | 2016 | Referencia metodológica para la identificación y documentación de requisitos, definición del alcance, modelado del sistema, diseño arquitectónico, validación y evolución del software. |

# Situación Actual

Actualmente, la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores se coordina principalmente mediante herramientas de uso general como WhatsApp, llamadas telefónicas, Facebook, correo electrónico, Google Maps, formularios digitales y hojas de cálculo. Estas plataformas facilitan actividades puntuales de comunicación, ubicación o registro, pero no fueron diseñadas para gestionar integralmente un proceso de asistencia social.

La información permanece dispersa entre conversaciones, archivos y personas responsables. No existe un repositorio central que permita conocer con precisión qué ayuda fue solicitada, quién se postuló, qué voluntario fue asignado, cuándo se realizará la jornada, cuál es el estado de la atención o si se presentó alguna incidencia. Esta situación genera dependencia de coordinaciones manuales y dificulta mantener la trazabilidad.

Además, los canales actuales pueden provocar la exposición innecesaria de nombres, teléfonos, direcciones y necesidades personales de los adultos mayores. Tampoco disponen de procesos homogéneos para validar voluntarios, controlar accesos, gestionar roles, moderar contenidos, registrar incidentes o aplicar medidas ante comportamientos inadecuados.

Las organizaciones sociales, fundaciones, centros comunitarios y gobiernos locales también encuentran dificultades para consolidar información y generar indicadores sobre solicitudes, zonas de demanda, tiempos de atención, voluntarios activos e impacto social. Por ello, se requiere una solución especializada que centralice el proceso y permita gestionarlo de manera segura, organizada y medible.

## Plataformas utilizadas actualmente

| Plataforma o medio | Uso actual | Limitación principal |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp y llamadas | Solicitud y coordinación de ayuda. | Información dispersa y sin trazabilidad. |
| Facebook y grupos comunitarios | Difusión de necesidades y búsqueda de voluntarios. | Exposición de datos y falta de validación. |
| Google Maps | Consulta de ubicaciones y rutas. | Puede exponer direcciones antes de una asignación segura. |
| Correo electrónico | Comunicación institucional y envío de información. | No controla solicitudes, responsables ni estados. |
| Formularios digitales | Recopilación de datos. | No gestionan el proceso posterior de atención. |
| Hojas de cálculo | Registro de beneficiarios, solicitudes y voluntarios. | Riesgo de duplicidad, errores y accesos no controlados. |

Barrio Solidario permitirá integrar estas actividades en un proceso único que abarque el registro de usuarios, creación de solicitudes, postulación, asignación, coordinación, seguimiento, cierre, evaluación e incidencias. Las herramientas existentes podrán emplearse como servicios complementarios, pero la plataforma será el sistema responsable de conservar la información oficial, aplicar las reglas de negocio y garantizar la seguridad y trazabilidad del proceso.

# Declaracion del Problema

Actualmente, los adultos mayores que necesitan acompañamiento o asistencia para realizar actividades cotidianas no disponen de un medio digital especializado que les permita solicitar ayuda de forma segura, organizada y accesible. La coordinación suele efectuarse mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos, formularios u hojas de cálculo, lo que provoca que la información permanezca dispersa y dependa de gestiones manuales.

Estas herramientas no permiten administrar integralmente el proceso de atención. No existe un mecanismo centralizado para validar a los participantes, registrar solicitudes, identificar voluntarios disponibles, gestionar postulaciones y asignaciones, coordinar jornadas, controlar cambios de estado, atender incidencias y confirmar que la ayuda fue proporcionada.

La falta de controles también puede ocasionar la exposición innecesaria de nombres, teléfonos, direcciones y necesidades personales de los adultos mayores. Asimismo, dificulta establecer responsabilidades y generar confianza entre beneficiarios, cuidadores, voluntarios y organizaciones participantes.

Como consecuencia, las solicitudes pueden quedar sin atender, duplicarse o perder seguimiento; los familiares y cuidadores asumen una mayor carga de coordinación; los voluntarios no identifican fácilmente oportunidades compatibles con su ubicación y disponibilidad; y las organizaciones no disponen de información confiable para supervisar la operación y medir su impacto social.

## Síntesis del problema

| Elemento | Declaración |
| --- | --- |
| Problema | Ausencia de una plataforma especializada que centralice y gestione de forma segura, organizada y trazable la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores. |
| Afectados | Adultos mayores, familiares, cuidadores, voluntarios, organizaciones sociales, centros comunitarios y gobiernos locales. |
| Causas principales | Uso de canales informales y herramientas aisladas; información dispersa; procesos manuales; falta de validación de participantes; ausencia de roles, reglas y seguimiento. |
| Impacto | Aislamiento y atención tardía de adultos mayores; exposición de datos personales; solicitudes sin seguimiento; dificultad para asignar voluntarios; sobrecarga de familiares y ausencia de indicadores confiables. |
| Solución propuesta | Implementar Barrio Solidario como una plataforma web que gestione el registro, validación, solicitud, postulación, asignación, coordinación, seguimiento, cierre, evaluación e incidencias de la ayuda comunitaria. |
| Resultado esperado | Convertir la ayuda comunitaria informal en un proceso accesible, seguro, controlado, trazable y medible que fortalezca la atención a los adultos mayores y la participación responsable de la comunidad. |

# Vision del Producto

Barrio Solidario será una plataforma web de asistencia comunitaria que permitirá conectar de manera segura, organizada y confiable a adultos mayores que requieren apoyo en actividades cotidianas con voluntarios dispuestos a colaborar.

La solución centralizará el proceso completo de atención: registro y validación de usuarios, creación de solicitudes, búsqueda y postulación de voluntarios, asignación, coordinación de jornadas, seguimiento, cierre, evaluación y gestión de incidencias. Cada etapa estará respaldada por roles, permisos, reglas de negocio y registros de auditoría que garantizarán el control y la trazabilidad.

La plataforma estará diseñada especialmente para adultos mayores, familiares y cuidadores, por lo que ofrecerá una experiencia sencilla, accesible y adaptable a distintos dispositivos. Asimismo, protegerá la información personal mediante controles de acceso y limitará la exposición de datos sensibles, como la ubicación exacta, hasta que exista una asignación confirmada.

Para voluntarios, Barrio Solidario proporcionará un canal formal para identificar solicitudes compatibles con su ubicación, disponibilidad y tipo de apoyo. Para organizaciones sociales y gobiernos locales, ofrecerá herramientas de administración, supervisión, reportería y medición del impacto social.

A diferencia de las llamadas, redes sociales, grupos de mensajería, formularios y hojas de cálculo utilizados actualmente, Barrio Solidario integrará todas las actividades en una solución especializada, permitiendo transformar la ayuda comunitaria informal en un proceso seguro, transparente y medible.

## Declaración de posicionamiento

| Elemento | Declaración |
| --- | --- |
| Para | Adultos mayores que necesitan apoyo, familiares o cuidadores que gestionan su atención, voluntarios y organizaciones responsables de programas sociales. |
| Que necesitan | Solicitar, coordinar, proporcionar y supervisar ayuda comunitaria de forma segura, sencilla y organizada. |
| Barrio Solidario es | Una plataforma web de asistencia social y voluntariado comunitario. |
| Que permite | Registrar necesidades, localizar voluntarios, gestionar postulaciones y asignaciones, coordinar jornadas, realizar seguimiento, atender incidencias y evaluar la ayuda proporcionada. |
| A diferencia de | Llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales, formularios y hojas de cálculo que funcionan de manera aislada y sin trazabilidad integral. |
| Nuestra solución | Centraliza la información, protege los datos personales, controla el acceso según el rol y conserva evidencia de todo el ciclo de atención. |
| Valor principal | Facilitar apoyo oportuno a los adultos mayores y fortalecer la solidaridad comunitaria mediante un modelo digital confiable, trazable y sostenible. |

## Proyección del producto

En su primera versión, Barrio Solidario funcionará como una plataforma web responsiva para comunidades y organizaciones que administren programas de atención al adulto mayor. Posteriormente, podrá evolucionar hacia aplicaciones móviles, nuevas integraciones, administración multiinstitucional y capacidades avanzadas de análisis, de acuerdo con las necesidades identificadas y los resultados obtenidos durante su operación.

# Objetivos

## Objetivo General

Analizar, diseñar y documentar una plataforma web accesible y escalable para gestionar solicitudes de ayuda dirigidas a adultos mayores y coordinarlas con voluntarios, garantizando seguridad, privacidad, control, seguimiento y capacidad de evaluación del impacto social.

## Objetivos Especificos

- Analizar la problemática social y las necesidades susceptibles de atención mediante tecnología.

- Delimitar el MVP y diferenciarlo de las capacidades previstas para futuras versiones.

- Documentar requisitos funcionales y no funcionales verificables.

- Definir módulos, flujos, entidades, roles y permisos del sistema.

- Gestionar de extremo a extremo solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, cierres y evaluaciones.

- Aplicar criterios de cercanía, disponibilidad y tipo de ayuda en la asignación de voluntarios.

- Proteger datos personales, prevenir usos indebidos y gestionar incidentes y moderación.

- Ofrecer una experiencia accesible y comprensible para adultos mayores y cuidadores.

- Generar reportes, estadísticas y evidencia de auditoría para control e impacto social.

- Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, calidad, seguridad y documentación.

# Alcance

El alcance de Barrio Solidario comprende el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web responsiva para coordinar, de manera centralizada, segura y trazable, la asistencia comunitaria dirigida a adultos mayores. La solución permitirá la participación de beneficiarios, familiares o cuidadores, voluntarios, moderadores, responsables de seguridad, administradores y auditores, de acuerdo con las funciones y permisos asignados a cada rol.

La plataforma cubrirá el ciclo completo de atención, desde el registro de los participantes y la publicación de una necesidad hasta la asignación del voluntario, coordinación de la jornada, seguimiento, cierre, evaluación y gestión de posibles incidencias. Cada etapa conservará la información necesaria para verificar las actuaciones realizadas y proteger a los participantes.

## Alcance funcional

La primera versión de Barrio Solidario incluirá las siguientes capacidades:

| Componente | Alcance |
| --- | --- |
| Portal público | Presentar el propósito, funcionamiento, tipos de ayuda, condiciones de participación, información institucional y medios de contacto. |
| Registro y acceso | Registrar usuarios, autenticar cuentas, recuperar credenciales y aceptar políticas y condiciones de uso. |
| Gestión de perfiles | Administrar información de adultos mayores, familiares, cuidadores, voluntarios y usuarios de control. |
| Validación de participantes | Revisar, aprobar, suspender o bloquear cuentas según el perfil, la documentación presentada y las políticas establecidas. |
| Gestión de solicitudes | Crear, consultar, actualizar o cancelar solicitudes indicando el tipo de ayuda, fecha, horario, descripción y ubicación aproximada. |
| Postulación y asignación | Permitir que los voluntarios consulten oportunidades compatibles, se postulen y sean seleccionados para una solicitud. |
| Coordinación de jornadas | Confirmar, reprogramar o cancelar la atención y facilitar la comunicación entre participantes autorizados. |
| Seguimiento y cierre | Registrar el inicio, desarrollo, finalización y conformidad de la ayuda proporcionada. |
| Evaluaciones | Permitir que solicitantes y voluntarios califiquen la experiencia y registren observaciones. |
| Incidencias y moderación | Reportar, revisar, escalar y resolver inasistencias, inconvenientes, comportamientos inadecuados o situaciones de riesgo. |
| Administración | Gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, zonas, parámetros y configuraciones generales. |
| Reportes y auditoría | Consultar indicadores operativos y conservar evidencia de las acciones relevantes realizadas en la plataforma. |
| Notificaciones | Informar a los usuarios sobre aprobaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias y cierres. |

La plataforma aplicará reglas de negocio para controlar los estados y transiciones de solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas e incidencias. Las reglas, validaciones, campos y escenarios detallados se especificarán en la ERS y en los documentos de diseño correspondientes.

## Alcance de información y seguridad

Barrio Solidario administrará la información necesaria para identificar a los participantes, gestionar solicitudes, coordinar jornadas, registrar incidencias, generar evaluaciones y mantener la trazabilidad de las operaciones. El tratamiento de estos datos se realizará bajo criterios de finalidad, minimización, exactitud, confidencialidad y acceso restringido.

La plataforma incorporará autenticación segura, control de acceso basado en roles, protección de sesiones, cifrado de comunicaciones, registro de auditoría y medidas para prevenir accesos o modificaciones no autorizadas. La ubicación exacta y otros datos sensibles del adulto mayor solo podrán compartirse con usuarios autorizados y cuando el estado del proceso lo justifique.

## Alcance de usabilidad y accesibilidad

La interfaz estará diseñada para ser sencilla, comprensible y adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Se considerarán las necesidades de adultos mayores y personas con distintos niveles de experiencia tecnológica mediante textos legibles, navegación consistente, controles claramente identificados, mensajes comprensibles y reducción de pasos innecesarios.

La solución tomará como referencia criterios reconocidos de accesibilidad web, procurando compatibilidad con tecnologías de asistencia y facilitando que familiares o cuidadores autorizados puedan gestionar solicitudes cuando el adulto mayor no pueda hacerlo directamente.

## Alcance tecnológico y de despliegue

La primera versión se implementará como una aplicación web responsiva basada en Python, Django, arquitectura por capas y una base de datos MySQL. Será accesible mediante navegadores modernos y podrá desplegarse en infraestructura local o en la nube, según las condiciones de la organización responsable.

El despliegue contemplará los ambientes necesarios para desarrollo, pruebas y producción, así como configuración segura, copias de respaldo, monitoreo básico y documentación para instalación, operación y mantenimiento.

Las integraciones con correo electrónico, mapas, autenticación externa o servicios de notificación se implementarán cuando sean necesarias para el funcionamiento del MVP y exista disponibilidad técnica y contractual de los proveedores correspondientes.

## Alcance organizacional y geográfico

Barrio Solidario podrá utilizarse inicialmente en una comunidad, fundación, organización social, centro comunitario o gobierno local que gestione programas de atención al adulto mayor y voluntariado. La cobertura geográfica del piloto se establecerá de acuerdo con la organización responsable, la disponibilidad de voluntarios y las condiciones operativas de cada zona.

La plataforma apoyará la coordinación de ayuda comunitaria, pero no reemplazará los procesos internos, responsabilidades legales ni protocolos de seguridad de las organizaciones participantes.

## Supuestos y dependencias

El alcance considera los siguientes supuestos y dependencias:

- Los participantes dispondrán de acceso básico a internet o contarán con el apoyo de un familiar, cuidador u organización.

- Las organizaciones responsables definirán políticas de validación, moderación, seguridad y atención de incidencias.

- La información proporcionada por los usuarios deberá ser veraz y mantenerse actualizada.

- Los servicios de correo, mapas, alojamiento y notificaciones dependerán de proveedores externos.

- La disponibilidad de voluntarios estará sujeta a cada zona, horario y tipo de ayuda.

- El funcionamiento seguro requerirá infraestructura, certificados, respaldos y mantenimiento adecuados.

- Cualquier tratamiento de datos personales deberá realizarse conforme con la normativa aplicable y las autorizaciones correspondientes.

## Exclusiones

La primera versión de Barrio Solidario no contempla:

- Aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.

- Atención médica, diagnóstico, enfermería o administración de medicamentos.

- Servicios de emergencia o respuesta inmediata.

- Transporte especializado de pacientes o personas con movilidad crítica.

- Manejo directo de dinero, donaciones o pagos entre participantes.

- Validación automática de identidad mediante bases gubernamentales.

- Seguimiento permanente por GPS o geolocalización en tiempo real.

- Inteligencia artificial para seleccionar o asignar voluntarios.

- Integraciones avanzadas con instituciones de salud o sistemas gubernamentales.

- Operación multiinstitucional avanzada, analítica predictiva o alta disponibilidad empresarial.

Estas capacidades podrán evaluarse para versiones posteriores mediante el proceso formal de gestión de cambios.

## Límites de responsabilidad

Barrio Solidario actuará como medio tecnológico para registrar, coordinar y dar seguimiento a la ayuda comunitaria. La plataforma no garantiza la disponibilidad inmediata de voluntarios ni sustituye la responsabilidad de familiares, cuidadores, instituciones de salud, servicios de emergencia u organismos públicos.

Las organizaciones responsables deberán establecer procedimientos para validar participantes, atender incidentes y aplicar medidas de protección. Ante una emergencia médica, amenaza o situación de riesgo, los usuarios deberán acudir a los servicios oficiales correspondientes.

## Criterios generales de aceptación

El alcance se considerará cumplido cuando:

- Los perfiles definidos puedan registrarse, validarse y autenticarse.

- Cada usuario acceda únicamente a la información y funciones autorizadas.

- Los solicitantes puedan registrar y consultar necesidades de ayuda.

- Los voluntarios puedan localizar solicitudes compatibles y postularse.

- Una postulación pueda convertirse en una asignación confirmada.

- Los participantes puedan coordinar, ejecutar y cerrar una jornada.

- Se puedan registrar evaluaciones e incidencias.

- Los responsables puedan administrar la plataforma y consultar reportes.

- Las acciones relevantes conserven trazabilidad.

- La información sensible permanezca protegida según el rol y el estado del proceso.

- La plataforma funcione correctamente en los navegadores y dispositivos definidos.

- Las pruebas funcionales, de seguridad, accesibilidad y aceptación obtengan resultados satisfactorios.

Este alcance delimita las capacidades de la primera versión de Barrio Solidario. Cualquier funcionalidad adicional deberá analizarse considerando su impacto funcional, técnico, operativo, legal y de planificación.

# Matriz de interesados

Los actores se clasifican en usuarios operativos, usuarios de control y partes interesadas institucionales. Una misma persona puede representar más de un rol únicamente cuando las políticas de segregación de funciones lo permitan; las autorizaciones se administran mediante RBAC.

| Actor / interesado | Rol | Responsabilidad o interacción principal |
| --- | --- | --- |
| Adulto mayor | Beneficiario / solicitante | Recibe apoyo; puede registrar o consultar solicitudes directamente cuando sus capacidades y acceso lo permitan. |
| Familiar o cuidador | Representante del beneficiario | Registra solicitudes en nombre del adulto mayor, coordina horarios, da seguimiento y participa en el cierre. |
| Voluntario | Proveedor de asistencia | Consulta solicitudes disponibles, se postula, acepta coordinación, ejecuta la jornada y registra su finalización. |
| Moderador | Control de comunidad | Supervisa solicitudes, mensajes, comentarios, calificaciones y reportes; interviene ante comportamientos indebidos. |
| Encargado de seguridad | Control de seguridad | Valida cuentas, controla accesos, analiza incidentes y aplica bloqueos o medidas de protección. |
| Administrador del sistema | Operación y configuración | Gestiona usuarios, roles, catálogos, módulos, configuraciones, reportes y mantenimiento general. |
| Auditor / Supervisor | Control y evaluación | Consulta información consolidada, evidencia y trazabilidad sin intervenir en la operación cotidiana. |
| Grupo de desarrollo - Grupo 4 | Construcción y mantenimiento | Analiza, diseña, documenta, implementa, prueba y mantiene la solución. |
| Docente de la asignatura | Supervisión académica | Orienta y evalúa el proyecto dentro de Ingeniería de Software I. |
| GAD municipales y gobiernos seccionales | Patrocinio / adopción institucional | Pueden desplegar y supervisar programas territoriales de atención y voluntariado. |
| ONG y fundaciones | Gestión de programas sociales | Pueden administrar voluntariado, casos de apoyo e indicadores de impacto. |
| Centros comunitarios | Coordinación local | Actúan como puntos de difusión, apoyo y coordinación territorial. |
| Instituciones de salud | Interesado indirecto | Pueden coordinar acompañamiento social en procesos médicos o preventivos. |
| Comunidad en general | Beneficiario indirecto | Se beneficia del fortalecimiento de la solidaridad, cohesión social y atención comunitaria. |
| Proveedores tecnológicos | Suministro de servicios | Proveen hosting, certificados, correo, mapas, identidad u otros componentes complementarios. |

## Participantes y roles del equipo

El proyecto Barrio Solidario será ejecutado por un equipo multidisciplinario organizado mediante Scrum. Cada integrante tendrá un rol principal y responsabilidades específicas relacionadas con la gestión, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de las historias de usuario.

La asignación de una épica a un integrante representa su responsabilidad principal de coordinación técnica o funcional, pero no impide la colaboración del resto del equipo durante los Sprints.

| Participante | Rol principal | Responsabilidades dentro del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master y coordinador del proyecto | Facilitar las ceremonias de Scrum, organizar el trabajo del equipo, dar seguimiento al Product Backlog, gestionar impedimentos, controlar el avance de los Sprints y coordinar la entrega de los incrementos. |
| Victor Tello Bravo | Product Owner y analista funcional | Administrar y priorizar el Product Backlog, aclarar las historias de usuario, validar criterios de aceptación, representar las necesidades de los usuarios y aceptar o rechazar los resultados funcionales. |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software e ingeniero DevOps | Definir la arquitectura, componentes, integraciones, seguridad técnica, ambientes y despliegue; apoyar las historias relacionadas con autenticación, notificaciones, administración y auditoría. |
| Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de backend y datos | Implementar la lógica de negocio, servicios, reglas, estados, autenticación, autorización, persistencia y modelo de datos; liderar las historias relacionadas con solicitudes, postulaciones y asignaciones. |
| Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad | Diseñar y desarrollar la interfaz web responsiva, integrar los servicios del backend y aplicar criterios de usabilidad y accesibilidad; liderar las historias relacionadas con interacción y experiencia de usuario. |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad | Definir criterios de prueba, validar las historias de usuario, registrar defectos y verificar seguridad, privacidad, accesibilidad y cumplimiento de la Definition of Done. |

## Patrocinadora y principal interesada

| Interesada | Rol | Participación |
| --- | --- | --- |
| Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica y principal interesada | Orientar el proyecto, revisar los entregables, proporcionar retroalimentación y validar el cumplimiento de los objetivos académicos. |

# Requisitos de usuario

Los requisitos del usuario describen los servicios y resultados que los diferentes participantes esperan obtener de Barrio Solidario. Se expresan en lenguaje general, sin detallar todavía las funciones internas, reglas técnicas o mecanismos de implementación.

| Código | Usuario o actor | Requisito del usuario |
| --- | --- | --- |
| RU-01 | Visitantes y comunidad | Los usuarios necesitan conocer el propósito de Barrio Solidario, la problemática que aborda, su funcionamiento, los tipos de ayuda disponibles y las condiciones para participar. |
| RU-02 | Todos los usuarios | Los usuarios necesitan registrarse, identificarse y acceder a la plataforma de manera segura, mediante un proceso acorde con el perfil que desempeñarán. |
| RU-03 | Todos los usuarios | Los usuarios necesitan consultar y mantener actualizada la información de su perfil, así como gestionar sus datos de contacto, ubicación y preferencias permitidas. |
| RU-04 | Todos los usuarios | Los usuarios necesitan acceder únicamente a las funciones e información correspondientes a su rol y responsabilidades dentro de la plataforma. |
| RU-05 | Adultos mayores, familiares y cuidadores | Los adultos mayores necesitan solicitar apoyo para actividades cotidianas directamente o mediante un familiar o cuidador autorizado. |
| RU-06 | Adultos mayores, familiares y cuidadores | Los solicitantes necesitan registrar el tipo de ayuda requerida, describir la necesidad, indicar una fecha, un horario y una ubicación aproximada para la atención. |
| RU-07 | Adultos mayores, familiares y cuidadores | Los solicitantes necesitan consultar, actualizar o cancelar sus solicitudes, siempre que el estado del proceso lo permita. |
| RU-08 | Adultos mayores, familiares y cuidadores | Los solicitantes necesitan conocer el estado de sus solicitudes, las postulaciones recibidas, el voluntario asignado y el avance de la atención. |
| RU-09 | Voluntarios | Los voluntarios necesitan registrar su disponibilidad, ubicación aproximada y los tipos de ayuda que están en capacidad de brindar. |
| RU-10 | Voluntarios | Los voluntarios necesitan consultar solicitudes compatibles con su ubicación, disponibilidad y capacidad de apoyo, sin acceder anticipadamente a información sensible del adulto mayor. |
| RU-11 | Voluntarios | Los voluntarios necesitan postularse a una solicitud, retirar su postulación, conocer su resultado y consultar las asignaciones que les hayan sido confirmadas. |
| RU-12 | Solicitantes y voluntarios | Los participantes necesitan coordinar, confirmar, reprogramar o cancelar una jornada de atención, manteniendo evidencia de los acuerdos realizados. |
| RU-13 | Solicitantes y voluntarios | Los participantes necesitan comunicarse dentro del contexto de una solicitud sin exponer innecesariamente su información personal. |
| RU-14 | Solicitantes y voluntarios | Los participantes necesitan registrar el inicio, seguimiento, finalización y cierre de la jornada para mantener la trazabilidad de la ayuda proporcionada. |
| RU-15 | Solicitantes y voluntarios | Los participantes necesitan evaluar la experiencia después de la atención mediante calificaciones, comentarios u observaciones. |
| RU-16 | Todos los participantes | Los usuarios necesitan reportar inasistencias, inconvenientes, comportamientos inadecuados o situaciones de riesgo y conocer que estos eventos serán atendidos. |
| RU-17 | Moderadores y responsables de seguridad | Los responsables de control necesitan validar usuarios, revisar contenidos, gestionar incidencias, aplicar medidas y escalar situaciones de acuerdo con sus atribuciones. |
| RU-18 | Administradores | Los administradores necesitan gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, parámetros, zonas, módulos y configuraciones generales de la plataforma. |
| RU-19 | Administradores, auditores y supervisores | Los responsables autorizados necesitan consultar reportes, indicadores y registros de auditoría para supervisar la operación y verificar la trazabilidad. |
| RU-20 | Organizaciones sociales y gobiernos locales | Las organizaciones necesitan conocer la demanda de ayuda, la participación de voluntarios, los tiempos de atención, las incidencias y los resultados del programa. |
| RU-21 | Todos los usuarios | Los usuarios necesitan recibir notificaciones claras sobre registros, aprobaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias y cierres que requieran su atención. |
| RU-22 | Todos los usuarios | Los usuarios necesitan que su información personal se mantenga protegida y sea utilizada únicamente para las finalidades informadas y autorizadas. |
| RU-23 | Adultos mayores y cuidadores | Los usuarios necesitan una interfaz sencilla, legible y adaptable a sus dispositivos y a sus diferentes niveles de experiencia tecnológica. |
| RU-24 | Todos los usuarios | Los usuarios necesitan recuperar el acceso a su cuenta y solicitar soporte cuando tengan dificultades para utilizar la plataforma. |
| RU-25 | Auditores y responsables de control | Los responsables autorizados necesitan consultar la evidencia histórica de las acciones realizadas sin modificar la información operativa ni los registros de auditoría. |

Estos requisitos mantienen el nivel apropiado para el Documento de Visión: describen las necesidades generales de los usuarios sin convertir la sección en una especificación funcional detallada. Posteriormente, cada requisito podrá relacionarse con uno o varios requisitos funcionales de la ERS.

# Matriz de requisitos

## Requerimientos No funcionales.

| Código | Requerimiento | Cargo responsable | Rol involucrado | Detalle del requisito y criterio de verificación | Prioridad | Impacto | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad de la información | Arquitecto de software / Responsable de seguridad | Todos los usuarios y equipo técnico | El sistema deberá implementar controles de seguridad alineados con buenas prácticas de desarrollo seguro e ISO/IEC 27001. Deberá incluir autenticación segura, autorización basada en roles, protección de sesiones, cifrado de comunicaciones, gestión de credenciales, auditoría y separación de ambientes. Se verificará mediante revisión de arquitectura, pruebas funcionales de seguridad y análisis de vulnerabilidades. | Alta | Crítico | Producto / Seguridad |
| RNF-02 | Protección de datos personales | Responsable de protección de datos / Responsable de seguridad | Adultos mayores, cuidadores, voluntarios y administradores | El tratamiento de datos personales deberá cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. El sistema deberá aplicar consentimiento informado, finalidad definida, minimización, confidencialidad, exactitud, retención limitada, atención de derechos y eliminación segura. La verificación se realizará mediante revisión de formularios, políticas, permisos, registros de consentimiento y pruebas de acceso. | Alta | Crítico | Externo / Legal |
| RNF-03 | Privacidad por diseño | Arquitecto de software / Responsable de protección de datos | Adultos mayores, cuidadores y voluntarios | La solución deberá limitar la recopilación y exposición de información personal al mínimo necesario para cada etapa. La dirección exacta y los datos de contacto del adulto mayor no deberán mostrarse a los voluntarios antes de una asignación confirmada. Se verificará mediante pruebas con perfiles, estados de solicitud y usuarios no autorizados. | Alta | Crítico | Producto / Privacidad |
| RNF-04 | Control de acceso basado en roles | Responsable de seguridad / Desarrollador backend | Todos los perfiles | El sistema deberá aplicar RBAC y principio de mínimo privilegio. Cada usuario podrá acceder únicamente a los módulos, operaciones y datos correspondientes a su rol. Todo intento de acceso no autorizado deberá bloquearse y registrarse. La matriz de permisos aprobada deberá probarse para cada rol y función. | Alta | Crítico | Producto / Seguridad |
| RNF-05 | Autenticación segura | Responsable de seguridad / Desarrollador backend | Usuarios autenticados | Las credenciales deberán transmitirse exclusivamente mediante HTTPS y las contraseñas se almacenarán utilizando funciones de hash seguras provistas por el framework. El sistema deberá soportar MFA/2FA para perfiles privilegiados y cuando lo determinen las políticas de seguridad. Se verificará mediante revisión de configuración y pruebas de autenticación. | Alta | Crítico | Producto / Seguridad |
| RNF-06 | Política de contraseñas | Responsable de seguridad | Usuarios autenticados | Las contraseñas deberán tener, como línea base, al menos 12 caracteres y permitir combinaciones seguras sin imponer reglas que reduzcan su usabilidad. No se almacenarán ni mostrarán en texto legible. El cambio y la recuperación deberán realizarse mediante procesos autenticados y tokens de uso limitado. | Alta | Alto | Producto / Seguridad |
| RNF-07 | Control de intentos y bloqueo | Responsable de seguridad / Desarrollador backend | Usuarios autenticados | Después de cinco intentos fallidos consecutivos, el sistema deberá aplicar un bloqueo temporal o control equivalente durante al menos 15 minutos. Los intentos fallidos y bloqueos deberán registrarse y podrán ser revisados por el responsable de seguridad. | Alta | Alto | Producto / Seguridad |
| RNF-08 | Gestión de sesiones | Responsable de seguridad / Desarrollador backend | Usuarios autenticados | Las sesiones deberán cerrarse después de 30 minutos de inactividad, salvo que exista una política aprobada diferente. Después del cierre de sesión, cambio de contraseña, bloqueo o desactivación de la cuenta, los tokens y sesiones activas deberán invalidarse. | Alta | Alto | Producto / Seguridad |
| RNF-09 | Cifrado de comunicaciones | Arquitecto de infraestructura / Responsable de seguridad | Todos los usuarios | Toda comunicación entre usuarios, plataforma y servicios externos deberá protegerse mediante HTTPS con TLS vigente. Las conexiones no cifradas deberán redirigirse o rechazarse. La verificación se realizará mediante revisión del certificado, configuración del servidor y pruebas de protocolo. | Alta | Crítico | Producto / Seguridad |
| RNF-10 | Protección frente a vulnerabilidades web | Responsable de seguridad / Equipo de desarrollo | Todos los usuarios | El sistema deberá implementar validación de entradas y controles contra inyección, XSS, CSRF, manipulación de sesiones, carga maliciosa de archivos y otras vulnerabilidades relevantes de OWASP. Antes de producción no deberán existir vulnerabilidades críticas o altas sin tratamiento aprobado. | Alta | Crítico | Producto / Seguridad |
| RNF-11 | Auditoría y trazabilidad | Responsable de seguridad / Auditor | Administradores, moderadores, seguridad y auditores | El sistema deberá registrar las acciones relevantes: accesos, cambios de rol, aprobaciones, solicitudes, asignaciones, cambios de estado, incidencias, moderación, cierres y exportaciones. Cada registro deberá incluir evento, usuario, fecha, hora, entidad afectada y resultado. Los usuarios operativos no podrán alterar los registros. | Alta | Crítico | Producto / Auditoría |
| RNF-12 | Conservación de registros de auditoría | Responsable de seguridad / Administrador de infraestructura | Auditor y responsables de control | Los registros de auditoría deberán conservarse por un periodo mínimo inicial de 12 meses o por el periodo aprobado en la política institucional. Su acceso estará restringido y deberán protegerse contra modificaciones y eliminaciones no autorizadas. | Alta | Alto | Organización / Auditoría |
| RNF-13 | Integridad y consistencia de la información | Arquitecto de software / Administrador de base de datos | Todos los usuarios | El sistema deberá aplicar validaciones, restricciones, integridad referencial y transacciones para evitar registros duplicados, incompletos o inconsistentes. Las transiciones de estados deberán cumplir las reglas definidas y una operación fallida no deberá producir actualizaciones parciales. | Alta | Crítico | Producto / Integridad |
| RNF-14 | Confiabilidad y tolerancia a fallos | Arquitecto de software / Administrador de infraestructura | Todos los usuarios | Los fallos parciales de servicios, comunicación o persistencia no deberán provocar pérdida ni corrupción de información. Las operaciones incompletas deberán revertirse o quedar en un estado recuperable. Se verificará mediante pruebas de interrupción, errores controlados y recuperación. | Alta | Crítico | Producto / Confiabilidad |
| RNF-15 | Manejo y presentación de errores | Equipo de desarrollo / Responsable de experiencia de usuario | Todos los usuarios | Los errores deberán manejarse de forma controlada. El usuario recibirá mensajes claros, comprensibles y orientados a la acción, sin exposición de consultas, rutas internas, credenciales, trazas, configuraciones ni detalles técnicos. Los detalles necesarios para diagnóstico deberán conservarse únicamente en registros protegidos. | Alta | Alto | Producto / Usabilidad |
| RNF-16 | Disponibilidad del sistema | Administrador de infraestructura / DevOps | Todos los usuarios | El MVP deberá alcanzar una disponibilidad mensual mínima propuesta del 99,5 %, excluyendo mantenimientos programados y comunicados. Las interrupciones deberán registrarse y analizarse. El indicador se calculará a partir del monitoreo de disponibilidad del servicio. | Alta | Alto | Producto / Disponibilidad |
| RNF-17 | Continuidad operativa | Administrador de infraestructura / Responsable de continuidad | Todos los usuarios | La solución deberá disponer de procedimientos documentados para responder ante fallos de aplicación, base de datos, infraestructura o servicios externos. Deberán definirse responsables, mecanismos de recuperación, comunicación de incidentes y criterios para restablecer el servicio. | Alta | Crítico | Organización / Continuidad |
| RNF-18 | Respaldo de información | Administrador de infraestructura / Administrador de base de datos | Administradores y responsables de continuidad | Se deberá realizar al menos un respaldo diario de la base de datos y de los archivos críticos. Los respaldos deberán almacenarse de forma protegida y separada del ambiente productivo. Su ejecución deberá monitorearse y los fallos deberán generar alertas. | Alta | Crítico | Organización / Continuidad |
| RNF-19 | Recuperación ante fallos | Administrador de infraestructura / Responsable de continuidad | Administradores y usuarios | Para el MVP se propone un objetivo máximo de recuperación —RTO— de 4 horas y una pérdida máxima admisible de datos —RPO— de 24 horas. Estos valores deberán comprobarse mediante ejercicios periódicos de restauración y ratificarse antes de producción. | Alta | Crítico | Organización / Continuidad |
| RNF-20 | Pruebas de restauración | Administrador de infraestructura / QA | Equipo técnico | La restauración de respaldos deberá probarse al menos trimestralmente y antes de cambios críticos de infraestructura. La prueba deberá documentar fecha, responsable, tiempo empleado, información recuperada y resultado. Un respaldo no probado no se considerará una medida suficiente de recuperación. | Alta | Alto | Organización / Continuidad |
| RNF-21 | Rendimiento de consultas | Arquitecto de software / QA de rendimiento | Todos los usuarios | Bajo la carga de referencia acordada para el MVP, al menos el 95 % de las páginas y consultas comunes deberá responder en un tiempo igual o inferior a 3 segundos, excluyendo demoras atribuibles a redes externas o servicios de terceros. | Alta | Alto | Producto / Rendimiento |
| RNF-22 | Rendimiento de operaciones | Arquitecto de software / QA de rendimiento | Usuarios operativos | Al menos el 95 % de las operaciones transaccionales habituales —registro, actualización, postulación, asignación y cambio de estado— deberá confirmar su resultado en un tiempo igual o inferior a 5 segundos bajo la carga de referencia. | Alta | Alto | Producto / Rendimiento |
| RNF-23 | Capacidad y concurrencia | Arquitecto de software / Administrador de infraestructura | Todos los usuarios | La plataforma deberá soportar la carga prevista para el piloto sin degradación significativa. Antes de producción se deberá definir el número estimado de usuarios registrados y concurrentes, ejecutar una prueba de carga con al menos el 120 % de la concurrencia esperada y documentar los resultados. | Alta | Alto | Producto / Capacidad |
| RNF-24 | Escalabilidad | Arquitecto de software / Administrador de infraestructura | Patrocinadores y equipo técnico | La arquitectura deberá permitir incrementar usuarios, solicitudes, jornadas y registros históricos sin rediseñar los procesos principales. Deberá ser posible aumentar recursos de infraestructura y optimizar componentes sin modificar el modelo funcional del sistema. | Media | Alto | Producto / Escalabilidad |
| RNF-25 | Usabilidad | Responsable UX/UI / QA funcional | Adultos mayores, cuidadores y voluntarios | La interfaz deberá utilizar lenguaje claro, navegación consistente, formularios breves, instrucciones visibles y mensajes comprensibles. En pruebas con usuarios representativos, al menos el 85 % deberá completar las tareas principales sin asistencia del equipo de desarrollo. | Alta | Alto | Producto / Usabilidad |
| RNF-26 | Eficiencia de tareas principales | Responsable UX/UI / Product Owner | Adultos mayores y cuidadores | Un usuario con cuenta activa deberá poder registrar una solicitud de asistencia en un máximo objetivo de 5 minutos, siempre que disponga previamente de la información necesaria. El proceso deberá evaluarse mediante pruebas de usabilidad. | Media | Alto | Producto / Usabilidad |
| RNF-27 | Accesibilidad | Responsable UX/UI / QA de accesibilidad | Adultos mayores y usuarios con limitaciones | La interfaz deberá aplicar como referencia las pautas WCAG 2.1 nivel AA en contraste, navegación por teclado, etiquetas, mensajes, estructura, foco visible y adaptación del contenido. Las excepciones deberán documentarse y contar con un plan de corrección. | Alta | Alto | Externo / Accesibilidad |
| RNF-28 | Legibilidad visual | Responsable UX/UI | Adultos mayores y cuidadores | El contenido principal deberá utilizar tipografía legible, contraste suficiente, controles claramente identificables y ampliación de hasta el 200 % sin pérdida de información ni funcionalidad esencial. La verificación se realizará mediante pruebas visuales y de accesibilidad. | Alta | Alto | Producto / Accesibilidad |
| RNF-29 | Diseño responsivo | Responsable UX/UI / Desarrollador frontend | Todos los usuarios | La plataforma deberá adaptarse a computadoras, tabletas y teléfonos móviles sin desplazamiento horizontal en los flujos principales. Los formularios, tablas, mensajes y controles deberán conservar legibilidad y funcionalidad en los tamaños de pantalla definidos. | Alta | Alto | Producto / Compatibilidad |
| RNF-30 | Compatibilidad con navegadores | Desarrollador frontend / QA | Todos los usuarios | El sistema deberá funcionar en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Edge, Firefox y Safari disponibles al inicio de las pruebas de aceptación. Las diferencias que afecten funciones principales deberán corregirse antes de producción. | Media | Alto | Producto / Compatibilidad |
| RNF-31 | Portabilidad del usuario final | Arquitecto de software / QA | Todos los usuarios | El usuario no deberá instalar software especializado. La plataforma será accesible desde sistemas operativos capaces de ejecutar un navegador compatible, incluyendo Windows, macOS, Linux, Android e iOS. | Media | Medio | Producto / Portabilidad |
| RNF-32 | Interoperabilidad | Arquitecto de software / Equipo de integración | Administradores y servicios externos | Las integraciones con correo, mapas, autenticación externa y futuras plataformas institucionales deberán utilizar interfaces documentadas, conexiones cifradas, mecanismos de autenticación y manejo controlado de indisponibilidad. La falla de una integración no deberá corromper la información interna. | Media | Alto | Producto / Integración |
| RNF-33 | Gestión de fallos de terceros | Arquitecto de software / DevOps | Usuarios y administradores | Cuando un servicio externo no se encuentre disponible, el sistema deberá informar la situación sin interrumpir funciones no dependientes, registrar el error y permitir reintentos controlados. No deberá presentar como completada una operación externa que no haya sido confirmada. | Media | Alto | Producto / Integración |
| RNF-34 | Mantenibilidad | Arquitecto de software / Equipo de desarrollo | Equipo técnico | La solución deberá utilizar una arquitectura modular y en capas, mantener bajo acoplamiento, separar responsabilidades y documentar componentes, modelos, configuraciones y dependencias. Las modificaciones de un módulo no deberán exigir cambios injustificados en componentes no relacionados. | Media | Alto | Producto / Mantenibilidad |
| RNF-35 | Calidad del código | Líder técnico / Equipo de desarrollo | Equipo técnico | El código deberá mantenerse en un repositorio Git, seguir convenciones definidas, pasar revisión antes de incorporarse a la rama principal y no contener credenciales ni secretos. Deberán aplicarse controles automatizados de calidad cuando estén disponibles. | Alta | Alto | Organización / Desarrollo |
| RNF-36 | Pruebas de software | Líder de QA / Equipo de desarrollo | Equipo técnico y Product Owner | Cada funcionalidad deberá contar con pruebas unitarias, de integración o funcionales según su criticidad. Los procesos críticos —autenticación, permisos, solicitudes, asignación, atención, incidencias y auditoría— deberán tener evidencia de prueba antes de su aceptación. | Alta | Alto | Organización / Calidad |
| RNF-37 | Gestión de defectos | Líder de QA / Product Owner | Equipo del proyecto | Los defectos deberán registrarse, clasificarse y dar seguimiento hasta su resolución. No se autorizará el paso a producción con defectos críticos abiertos. Los defectos altos requerirán corrección o aceptación formal del riesgo. | Alta | Alto | Organización / Calidad |
| RNF-38 | Documentación técnica | Arquitecto de software / Líder técnico | Equipo de desarrollo y soporte | La solución deberá disponer de documentación de arquitectura, modelo de datos, componentes, configuraciones, instalación, despliegue, respaldo, recuperación e integraciones. La documentación deberá actualizarse cuando se aprueben cambios que afecten el diseño o la operación. | Media | Alto | Organización / Mantenibilidad |
| RNF-39 | Documentación de usuario | Product Owner / Responsable de soporte | Usuarios y administradores | El sistema deberá contar con guías breves para registro, creación de solicitudes, postulación, coordinación, atención de incidencias y administración. El contenido deberá utilizar lenguaje comprensible y mantenerse alineado con la versión publicada. | Media | Medio | Organización / Usabilidad |
| RNF-40 | Configuración por ambientes | DevOps / Responsable de seguridad | Equipo técnico | Deberán existir ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción. Las credenciales, bases de datos y parámetros no deberán compartirse entre producción y ambientes no productivos. Los datos personales reales no deberán utilizarse en pruebas salvo autorización y protección adecuadas. | Alta | Crítico | Organización / Seguridad |
| RNF-41 | Gestión de secretos | DevOps / Responsable de seguridad | Equipo técnico | Las contraseñas, tokens, claves de API y credenciales de servicios deberán almacenarse mediante mecanismos seguros de configuración o variables de entorno. No deberán registrarse en el código fuente, archivos públicos, mensajes de error ni documentación no protegida. | Alta | Crítico | Producto / Seguridad |
| RNF-42 | Monitoreo operativo | Administrador de infraestructura / DevOps | Equipo técnico y administradores | La infraestructura deberá monitorear disponibilidad, consumo de recursos, errores de aplicación, fallos de respaldos y eventos relevantes. Las condiciones críticas deberán generar alertas para los responsables definidos. | Alta | Alto | Organización / Operación |
| RNF-43 | Gestión de actualizaciones | DevOps / Líder técnico | Equipo técnico | Las actualizaciones deberán probarse previamente en un ambiente no productivo, contar con respaldo y procedimiento de reversión y ejecutarse dentro de ventanas autorizadas. Los cambios relevantes deberán documentarse y comunicarse. | Media | Alto | Organización / Operación |
| RNF-44 | Retención y eliminación de datos | Responsable de protección de datos / Administrador de base de datos | Titulares de datos y administradores | La información deberá conservarse únicamente durante el periodo necesario para cumplir su finalidad o las obligaciones aplicables. Deberá existir una política aprobada de retención, anonimización y eliminación segura. Las solicitudes de eliminación deberán quedar registradas y atenderse conforme a la normativa. | Alta | Crítico | Externo / Legal |
| RNF-45 | Consentimiento y aceptación de políticas | Responsable de protección de datos / Product Owner | Todos los usuarios registrados | Antes de completar el registro, el usuario deberá conocer y aceptar las condiciones de uso y el tratamiento de datos aplicable. El sistema conservará versión del documento aceptado, fecha, hora y usuario. Cuando exista un cambio material, deberá gestionarse una nueva aceptación. | Alta | Crítico | Externo / Legal |
| RNF-46 | Derechos del titular | Responsable de protección de datos / Administrador | Todos los titulares de datos | El sistema y el proceso operativo deberán permitir gestionar solicitudes de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición y demás derechos aplicables. Cada solicitud deberá ser identificada, atendida y registrada dentro de los plazos legales. | Alta | Crítico | Externo / Legal |
| RNF-47 | Minimización en reportes y exportaciones | Responsable de protección de datos / Auditor | Administradores, auditores e instituciones | Los reportes deberán presentar información agregada o anonimizada cuando la identificación individual no sea necesaria. Las exportaciones que contengan datos personales requerirán permisos específicos y deberán registrarse en auditoría. | Alta | Crítico | Producto / Privacidad |
| RNF-48 | Prevención de divulgación indebida | Responsable de seguridad / Equipo de desarrollo | Todos los usuarios | El sistema no deberá mostrar información personal en URLs, mensajes públicos, registros técnicos no protegidos, respuestas de error o notificaciones enviadas a destinatarios no autorizados. La verificación se realizará mediante revisión técnica y pruebas de seguridad. | Alta | Crítico | Producto / Privacidad |
| RNF-49 | Precisión de geolocalización y privacidad | Arquitecto de software / Responsable de protección de datos | Adultos mayores, cuidadores y voluntarios | Antes de la asignación, la ubicación deberá presentarse únicamente a nivel de zona, sector o radio aproximado. La precisión necesaria para ejecutar la atención solo podrá revelarse después de la asignación confirmada y a usuarios autorizados. | Alta | Crítico | Producto / Privacidad |
| RNF-50 | Soporte y diagnóstico | Responsable de soporte / Equipo técnico | Usuarios y administradores | El sistema deberá proporcionar un mecanismo para reportar problemas y asociarlos con información técnica suficiente para su diagnóstico, sin exponer datos sensibles. Los incidentes deberán contar con identificador, fecha, categoría, prioridad, estado y responsable. | Media | Medio | Organización / Soporte |

## Requerimientos funcionales

### Landing Page y acceso público

| Código | Requerimiento | Cargo responsable | Rol | Detalle y criterio de aceptación | Prioridad | Impacto | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01.01 | Visualizar Landing Page | Product Owner / Desarrollo frontend | Visitante | El sistema deberá presentar una página pública accesible sin autenticación. Se considerará cumplido cuando un visitante pueda acceder a la URL principal y visualizar el nombre, propósito y descripción de Barrio Solidario. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-01.02 | Presentar información del proyecto | Product Owner | Visitante | La Landing Page deberá explicar la problemática social, el propósito del proyecto, los beneficiarios, los participantes y los tipos de ayuda gestionados. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-01.03 | Explicar el funcionamiento | Product Owner / UX | Visitante | El sistema deberá presentar el flujo general: registro, solicitud, postulación, asignación, jornada, cierre y evaluación. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-01.04 | Presentar beneficios | Product Owner | Visitante | La Landing Page deberá mostrar los beneficios para adultos mayores, cuidadores, voluntarios y organizaciones sociales. | Media | Medio | Funcional |
| RF-01.05 | Acceder al registro e inicio de sesión | Desarrollo frontend | Visitante | El visitante deberá poder navegar desde la Landing Page hacia los formularios de registro e inicio de sesión. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-01.06 | Consultar políticas y términos | Responsable de protección de datos | Visitante / Usuario | La Landing Page deberá permitir consultar las condiciones de uso, política de privacidad y tratamiento de datos antes del registro. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-01.07 | Consultar preguntas frecuentes | Product Owner / Soporte | Visitante | El sistema deberá presentar una sección de preguntas frecuentes sobre registro, solicitudes, voluntariado, seguridad e incidencias. | Media | Medio | Funcional |
| RF-01.08 | Contactar al equipo responsable | Responsable de soporte | Visitante | El visitante deberá poder enviar una consulta mediante un formulario de contacto. El sistema deberá validar los campos, registrar o remitir el mensaje y confirmar su envío. | Media | Medio | Funcional |
| RF-01.09 | Presentar métricas públicas | Administrador / Auditor | Visitante | El sistema podrá mostrar indicadores agregados y autorizados, como solicitudes atendidas o voluntarios activos, sin exponer datos personales. | Media | Medio | Funcional |

### Registro, autenticación y seguridad

| Código | Requerimiento | Cargo responsable | Rol | Detalle y criterio de aceptación | Prioridad | Impacto | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-02.01 | Registrar usuario | Product Owner / Desarrollo backend | Adulto mayor, cuidador y voluntario | El sistema deberá permitir crear una cuenta mediante un formulario de registro que solicite los datos definidos para cada perfil. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-02.02 | Seleccionar tipo de usuario | Product Owner | Usuario en registro | Durante el registro, el usuario deberá seleccionar el perfil correspondiente. El sistema mostrará los campos y condiciones asociados a ese perfil. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-02.03 | Validar datos de registro | Desarrollo backend | Usuario en registro | El sistema deberá validar campos obligatorios, formato de correo, unicidad de la cuenta, aceptación de políticas y consistencia de los datos antes de registrar al usuario. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-02.04 | Registrar consentimiento | Responsable de protección de datos | Usuario en registro | El sistema deberá registrar la aceptación de las políticas y conservar usuario, fecha, hora y versión del documento aceptado. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-02.05 | Crear cuenta pendiente | Desarrollo backend | Usuario en registro | Después del registro, la cuenta deberá quedar en estado pendiente cuando el perfil requiera validación. El usuario no accederá a funciones restringidas hasta su aprobación. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-03.01 | Iniciar sesión con credenciales locales | Responsable de seguridad / Desarrollo backend | Usuario registrado | El sistema deberá autenticar al usuario mediante su identificador y contraseña. Si las credenciales son válidas y la cuenta está habilitada, se concederá el acceso. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-03.02 | Rechazar credenciales inválidas | Responsable de seguridad | Usuario registrado | Cuando las credenciales sean incorrectas, el sistema deberá rechazar el acceso, mostrar un mensaje genérico y registrar el intento fallido. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-03.03 | Autenticarse mediante OAuth | Arquitecto de software / Seguridad | Usuario registrado | Cuando se habilite un proveedor externo, el sistema deberá permitir la autenticación mediante OAuth y relacionar la identidad externa con una cuenta interna autorizada. | Media | Medio | Funcional |
| RF-03.04 | Aplicar segundo factor | Responsable de seguridad | Usuario autenticado | Cuando el perfil o política requiera MFA/2FA, el sistema deberá solicitar y validar un código temporal antes de completar el acceso. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-03.05 | Bloquear cuenta por intentos fallidos | Responsable de seguridad | Usuario registrado | Al superar el número permitido de intentos fallidos, el sistema deberá bloquear temporalmente la cuenta, registrar el evento e informar al usuario. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-03.06 | Cerrar sesión | Desarrollo backend | Usuario autenticado | El usuario deberá poder cerrar su sesión. El sistema invalidará la sesión activa y redirigirá a una página pública. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-03.07 | Expirar sesión por inactividad | Responsable de seguridad | Usuario autenticado | Al superar el tiempo configurado de inactividad, el sistema deberá cerrar o invalidar la sesión y solicitar una nueva autenticación. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-04.01 | Solicitar recuperación de contraseña | Responsable de seguridad | Usuario registrado | El usuario deberá poder solicitar la recuperación mediante su correo registrado, sin que el sistema confirme públicamente si la cuenta existe. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-04.02 | Generar enlace seguro | Desarrollo backend | Usuario registrado | El sistema deberá generar un token temporal, de un solo uso y con expiración definida, y enviarlo al correo registrado. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-04.03 | Restablecer contraseña | Usuario registrado | Usuario registrado | El usuario deberá poder definir una nueva contraseña que cumpla las políticas. Al finalizar, el token utilizado y las sesiones anteriores quedarán invalidados. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-04.04 | Cambiar contraseña autenticado | Responsable de seguridad | Usuario autenticado | El usuario deberá poder cambiar su contraseña desde el perfil, validando su contraseña actual y las reglas de seguridad. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-05.01 | Identificar rol autenticado | Desarrollo backend | Usuario autenticado | Después de la autenticación, el sistema deberá identificar los roles y permisos vigentes del usuario. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-05.02 | Redirigir al panel correspondiente | Desarrollo frontend | Usuario autenticado | El sistema deberá redirigir al usuario hacia el panel definido para su rol principal. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-05.03 | Restringir rutas no autorizadas | Responsable de seguridad | Usuario autenticado | Si un usuario intenta acceder a una ruta o función no autorizada, el sistema deberá impedirlo, registrar el evento cuando corresponda y presentar un mensaje controlado. | Alta | Crítico | Funcional |

### Dashboard y gestión de usuarios

| Código | Requerimiento | Cargo responsable | Rol | Detalle y criterio de aceptación | Prioridad | Impacto | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-06.01 | Mostrar dashboard por rol | Product Owner / Desarrollo frontend | Todos los perfiles | El sistema deberá mostrar un panel adaptado al rol del usuario, incluyendo únicamente funciones, accesos, alertas y datos autorizados. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-06.02 | Mostrar resumen del adulto mayor o cuidador | Product Owner | Adulto mayor / Cuidador | El panel deberá mostrar solicitudes, estados, postulaciones recibidas, voluntarios asignados, jornadas, notificaciones e historial de atención. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-06.03 | Mostrar resumen del voluntario | Product Owner | Voluntario | El panel deberá mostrar solicitudes disponibles, postulaciones, asignaciones, jornadas, mensajes, notificaciones e historial de participación. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-06.04 | Mostrar resumen de control | Product Owner | Moderador / Seguridad | El panel deberá mostrar usuarios pendientes, solicitudes activas, incidencias, alertas y tareas de revisión autorizadas. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-06.05 | Mostrar resumen administrativo | Product Owner | Administrador | El panel deberá presentar usuarios, solicitudes, incidencias, catálogos, configuración, reportes e indicadores generales. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-07.01 | Consultar usuarios pendientes | Moderador / Administrador | Moderador / Administrador | El sistema deberá presentar los usuarios pendientes según el nivel de aprobación asignado al responsable. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-07.02 | Aprobar usuario | Moderador / Administrador | Moderador / Administrador | El responsable deberá poder aprobar un registro válido. El sistema activará la cuenta, registrará la decisión y notificará al usuario. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-07.03 | Rechazar u observar usuario | Moderador / Administrador | Moderador / Administrador | El responsable deberá poder rechazar u observar un registro, indicando un motivo. La cuenta no será activada y el usuario será notificado. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-07.04 | Suspender y reactivar usuario | Administrador / Seguridad | Usuario registrado | Los responsables autorizados podrán suspender o reactivar una cuenta. Toda acción deberá incluir motivo, responsable, fecha y registro de auditoría. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-08.01 | Consultar perfil | Desarrollo backend | Usuario autenticado | El usuario deberá poder consultar la información de su perfil y el estado de su cuenta. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-08.02 | Actualizar información personal | Usuario autenticado | Usuario autenticado | El usuario deberá poder modificar únicamente los campos autorizados para su rol. El sistema validará y registrará los cambios relevantes. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-08.03 | Gestionar ubicación principal | Usuario autenticado | Adulto mayor, cuidador y voluntario | El usuario deberá registrar, consultar y actualizar su ubicación principal. La visualización se sujetará a las reglas de privacidad. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-08.04 | Gestionar perfil de adulto mayor | Cuidador / Adulto mayor | Adulto mayor / Cuidador | El sistema deberá permitir registrar y actualizar la información específica del adulto mayor dentro de los campos autorizados. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-08.05 | Gestionar perfil de voluntario | Voluntario | Voluntario | El voluntario deberá registrar y actualizar disponibilidad, zonas, tipos de ayuda y demás información requerida para validar su elegibilidad. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-08.06 | Relacionar cuidador y adulto mayor | Moderador / Usuario autorizado | Familiar / Cuidador | El sistema deberá permitir registrar, validar, consultar y actualizar la relación entre un cuidador y el adulto mayor representado. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-08.07 | Gestionar preferencias de notificación | Usuario autenticado | Usuario autenticado | El usuario deberá seleccionar los canales y eventos de notificación permitidos, salvo comunicaciones obligatorias de seguridad o cumplimiento. | Media | Medio | Funcional |
| RF-08.08 | Desactivar cuenta propia | Usuario autenticado / Administrador | Usuario registrado | El usuario podrá solicitar la baja lógica de su cuenta. El sistema deberá validar dependencias activas y aplicar las políticas de retención correspondientes. | Media | Alto | Funcional |

### Solicitudes de Asistencia

| Código | Requerimiento | Cargo responsable | Rol | Detalle y criterio de aceptación | Prioridad | Impacto | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-09.01 | Crear solicitud | Product Owner / Desarrollo backend | Adulto mayor / Cuidador | El sistema deberá permitir registrar una solicitud indicando tipo de ayuda, descripción, fecha, horario y ubicación aproximada. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-09.02 | Validar requisitos mínimos | Desarrollo backend | Adulto mayor / Cuidador | Antes de guardar o publicar una solicitud, el sistema deberá comprobar los campos obligatorios, fechas válidas, ubicación y estado de la cuenta. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-09.03 | Publicar solicitud | Adulto mayor / Cuidador | Adulto mayor / Cuidador | Una solicitud válida deberá poder publicarse para que sea visible a voluntarios elegibles. La publicación deberá registrar fecha, hora y estado inicial. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-09.04 | Consultar solicitudes propias | Desarrollo frontend | Adulto mayor / Cuidador | El usuario deberá consultar las solicitudes creadas directamente o en representación de un adulto mayor autorizado. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-09.05 | Consultar detalle de solicitud | Usuario autorizado | Solicitante, voluntario asignado y control | El sistema deberá mostrar los datos autorizados, estado, jornada, asignación, observaciones e historial, de acuerdo con el rol y momento del proceso. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-09.06 | Actualizar solicitud | Adulto mayor / Cuidador | Solicitante | El usuario podrá modificar una solicitud únicamente mientras permanezca en un estado editable. Los cambios deberán validarse y registrarse. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-09.07 | Cancelar solicitud | Adulto mayor / Cuidador | Solicitante | El usuario podrá cancelar una solicitud en los estados autorizados, seleccionando o registrando el motivo. El sistema notificará a los involucrados. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-09.08 | Gestionar ubicación de la solicitud | Solicitante | Solicitante / Voluntario | La solicitud deberá registrar una ubicación aproximada. La dirección o precisión adicional solo se revelará después de una asignación confirmada. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-09.09 | Adjuntar información complementaria | Solicitante | Solicitante / Control | El usuario podrá adjuntar información permitida. El sistema deberá validar formato, tamaño, tipo y autorización de acceso. | Media | Alto | Funcional |
| RF-09.10 | Cambiar estado de solicitud | Sistema / Usuario autorizado | Actores del proceso | El sistema deberá permitir únicamente transiciones válidas y registrar estado anterior, nuevo estado, usuario, fecha y hora. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-09.11 | Consultar historial de estados | Usuario autorizado | Solicitante, control y auditor | El sistema deberá mostrar cronológicamente los cambios de estado y sus responsables, respetando los permisos. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-09.12 | Buscar y filtrar solicitudes | Usuario autorizado | Voluntario / Moderador / Administrador | El sistema deberá permitir filtrar por estado, prioridad, tipo de ayuda, fecha y zona, según las atribuciones del usuario. | Alta | Alto | Funcional |

### Postulación y asignación

| Código | Requerimiento | Cargo responsable | Rol | Detalle y criterio de aceptación | Prioridad | Impacto | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-10.01 | Consultar solicitudes disponibles | Product Owner / Desarrollo backend | Voluntario | El voluntario activo deberá visualizar solicitudes pendientes compatibles con las reglas de publicación y privacidad. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-10.02 | Filtrar por zona y criterios | Desarrollo frontend | Voluntario | El voluntario deberá filtrar solicitudes por zona aproximada, tipo de ayuda, fecha, prioridad y disponibilidad. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-10.03 | Validar elegibilidad del voluntario | Desarrollo backend | Voluntario | Antes de aceptar una postulación, el sistema deberá verificar cuenta activa, perfil validado, restricciones, disponibilidad y reglas configuradas. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-10.04 | Registrar postulación | Voluntario | Voluntario | El voluntario elegible deberá poder postularse. El sistema registrará solicitud, voluntario, fecha, hora y estado pendiente. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-10.05 | Retirar postulación | Voluntario | Voluntario | El voluntario podrá retirar su postulación mientras no haya sido aprobada. El sistema registrará la acción y actualizará su estado. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-10.06 | Consultar postulaciones realizadas | Voluntario | Voluntario | El voluntario deberá consultar sus postulaciones y conocer si están pendientes, aprobadas, rechazadas o retiradas. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-10.07 | Consultar postulaciones recibidas | Solicitante / Cuidador | Solicitante | El solicitante autorizado deberá consultar las postulaciones recibidas para una solicitud, sin visualizar datos no permitidos. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-10.08 | Aprobar postulación | Solicitante / Cuidador | Solicitante | El usuario autorizado podrá aprobar una postulación válida. El sistema deberá formalizar la resolución y evitar aprobar postulaciones incompatibles. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-10.09 | Rechazar postulación | Solicitante / Cuidador | Solicitante | El usuario podrá rechazar una postulación. El sistema actualizará su estado, conservará el historial y notificará al voluntario. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-10.10 | Asignar voluntario | Sistema | Solicitante / Voluntario | Al aprobar una postulación, el sistema deberá crear la asignación, actualizar la solicitud, registrar la fecha y notificar a las partes. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-10.11 | Confirmar participación | Voluntario | Voluntario | El voluntario asignado deberá confirmar su participación antes de la jornada, dentro del tiempo definido por la organización. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-10.12 | Renunciar a una asignación | Voluntario | Voluntario | Antes de iniciar la atención, el voluntario podrá registrar su renuncia y motivo. El sistema deberá notificar al solicitante y aplicar la regla de reasignación. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-10.13 | Reasignar solicitud | Solicitante / Moderador | Solicitante / Moderador | Cuando una asignación sea liberada o cancelada, el sistema deberá permitir reasignar otro voluntario elegible y conservar el historial. | Alta | Crítico | Funcional |

### Coordinación, mensajería y atención

| Código | Requerimiento | Cargo responsable | Rol | Detalle y criterio de aceptación | Prioridad | Impacto | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-11.01 | Proponer jornada | Solicitante / Cuidador | Solicitante / Voluntario | El sistema deberá permitir proponer fecha, horario y observaciones para una solicitud asignada. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-11.02 | Confirmar jornada | Solicitante / Voluntario | Solicitante / Voluntario | Ambas partes deberán confirmar la jornada. El sistema registrará cada confirmación y cambiará el estado cuando se cumplan las condiciones. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-11.03 | Reprogramar jornada | Solicitante / Voluntario | Solicitante / Voluntario | Una parte autorizada podrá proponer la reprogramación indicando motivo y nuevo horario. La modificación deberá ser confirmada y registrada. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-11.04 | Cancelar jornada | Usuario autorizado | Solicitante / Voluntario / Control | El sistema deberá permitir cancelar una jornada antes de su inicio, según las reglas configuradas, notificando a las partes y actualizando la solicitud. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-12.01 | Enviar mensaje contextual | Usuario autorizado | Solicitante / Voluntario asignado | Los participantes autorizados podrán intercambiar mensajes exclusivamente dentro de una solicitud o jornada relacionada. | Media | Alto | Funcional |
| RF-12.02 | Consultar historial de mensajes | Usuario autorizado | Solicitante / Voluntario / Moderador | El sistema deberá conservar y mostrar el historial a los participantes autorizados. El moderador accederá únicamente cuando exista justificación y permiso. | Media | Alto | Funcional |
| RF-12.03 | Emitir notificaciones | Sistema | Todos los usuarios | El sistema deberá generar notificaciones por registro, aprobación, postulación, asignación, jornada, cambio de estado, incidencia, cierre y evaluación. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-12.04 | Registrar estado de notificación | Sistema / Administrador | Usuario / Soporte | El sistema deberá registrar la generación y, cuando sea técnicamente posible, el resultado del envío de notificaciones externas. | Media | Medio | Funcional |
| RF-13.01 | Iniciar atención | Voluntario asignado | Voluntario | El voluntario podrá registrar el inicio únicamente cuando exista una asignación activa y una jornada confirmada. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-13.02 | Consultar atención en curso | Usuario autorizado | Solicitante / Voluntario / Control | Las partes autorizadas deberán visualizar el estado actual y los eventos registrados durante la atención. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-13.03 | Registrar observaciones de atención | Voluntario / Solicitante | Participantes | Los participantes podrán registrar observaciones permitidas durante o al finalizar la jornada. | Media | Alto | Funcional |
| RF-13.04 | Finalizar atención | Voluntario asignado | Voluntario | El voluntario deberá registrar la finalización, fecha, hora y observaciones correspondientes. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-13.05 | Confirmar cierre | Solicitante / Cuidador | Solicitante | El solicitante deberá confirmar la recepción de la ayuda o registrar una inconformidad. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-13.06 | Cerrar solicitud | Sistema / Usuario autorizado | Solicitante / Control | Cuando se cumplan las condiciones de cierre, el sistema deberá cambiar el estado a finalizada o cerrada y conservar la trazabilidad. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-13.07 | Reabrir solicitud | Moderador / Administrador | Control | Una solicitud cerrada podrá reabrirse solo mediante una acción autorizada, justificada y registrada. | Media | Alto | Funcional |

### Incidencias, moderación y calificaciones

| Código | Requerimiento | Cargo responsable | Rol | Detalle y criterio de aceptación | Prioridad | Impacto | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-14.01 | Registrar incidencia | Product Owner / Desarrollo backend | Participante autorizado | El sistema deberá permitir registrar una incidencia asociada a una solicitud, asignación o jornada, indicando tipo, descripción y usuarios relacionados. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-14.02 | Clasificar incidencia | Moderador / Seguridad | Responsable de control | La incidencia deberá clasificarse por tipo, prioridad y criticidad utilizando catálogos autorizados. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-14.03 | Adjuntar evidencia | Usuario autorizado | Participante / Control | El sistema deberá permitir adjuntar evidencia con controles de formato, tamaño, seguridad y acceso. | Media | Alto | Funcional |
| RF-14.04 | Asignar responsable | Moderador / Administrador | Control | La incidencia deberá asignarse a un responsable de seguimiento, registrando la asignación y sus cambios. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-14.05 | Registrar seguimiento | Responsable de incidencia | Moderador / Seguridad | El responsable deberá registrar acciones, observaciones y resultados durante la gestión. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-14.06 | Escalar incidencia | Responsable de seguridad | Moderador / Seguridad / Administrador | El sistema deberá permitir escalar una incidencia cuando su riesgo o criticidad supere el nivel autorizado del responsable actual. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-14.07 | Resolver y cerrar incidencia | Responsable de incidencia | Moderador / Seguridad | Una incidencia podrá cerrarse únicamente con una resolución documentada, estado final, fecha y responsable. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-14.08 | Reabrir incidencia | Moderador / Seguridad | Control | Una incidencia cerrada podrá reabrirse por información nueva o resolución insuficiente, dejando constancia del motivo. | Media | Alto | Funcional |
| RF-14.09 | Moderar contenido | Moderador | Moderador | El moderador deberá poder revisar y restringir solicitudes, mensajes, comentarios o calificaciones que incumplan las políticas, sin eliminar la evidencia de auditoría. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-14.10 | Aplicar medidas sobre usuarios | Seguridad / Administrador | Usuario reportado | Los responsables autorizados podrán advertir, suspender, bloquear o reactivar usuarios, indicando motivo y conservando trazabilidad. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-15.01 | Registrar calificación | Solicitante / Voluntario | Participantes de la atención | Después del cierre, los participantes autorizados podrán registrar una calificación según la escala configurada. | Media | Alto | Funcional |
| RF-15.02 | Registrar comentario de evaluación | Solicitante / Voluntario | Participantes | Los participantes podrán registrar un comentario asociado a la atención concluida. | Media | Alto | Funcional |
| RF-15.03 | Consultar calificaciones | Usuario autorizado | Usuario evaluado / Control | El sistema deberá mostrar las calificaciones de forma agregada o detallada según el rol, la finalidad y las reglas de privacidad. | Media | Alto | Funcional |
| RF-15.04 | Moderar calificaciones y comentarios | Moderador | Moderador | El moderador deberá revisar, ocultar o restringir evaluaciones que infrinjan las políticas, conservando el contenido original en auditoría. | Alta | Alto | Funcional |

### Administración, reportes y auditoria

| Código | Requerimiento | Cargo responsable | Rol | Detalle y criterio de aceptación | Prioridad | Impacto | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-16.01 | Gestionar tipos de ayuda | Administrador | Administrador | El administrador deberá crear, consultar, actualizar, activar y desactivar tipos y subtipos de ayuda. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-16.02 | Gestionar estados y transiciones | Administrador / Product Owner | Administrador | El sistema deberá permitir configurar catálogos de estados y reglas autorizadas de transición, sin afectar los registros históricos. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-16.03 | Gestionar motivos | Administrador | Administrador | El administrador deberá gestionar motivos de cancelación, renuncia, rechazo, reprogramación y otras decisiones operativas. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-16.04 | Gestionar catálogos de incidencias | Administrador / Seguridad | Administrador | El sistema deberá permitir gestionar tipos, prioridades, criticidades y estados de incidencias. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-16.05 | Gestionar roles y permisos | Responsable de seguridad / Administrador | Administrador | El administrador autorizado deberá gestionar roles y permisos dentro de los límites de seguridad establecidos. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-16.06 | Gestionar zonas geográficas | Administrador | Administrador | El sistema deberá permitir crear, actualizar, activar y desactivar las zonas utilizadas para ubicación y filtrado. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-16.07 | Configurar reglas de postulación | Product Owner / Administrador | Administrador | El administrador deberá configurar las condiciones de elegibilidad, retiro, aceptación, confirmación y reasignación. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-16.08 | Configurar parámetros de seguridad | Responsable de seguridad | Administrador de seguridad | El sistema deberá permitir configurar tiempos de sesión, intentos fallidos, MFA y otros parámetros autorizados. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-16.09 | Configurar proveedores externos | Arquitecto / Administrador | Administrador técnico | El responsable autorizado deberá configurar proveedores de correo, OAuth, mapas y notificaciones sin exponer credenciales. | Media | Alto | Funcional |
| RF-16.10 | Habilitar o deshabilitar módulos | Administrador | Administrador | El administrador podrá habilitar o deshabilitar módulos configurables. El sistema deberá impedir accesos mientras estén deshabilitados y conservar los datos existentes. | Media | Alto | Funcional |
| RF-17.01 | Generar reportes operativos | Product Owner / Administrador | Moderador / Administrador | El sistema deberá generar reportes de solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, cierres e incidencias. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-17.02 | Generar indicadores estadísticos | Product Owner / Auditor | Administrador / Auditor | El sistema deberá calcular indicadores por fecha, zona, tipo de ayuda, estado, tiempo de atención y participación de voluntarios. | Media | Alto | Funcional |
| RF-17.03 | Aplicar filtros a reportes | Administrador / Auditor | Usuario de reportes | Los reportes deberán filtrarse según parámetros autorizados y mostrar únicamente información permitida para el rol. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-17.04 | Exportar información | Administrador / Auditor | Usuario autorizado | El sistema deberá exportar reportes en PDF, CSV o Excel. Las exportaciones con datos personales requerirán permisos específicos y registro de auditoría. | Media | Alto | Funcional |
| RF-17.05 | Registrar eventos de auditoría | Sistema | Auditor / Seguridad | El sistema deberá registrar automáticamente los eventos definidos en las políticas de auditoría, sin depender de una acción manual. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-17.06 | Consultar bitácora | Auditor / Seguridad | Auditor / Administrador autorizado | Los usuarios autorizados deberán consultar los eventos sin poder modificarlos. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-17.07 | Filtrar eventos de auditoría | Auditor / Seguridad | Auditor | El sistema deberá filtrar por usuario, tipo de evento, entidad, resultado y rango de fechas. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-17.08 | Consultar detalle de evento | Auditor / Seguridad | Auditor | El usuario autorizado deberá consultar fecha, hora, actor, operación, entidad afectada y resultado del evento. | Alta | Alto | Funcional |
| RF-17.09 | Exportar registros de auditoría | Auditor / Seguridad | Auditor | La exportación deberá restringirse a usuarios autorizados y quedar registrada como un nuevo evento de auditoría. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-17.10 | Detectar eventos críticos | Sistema / Seguridad | Seguridad / Administrador | El sistema deberá identificar intentos fallidos repetidos, cambios críticos, modificaciones de roles y eventos de incidencias según reglas configuradas. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-17.11 | Notificar eventos críticos | Sistema | Seguridad / Administrador | Cuando un evento cumpla criterios de criticidad, el sistema deberá notificar a los responsables definidos y registrar el resultado. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-17.12 | Aplicar política de retención | Administrador / Auditor | Auditor / Administrador | El sistema deberá conservar, archivar o eliminar registros conforme a la política aprobada, sin permitir su eliminación discrecional por usuarios operativos. | Alta | Crítico | Funcional |
| RF-17.13 | Validar integridad de auditoría | Responsable de seguridad | Auditor / Seguridad | El sistema deberá proporcionar un mecanismo para detectar alteraciones o inconsistencias en los registros de auditoría. | Alta | Crítico | Funcional |

# Historias de Usuario

## Épica 1. Portal público y participación

| Código | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como visitante, quiero conocer el propósito de Barrio Solidario, para comprender la problemática que aborda y el beneficio que ofrece a la comunidad. | Alta |
| HU-02 | Como visitante, quiero conocer cómo funciona el proceso de ayuda, para decidir si deseo participar como solicitante, cuidador o voluntario. | Alta |
| HU-03 | Como visitante, quiero consultar los tipos de ayuda disponibles, para saber qué necesidades pueden gestionarse mediante la plataforma. | Media |
| HU-04 | Como visitante, quiero consultar las condiciones de participación, políticas y recomendaciones de seguridad, para utilizar la plataforma de manera responsable. | Alta |
| HU-05 | Como visitante, quiero comunicarme con los responsables de Barrio Solidario, para solicitar orientación o resolver dudas. | Media |

## Épica 2. Registro y acceso

| Código | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-06 | Como nuevo usuario, quiero registrarme seleccionando el perfil correspondiente, para participar en Barrio Solidario según mis necesidades y responsabilidades. | Alta |
| HU-07 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder a las funciones autorizadas para mi rol. | Alta |
| HU-08 | Como usuario, quiero recuperar el acceso a mi cuenta, para ingresar nuevamente cuando olvide mi contraseña. | Alta |
| HU-09 | Como usuario, quiero cerrar mi sesión, para impedir que otras personas accedan a mi información desde el mismo dispositivo. | Alta |
| HU-10 | Como usuario, quiero aceptar las políticas y condiciones de uso, para conocer y autorizar el tratamiento de mi información. | Alta |

## Épica 3. Perfiles y validación

| Código | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-11 | Como usuario registrado, quiero consultar y actualizar mi perfil, para mantener vigente mi información personal y de contacto. | Alta |
| HU-12 | Como familiar o cuidador, quiero asociar a un adulto mayor bajo mi responsabilidad, para gestionar solicitudes de ayuda en su nombre. | Alta |
| HU-13 | Como voluntario, quiero registrar mi disponibilidad, zonas y tipos de ayuda, para recibir oportunidades compatibles con mi capacidad de colaboración. | Alta |
| HU-14 | Como moderador, quiero revisar la información de los nuevos participantes, para aprobar, observar o rechazar su registro según las políticas establecidas. | Alta |
| HU-15 | Como usuario, quiero conocer el estado de validación de mi cuenta, para saber si puedo utilizar las funciones de la plataforma o si debo completar información. | Alta |

## Épica 4. Solicitudes de ayuda

| Código | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-16 | Como adulto mayor, quiero registrar una solicitud de ayuda, para recibir acompañamiento en una actividad cotidiana. | Alta |
| HU-17 | Como familiar o cuidador, quiero registrar una solicitud en nombre de un adulto mayor autorizado, para ayudarlo cuando no pueda utilizar directamente la plataforma. | Alta |
| HU-18 | Como solicitante, quiero indicar el tipo de ayuda, descripción, fecha, horario y ubicación aproximada, para comunicar claramente mi necesidad. | Alta |
| HU-19 | Como solicitante, quiero consultar el estado de mi solicitud, para conocer el avance del proceso de atención. | Alta |
| HU-20 | Como solicitante, quiero modificar una solicitud pendiente, para corregir o actualizar la información antes de que sea asignada. | Media |
| HU-21 | Como solicitante, quiero cancelar una solicitud indicando el motivo, para informar que la ayuda ya no es necesaria. | Alta |
| HU-22 | Como solicitante, quiero consultar el historial de cambios de mi solicitud, para conocer los eventos ocurridos durante su atención. | Media |

## Épica 5. Postulación y asignación

| Código | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-23 | Como voluntario, quiero consultar solicitudes compatibles con mi ubicación, disponibilidad y tipo de ayuda, para identificar oportunidades en las que pueda colaborar. | Alta |
| HU-24 | Como voluntario, quiero consultar la información general de una solicitud sin visualizar datos sensibles, para evaluar si puedo proporcionar la ayuda de forma segura. | Alta |
| HU-25 | Como voluntario, quiero postularme a una solicitud, para expresar mi disponibilidad e interés en atenderla. | Alta |
| HU-26 | Como voluntario, quiero retirar una postulación pendiente, para informar que ya no puedo participar. | Media |
| HU-27 | Como voluntario, quiero consultar el estado de mis postulaciones, para saber si fueron aceptadas, rechazadas o continúan pendientes. | Alta |
| HU-28 | Como solicitante o cuidador, quiero revisar las postulaciones recibidas, para seleccionar un voluntario adecuado. | Alta |
| HU-29 | Como solicitante o cuidador, quiero aceptar una postulación, para asignar formalmente al voluntario que realizará la atención. | Alta |
| HU-30 | Como voluntario seleccionado, quiero conocer los detalles necesarios de la asignación, para coordinar y proporcionar la ayuda. | Alta |
| HU-31 | Como moderador, quiero reasignar una solicitud cuando el voluntario no pueda participar, para evitar que la necesidad quede sin atención. | Media |

## Épica 6. Coordinación y atención

| Código | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-32 | Como solicitante o voluntario, quiero proponer y confirmar la fecha y horario de la jornada, para coordinar la atención. | Alta |
| HU-33 | Como participante de una jornada, quiero solicitar una reprogramación indicando el motivo, para acordar un nuevo horario cuando surja un inconveniente. | Alta |
| HU-34 | Como participante autorizado, quiero cancelar una jornada indicando el motivo, para comunicar que la atención no podrá realizarse. | Alta |
| HU-35 | Como solicitante o voluntario, quiero comunicarme dentro del contexto de la solicitud, para coordinar la ayuda sin exponer innecesariamente mis datos personales. | Alta |
| HU-36 | Como participante, quiero consultar el historial de mensajes y acuerdos, para mantener evidencia de la coordinación realizada. | Media |
| HU-37 | Como voluntario asignado, quiero registrar el inicio de la jornada, para dejar constancia de que la atención comenzó. | Alta |
| HU-38 | Como participante, quiero consultar el estado de la atención, para conocer si está programada, en curso, finalizada o cerrada. | Alta |
| HU-39 | Como voluntario, quiero registrar la finalización de la jornada y sus observaciones, para documentar la ayuda proporcionada. | Alta |
| HU-40 | Como solicitante o cuidador, quiero confirmar la conformidad con la atención, para cerrar formalmente la solicitud. | Alta |

## Épica 7. Notificaciones

| Código | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-41 | Como usuario, quiero recibir una notificación cuando mi cuenta sea aprobada, observada o rechazada, para conocer el resultado de la validación. | Alta |
| HU-42 | Como solicitante, quiero recibir notificaciones sobre nuevas postulaciones y asignaciones, para atender oportunamente el proceso. | Alta |
| HU-43 | Como voluntario, quiero recibir notificaciones sobre el resultado de mis postulaciones, para conocer si fui seleccionado. | Alta |
| HU-44 | Como participante, quiero recibir recordatorios y avisos sobre cambios en la jornada, para evitar olvidos o inasistencias. | Alta |
| HU-45 | Como usuario, quiero consultar mis notificaciones pendientes, para identificar las acciones que requieren mi atención. | Media |

## Épica 8. Evaluaciones e incidencias

| Código | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-46 | Como solicitante, quiero calificar la ayuda recibida, para expresar mi nivel de satisfacción con la atención. | Alta |
| HU-47 | Como voluntario, quiero evaluar la experiencia de la jornada, para registrar observaciones sobre la coordinación y participación. | Media |
| HU-48 | Como participante, quiero reportar una inasistencia, inconveniente o comportamiento inadecuado, para que los responsables puedan intervenir. | Alta |
| HU-49 | Como usuario que reportó una incidencia, quiero conocer su estado, para saber si está siendo atendida o fue resuelta. | Alta |
| HU-50 | Como responsable de seguridad, quiero clasificar y asignar las incidencias, para gestionar su atención según su nivel de riesgo. | Alta |
| HU-51 | Como moderador, quiero registrar el seguimiento y resolución de una incidencia, para conservar evidencia de las acciones realizadas. | Alta |
| HU-52 | Como responsable de seguridad, quiero suspender o bloquear una cuenta cuando exista una causa justificada, para proteger a los participantes. | Alta |

## Épica 9. Administración, reportes y auditoría

| Código | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-53 | Como administrador, quiero gestionar usuarios, roles y permisos, para controlar el acceso a la plataforma. | Alta |
| HU-54 | Como administrador, quiero gestionar tipos de ayuda, zonas, estados y motivos, para adaptar el funcionamiento de la plataforma. | Alta |
| HU-55 | Como administrador, quiero consultar indicadores sobre solicitudes, voluntarios, jornadas e incidencias, para supervisar la operación. | Media |
| HU-56 | Como usuario autorizado, quiero generar reportes mediante filtros, para analizar la información relevante para mi función. | Media |
| HU-57 | Como usuario autorizado, quiero exportar reportes, para utilizar la información en procesos de seguimiento y rendición de cuentas. | Baja |
| HU-58 | Como auditor, quiero consultar el historial de acciones relevantes, para verificar la trazabilidad de la operación. | Alta |
| HU-59 | Como auditor, quiero filtrar eventos por usuario, fecha, operación y resultado, para localizar evidencias específicas. | Media |
| HU-60 | Como responsable de seguridad, quiero recibir alertas sobre eventos críticos, para actuar oportunamente ante posibles riesgos. | Alta |

# Asignación de épicas

| Épica | Historias | Responsable principal | Colaboradores |
| --- | --- | --- | --- |
| Épica 1. Portal público y participación | HU-01 a HU-05 | Luis Ramírez Conejo | Victor Tello y Kevin Carriel |
| Épica 2. Registro y acceso | HU-06 a HU-10 | Kevin Carriel Bonoso | Mario Luzardo, Luis Ramírez y Luis Rodríguez |
| Épica 3. Perfiles y validación | HU-11 a HU-15 | Luis Ramírez Conejo | Mario Luzardo, Victor Tello y Luis Rodríguez |
| Épica 4. Solicitudes de ayuda | HU-16 a HU-22 | Mario Luzardo Fierro | Luis Ramírez, Victor Tello y Luis Rodríguez |
| Épica 5. Postulación y asignación | HU-23 a HU-31 | Mario Luzardo Fierro | Kevin Carriel, Luis Ramírez y Victor Tello |
| Épica 6. Coordinación y atención | HU-32 a HU-40 | Luis Ramírez Conejo | Mario Luzardo, Kevin Carriel y Luis Rodríguez |
| Épica 7. Notificaciones | HU-41 a HU-45 | Kevin Carriel Bonoso | Mario Luzardo y Luis Ramírez |
| Épica 8. Evaluaciones e incidencias | HU-46 a HU-52 | Luis Rodríguez Barrera | Mario Luzardo, Kevin Carriel y Victor Tello |
| Épica 9. Administración, reportes y auditoría | HU-53 a HU-60 | Kevin Carriel Bonoso | Mario Luzardo y Luis Rodríguez |

# Responsabilidades transversales

| Actividad | Responsable | Participación |
| --- | --- | --- |
| Priorización del Product Backlog | Victor Tello Bravo | Define el orden de implementación considerando valor, riesgo y dependencias. |
| Facilitación de Sprints | Alex Mendoza Morante | Coordina planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva. |
| Definición de arquitectura | Kevin Carriel Bonoso | Verifica que las historias sean compatibles con la arquitectura de la solución. |
| Desarrollo de servicios y datos | Mario Luzardo Fierro | Implementa servicios, reglas de negocio y persistencia. |
| Desarrollo de interfaces | Luis Ramírez Conejo | Implementa pantallas, formularios, navegación e integración con servicios. |
| Criterios de aceptación | Victor Tello y Luis Rodríguez | El Product Owner define la aceptación funcional y Calidad diseña las verificaciones. |
| Pruebas y control de defectos | Luis Rodríguez Barrera | Ejecuta pruebas, registra defectos y verifica su corrección. |
| Seguridad y privacidad | Kevin Carriel y Luis Rodríguez | Aplican y verifican los controles técnicos y de protección de información. |
| Documentación | Todo el equipo | Cada integrante documenta las funcionalidades y decisiones bajo su responsabilidad. |
| Aprobación académica | Ing. Victoria García Velásquez | Revisa los entregables y verifica el cumplimiento académico. |

# Forma de trabajo

Durante cada Sprint, el Product Owner seleccionará y priorizará las historias de usuario que aporten mayor valor al incremento. El Scrum Master facilitará la planificación y el seguimiento, mientras que los responsables de cada épica coordinarán su análisis, desarrollo, integración y documentación.

Una historia se considerará terminada únicamente cuando:

- Cumpla sus criterios de aceptación.

- Se encuentre implementada e integrada.

- Haya superado las pruebas correspondientes.

- No presente defectos críticos.

- Cumpla los controles de seguridad y accesibilidad aplicables.

- Su documentación se encuentre actualizada.

- Haya sido revisada y aceptada por el Product Owner.

# Diagrama de contexto

Ilustración 1 Diagrama de Contexto

## Interacciones del diagrama

Las interacciones representan el intercambio de información entre los actores externos y Barrio Solidario. Las flechas bidireccionales indican que los usuarios proporcionan información al sistema y reciben respuestas, resultados o notificaciones.

| Actor o sistema externo | Información enviada a Barrio Solidario | Información recibida desde Barrio Solidario | Propósito de la interacción |
| --- | --- | --- | --- |
| Visitante o comunidad | Consultas, preguntas y formularios de contacto | Propósito del proyecto, funcionamiento, tipos de ayuda, políticas y condiciones de participación | Informar a la comunidad y facilitar la incorporación de nuevos participantes |
| Adulto mayor | Datos de perfil, solicitudes de ayuda, confirmaciones, evaluaciones e incidencias | Estados de solicitudes, postulaciones recibidas, asignaciones, jornadas y notificaciones | Solicitar y dar seguimiento a la ayuda comunitaria |
| Familiar o cuidador | Datos del adulto mayor autorizado, solicitudes, coordinación, confirmaciones y observaciones | Estado de solicitudes, voluntarios postulados o asignados, jornadas y resultados | Gestionar la atención cuando el adulto mayor requiere representación o acompañamiento |
| Voluntario | Perfil, disponibilidad, zonas, tipos de ayuda, postulaciones, confirmaciones y registro de atención | Solicitudes compatibles, resultados de postulaciones, asignaciones, datos autorizados de la jornada y notificaciones | Identificar oportunidades y proporcionar ayuda comunitaria |
| Moderador y responsable de seguridad | Aprobaciones, observaciones, medidas de moderación, clasificación y resolución de incidencias | Usuarios pendientes, contenidos reportados, alertas, incidencias y evidencias | Validar participantes, controlar comportamientos y gestionar situaciones de riesgo |
| Administrador y auditor | Parámetros, configuraciones, filtros y consultas autorizadas | Información operativa, indicadores, reportes y registros de auditoría | Administrar la plataforma y verificar la trazabilidad de las operaciones |
| Organizaciones sociales y GAD | Parámetros operativos, zonas, necesidades de supervisión y criterios institucionales | Información consolidada, demanda de ayuda, participación de voluntarios e indicadores de impacto | Supervisar programas sociales y apoyar la toma de decisiones |
| Servicios externos | Resultados de autenticación, ubicaciones, confirmaciones de envío y estados de notificaciones | Solicitudes de correo, mapas, autenticación y envío de notificaciones | Proporcionar capacidades complementarias necesarias para la operación |

## Explicación por interacción

- Visitante o comunidad  Barrio Solidario

El visitante puede consultar información pública sin iniciar sesión. La plataforma presenta el propósito social, los tipos de ayuda, el proceso general, las condiciones de participación y los medios de contacto.

Esta interacción no permite acceder a solicitudes, perfiles ni información personal.

- Adulto mayor  Barrio Solidario

El adulto mayor registra o consulta solicitudes de apoyo para actividades cotidianas. También puede conocer el estado de la solicitud, revisar la asignación, confirmar la atención, evaluar la experiencia o reportar una incidencia.

La plataforma debe ofrecer una interfaz sencilla, legible y accesible, limitando la exposición de sus datos personales.

- Familiar o cuidador  Barrio Solidario

El familiar o cuidador puede representar a uno o varios adultos mayores, siempre que exista una relación autorizada. Puede crear solicitudes, revisar postulaciones, coordinar jornadas, confirmar la atención y dar seguimiento al proceso.

El sistema debe comprobar la autorización antes de permitirle consultar o modificar información del adulto mayor.

- Voluntario  Barrio Solidario

El voluntario registra su disponibilidad, ubicación aproximada y tipos de ayuda. La plataforma le muestra solicitudes compatibles y le permite postularse, retirar postulaciones, consultar asignaciones y registrar la ejecución de la jornada.

Antes de una asignación confirmada, el voluntario solo debe visualizar información general y una ubicación aproximada, sin acceder a datos sensibles.

- Moderador y seguridad  Barrio Solidario

Los responsables de control revisan registros, validan participantes, moderan contenidos y gestionan incidencias. Pueden aplicar medidas como observaciones, suspensiones o bloqueos cuando exista una causa justificada.

Toda acción de moderación o seguridad debe conservar el responsable, motivo, fecha, resultado y evidencia correspondiente.

- Administrador y auditor  Barrio Solidario

El administrador configura usuarios, roles, permisos, catálogos, zonas y parámetros. El auditor consulta evidencia histórica, reportes y registros de operaciones sin modificar la información auditada.

El acceso debe estar restringido por roles y mantener una separación entre administración operativa y auditoría.

- Organizaciones sociales y GAD  Barrio Solidario

Las organizaciones pueden utilizar la información consolidada para conocer la demanda de ayuda, zonas con mayor necesidad, participación de voluntarios, tiempos de atención, incidencias y resultados del programa.

La información entregada debe estar agregada o anonimizada cuando no exista autorización para mostrar datos personales.

- Servicios externos  Barrio Solidario

Barrio Solidario puede utilizar servicios externos para:

- Enviar correos y notificaciones.

- Consultar ubicaciones o mapas.

- Autenticar usuarios mediante proveedores autorizados.

- Confirmar el resultado de los mensajes enviados.

Estos servicios son complementarios. La plataforma debe gestionar sus fallos sin perder información ni dejar operaciones en estados inconsistentes.

## Principales reglas de interacción

| Código | Regla |
| --- | --- |
| INT-01 | Cada actor solo podrá acceder a la información correspondiente a su rol. |
| INT-02 | Los datos sensibles del adulto mayor permanecerán restringidos hasta que exista una asignación confirmada. |
| INT-03 | Toda acción relevante deberá quedar registrada para mantener trazabilidad. |
| INT-04 | Las acciones realizadas por familiares o cuidadores requerirán una relación previamente autorizada. |
| INT-05 | Las operaciones de moderación, seguridad y administración deberán registrar responsable y justificación. |
| INT-06 | Los auditores podrán consultar evidencia, pero no modificar los registros auditados. |
| INT-07 | Los reportes institucionales deberán evitar la exposición innecesaria de datos personales. |
| INT-08 | Los fallos de servicios externos no deberán afectar la integridad de la información principal. |

# Diagrama de dominio

Ilustración 2 Diagrama de dominio

## Modelo conceptual del dominio

El modelo conceptual del dominio representa los principales objetos de negocio que intervienen en Barrio Solidario y las relaciones existentes entre ellos. Su finalidad es facilitar la comprensión de la información administrada por la plataforma, independientemente de la tecnología, arquitectura o estructura física de la base de datos que se utilice durante la implementación.

se encuentra organizado en cuatro áreas conceptuales:

- Identidad y participantes

- Solicitud y colaboración

- Coordinación y atención

- Evaluación y control.

En conjunto, estas áreas describen el ciclo que comienza con el registro de los participantes y una necesidad de ayuda, continúa con la postulación y asignación de un voluntario, y finaliza con la ejecución, evaluación y auditoría de la atención.

### Identidad y participantes

Esta área agrupa los objetos necesarios para identificar a las personas que utilizan Barrio Solidario, determinar sus permisos y representar las relaciones existentes entre adultos mayores, cuidadores y voluntarios.

| Objeto | Descripción |
| --- | --- |
| Usuario | Representa a cualquier persona que posee una cuenta en la plataforma. Conserva información general de identificación, contacto y estado. Un usuario puede actuar como adulto mayor, cuidador, voluntario, moderador, responsable de seguridad, administrador o auditor. |
| Rol | Define el conjunto de responsabilidades y permisos asociados con una función dentro de la plataforma. Permite controlar qué operaciones y datos puede consultar cada usuario. |
| UsuarioRol | Representa la asignación de un rol a un usuario. Permite que una misma cuenta tenga uno o varios roles cuando las políticas de segregación de funciones lo autoricen. |
| AdultoMayor | Contiene la información específica del beneficiario de la ayuda, como su fecha de nacimiento, ubicación aproximada, necesidades de apoyo y estado de validación. |
| PerfilVoluntario | Contiene la información necesaria para identificar las capacidades de colaboración de un voluntario, incluyendo disponibilidad, zonas, tipos de ayuda y estado de validación. |
| RelacionCuidado | Representa la vinculación autorizada entre un familiar o cuidador y un adulto mayor. Permite determinar quién puede registrar solicitudes, consultar información o coordinar atenciones en nombre del beneficiario. |

Relaciones principales

- Un usuario puede tener uno o varios roles.

- Un rol puede estar asignado a múltiples usuarios.

- Un usuario puede disponer de un perfil de adulto mayor o de voluntario.

- Un cuidador puede estar relacionado con uno o varios adultos mayores.

- Un adulto mayor puede contar con uno o varios cuidadores autorizados.

- La relación de cuidado deberá encontrarse activa antes de permitir acciones en representación del adulto mayor.

### Solicitud y colaboración

Esta área contiene los objetos que representan la necesidad de ayuda, la participación de voluntarios y la selección de la persona que realizará la atención.

| Objeto | Descripción |
| --- | --- |
| TipoAyuda | Clasifica las necesidades que pueden gestionarse mediante Barrio Solidario, como acompañamiento, compras, trámites, adquisición de medicamentos o apoyo en desplazamientos cotidianos. |
| SolicitudAyuda | Representa una necesidad registrada para un adulto mayor. Contiene la descripción, fecha requerida, horario, ubicación aproximada, prioridad y estado del proceso. |
| Postulacion | Registra el interés de un voluntario en atender una solicitud. Conserva la fecha, mensaje y estado de la postulación. |
| Asignacion | Formaliza la selección de un voluntario para atender una solicitud. Se origina a partir de una postulación aceptada y registra la fecha y estado de la asignación. |

Relaciones principales

- Un tipo de ayuda puede clasificar varias solicitudes.

- Cada solicitud corresponde a un tipo de ayuda.

- Un adulto mayor puede tener varias solicitudes a lo largo del tiempo.

- Una solicitud puede recibir varias postulaciones.

- Un voluntario puede postularse a diferentes solicitudes.

- Una postulación aceptada puede originar una asignación.

- Una solicitud solo podrá mantener una asignación activa a la vez.

- Un voluntario podrá tener varias asignaciones, siempre que no exista incompatibilidad de horarios o restricciones.

### Coordinación y atención

Esta área representa los objetos utilizados para organizar la jornada, mantener la comunicación y notificar eventos relacionados con la atención.

| Objeto | Descripción |
| --- | --- |
| Jornada | Representa la programación y ejecución de la ayuda. Contiene la fecha, hora de inicio, hora de finalización, estado y observaciones registradas por los participantes. |
| Mensaje | Representa una comunicación intercambiada dentro del contexto de una solicitud. Permite conservar evidencia de la coordinación sin requerir la exposición innecesaria de datos personales. |
| Notificacion | Representa un aviso generado para informar a un usuario sobre validaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias, evaluaciones u otras acciones pendientes. |

Relaciones principales

- Una asignación permite programar una o varias jornadas cuando existan reprogramaciones o atenciones sucesivas autorizadas.

- Una jornada no puede ejecutarse sin una asignación activa.

- Una solicitud puede contener varios mensajes.

- Cada mensaje debe ser enviado por un usuario autorizado y estar relacionado con una solicitud.

- Un usuario puede recibir múltiples notificaciones.

- Las notificaciones deberán mantener un estado que permita conocer si están pendientes, enviadas, leídas o fallidas.

### Evaluación y control

Esta área agrupa los objetos utilizados para evaluar la atención, gestionar problemas y conservar evidencia de las operaciones realizadas.

| Objeto | Descripción |
| --- | --- |
| Incidencia | Representa una inasistencia, inconveniente, comportamiento inadecuado o situación de riesgo reportada durante una solicitud o jornada. Contiene tipo, descripción, criticidad, fecha, estado y resolución. |
| Calificacion | Registra la valoración de la experiencia después de la atención. Contiene una puntuación, comentario y fecha de registro. |
| RegistroAuditoria | Conserva evidencia de las acciones relevantes realizadas en la plataforma, identificando el evento, fecha, entidad afectada y resultado. |

Relaciones principales

- Una solicitud o jornada puede generar ninguna, una o varias incidencias.

- Una incidencia debe ser reportada por un usuario relacionado o autorizado.

- Una jornada finalizada puede recibir calificaciones de sus participantes.

- Un usuario solo podrá calificar una atención en la que haya participado.

- Las acciones relevantes ejecutadas por los usuarios deberán producir registros de auditoría.

- Los registros de auditoría no podrán modificarse mediante las funciones operativas habituales.

### Descripción de las cardinalidades

Las cardinalidades indican cuántas instancias de un objeto pueden relacionarse con otro.

| Cardinalidad | Significado |
| --- | --- |
| 1 | La relación requiere exactamente una instancia. |
| 0..1 | La relación es opcional y admite como máximo una instancia. |
| 0..* | La relación es opcional y puede contener varias instancias. |
| 1..* | La relación requiere al menos una instancia y puede contener varias. |

Por ejemplo, la relación entre SolicitudAyuda y Postulacion establece que una solicitud puede recibir cero o varias postulaciones. La relación entre SolicitudAyuda y Asignacion establece que una solicitud puede no tener todavía una asignación o mantener solamente una asignación activa.

### Flujo representado por el dominio

El comportamiento general reflejado por el modelo puede resumirse de la siguiente manera:

- Una persona se registra como usuario y recibe uno o varios roles.

- El usuario puede disponer de un perfil de adulto mayor, cuidador o voluntario.

- Cuando existe representación, se registra una relación de cuidado autorizada.

- El adulto mayor o su cuidador registra una solicitud asociada con un tipo de ayuda.

- Los voluntarios compatibles consultan la solicitud y presentan postulaciones.

- Una postulación es seleccionada y origina una asignación.

- La asignación permite programar y ejecutar una jornada.

- Los participantes pueden intercambiar mensajes y recibir notificaciones.

- Durante el proceso pueden registrarse incidencias.

- Después de la jornada, los participantes pueden registrar calificaciones.

- Las operaciones relevantes generan registros de auditoría.

### Reglas de negocio derivadas

| Código | Regla de negocio |
| --- | --- |
| RND-01 | Toda solicitud deberá estar asociada con un adulto mayor y un tipo de ayuda. |
| RND-02 | Una solicitud podrá ser registrada directamente por el adulto mayor o por un cuidador autorizado. |
| RND-03 | Un voluntario deberá tener su perfil activo y validado antes de postularse. |
| RND-04 | Un voluntario no podrá mantener más de una postulación activa para la misma solicitud. |
| RND-05 | Una postulación aceptada podrá generar una asignación. |
| RND-06 | Una solicitud no podrá mantener más de una asignación activa. |
| RND-07 | Una jornada deberá estar respaldada por una asignación activa. |
| RND-08 | Los mensajes solo podrán intercambiarse dentro del contexto de una solicitud y entre participantes autorizados. |
| RND-09 | La información sensible del adulto mayor permanecerá restringida hasta que exista una asignación confirmada. |
| RND-10 | Una incidencia deberá relacionarse con una solicitud o jornada y conservar su seguimiento y resolución. |
| RND-11 | Las calificaciones solo podrán registrarse después de finalizar la jornada. |
| RND-12 | Cada participante podrá registrar únicamente las evaluaciones autorizadas para una atención. |
| RND-13 | Los eventos relevantes deberán conservar fecha, responsable, entidad afectada y resultado. |
| RND-14 | Los registros de auditoría deberán estar protegidos contra modificaciones no autorizadas. |
| RND-15 | La eliminación o desactivación de una cuenta no deberá destruir la trazabilidad histórica de las atenciones. |

### Alcance del modelo

Este modelo describe los conceptos principales del negocio y sus relaciones generales. No representa todavía:

- Tablas físicas de MySQL.

- Claves primarias o foráneas.

- Tipos y longitudes de datos.

- Índices o restricciones técnicas.

- Componentes de Django.

- APIs o servicios de integración.

- Pantallas de usuario.

- Métodos de clases.

- Detalles de implementación.

Estos elementos deberán desarrollarse posteriormente en el diseño de arquitectura, el modelo entidad-relación, el diccionario de datos y el diseño detallado de software.

# Actividades

Durante la planificación del Sprint 1 se identificaron y registraron las actividades necesarias para organizar el proyecto, recopilar los requisitos iniciales, definir a los actores e interesados, iniciar la documentación y elaborar el diseño conceptual de Barrio Solidario.

Cada actividad fue definida con un responsable principal, participantes de apoyo, fecha prevista y resultado esperado. Posteriormente, estas actividades se registraron como unidades de trabajo en Jira para facilitar su asignación y seguimiento.

| Código | Actividad | Responsable principal | Participantes de apoyo | Fecha prevista | Prioridad | Resultado o evidencia esperada | Estado sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Realizar la reunión de planificación del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Todo el equipo | 15/08/2026 | Alta | Objetivo, actividades, responsables y entregables del Sprint definidos. Acta y captura de la reunión. | Terminado |
| ACT-02 | Identificar y formalizar los roles del equipo | Alex Mendoza Morante | Todo el equipo | 15/08/2026 | Alta | Equipo conformado, roles asignados y responsabilidades documentadas. | Terminado |
| ACT-03 | Identificar a los interesados del proyecto | Víctor Tello Bravo | Alex Mendoza Morante y equipo | 18/08/2026 | Alta | Matriz de interesados elaborada con roles, intereses e influencia. | Terminado |
| ACT-04 | Identificar a los actores del sistema | Víctor Tello Bravo | Kevin Carriel Bonoso y equipo | 18/08/2026 | Alta | Actores externos e interacciones principales identificados. | Terminado |
| ACT-05 | Recopilar y documentar los requisitos de usuario | Víctor Tello Bravo | Todo el equipo | 20/08/2026 | Alta | Matriz inicial de requisitos de usuario organizada por tipo de participante. | Terminado |
| ACT-06 | Recopilar y documentar los requisitos funcionales | Luis Ramírez Conejo | Víctor Tello Bravo y Mario Luzardo Fierro | 22/08/2026 | Alta | Matriz de requisitos funcionales revisada y vinculada con las necesidades de los usuarios. | En revisión |
| ACT-07 | Recopilar y documentar los requisitos no funcionales | Kevin Carriel Bonoso | Luis Rodríguez Barrera | 22/08/2026 | Alta | Matriz de requisitos no funcionales sobre seguridad, rendimiento, disponibilidad, accesibilidad y calidad. | En revisión |
| ACT-08 | Revisar los requisitos de seguridad, privacidad, accesibilidad y calidad | Luis Rodríguez Barrera | Kevin Carriel Bonoso | 23/08/2026 | Alta | Requisitos de calidad revisados y observaciones registradas. | En progreso |
| ACT-09 | Elaborar las historias de usuario iniciales | Víctor Tello Bravo | Todo el equipo | 24/08/2026 | Alta | Historias de usuario redactadas, codificadas y clasificadas. | Terminado |
| ACT-10 | Organizar las historias de usuario por épicas funcionales | Víctor Tello Bravo | Kevin Carriel Bonoso | 25/08/2026 | Alta | Sesenta historias de usuario agrupadas en nueve épicas funcionales. | Terminado |
| ACT-11 | Configurar el proyecto y registrar al equipo en Jira | Alex Mendoza Morante | Kevin Carriel Bonoso | 17/08/2026 | Alta | Proyecto creado e integrantes incorporados en Jira. Captura de la configuración. | Terminado |
| ACT-12 | Configurar el tablero de seguimiento Kanban-Scrum | Alex Mendoza Morante | Kevin Carriel Bonoso | 17/08/2026 | Alta | Tablero configurado con los estados To Do, In Progress, In Review y Done. | Terminado |
| ACT-13 | Registrar las actividades como unidades de trabajo en Jira | Alex Mendoza Morante | Todo el equipo | 25/08/2026 | Alta | Actividades registradas, asignadas e incorporadas al Sprint 1. | En progreso |
| ACT-14 | Elaborar la primera versión del Documento de Visión | Mario Luzardo Fierro | Víctor Tello Bravo y todo el equipo | 27/08/2026 | Alta | Primera versión consolidada del Documento de Visión. | En progreso |
| ACT-15 | Elaborar el diagrama de contexto | Kevin Carriel Bonoso | Víctor Tello Bravo y equipo | 23/08/2026 | Media | Diagrama de contexto y descripción de actores e interacciones. | Terminado |
| ACT-16 | Elaborar el modelo conceptual del dominio | Kevin Carriel Bonoso | Mario Luzardo Fierro y Luis Ramírez Conejo | 26/08/2026 | Alta | Modelo conceptual con entidades, relaciones y cardinalidades. | Terminado |
| ACT-17 | Consolidar el Acta de Constitución | Alex Mendoza Morante | Todo el equipo | 27/08/2026 | Alta | Acta de Constitución revisada, organizada y aprobada por el equipo. | Terminado |
| ACT-18 | Recopilar y organizar las evidencias del Sprint | Luis Rodríguez Barrera | Todo el equipo | 28/08/2026 | Alta | Documento y carpeta de evidencias actualizados con actas, capturas y entregables. | En progreso |
| ACT-19 | Revisar la calidad y consistencia de los documentos | Luis Rodríguez Barrera | Todo el equipo | 28/08/2026 | Alta | Documentos revisados, inconsistencias identificadas y observaciones corregidas. | En progreso |
| ACT-20 | Realizar la revisión y cierre del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Víctor Tello Bravo y todo el equipo | 29/08/2026 | Alta | Resultados revisados, pendientes identificados, retrospectiva realizada y cierre documentado. | Por hacer |

Las fechas indicadas corresponden a la planificación inicial y deberán actualizarse cuando exista una reprogramación aprobada. Una actividad se considerará finalizada cuando haya generado el resultado esperado, cumpla los criterios definidos por el equipo y disponga de evidencia verificable en Jira o en la carpeta documental del proyecto.

# Backlog

Como resultado del levantamiento de requisitos y de la elaboración de las historias de usuario, se construyó el Product Backlog inicial del proyecto Barrio Solidario. Este artefacto reúne las funcionalidades y necesidades identificadas para la plataforma, expresadas como historias de usuario y agrupadas en épicas funcionales.

El Product Backlog constituye una lista dinámica y ordenada. Su contenido podrá actualizarse durante el proyecto cuando se identifiquen nuevas necesidades, cambios de alcance, dependencias, riesgos, restricciones u oportunidades de mejora. La incorporación de una historia al backlog no implica que será desarrollada inmediatamente, ya que su selección dependerá del objetivo y de la capacidad disponible en cada Sprint.

Víctor Tello Bravo, en calidad de Product Owner, es responsable de administrar, ordenar y priorizar el Product Backlog. El equipo de desarrollo participa en su análisis, refinamiento y estimación, mientras que Alex Mendoza Morante, como Scrum Master, facilita estas actividades y promueve que el artefacto sea visible, claro y comprendido por todos los integrantes.

## Criterios de organización y priorización

Para establecer el orden inicial de las historias de usuario se consideraron los siguientes criterios:

- Valor proporcionado a los usuarios.

- Necesidad para completar el flujo principal de atención.

- Dependencias funcionales y técnicas.

- Riesgos relacionados con seguridad y privacidad.

- Importancia para validar la primera versión de la plataforma.

- Complejidad técnica y capacidad disponible del equipo.

- Necesidad de cumplir los objetivos académicos y de calidad.

- Secuencia lógica de construcción de la solución.

Las prioridades utilizadas en el Product Backlog se interpretan de la siguiente manera:

| Prioridad | Criterio |
| --- | --- |
| Alta | Funcionalidad indispensable para la operación, seguridad o ejecución del flujo principal de la plataforma. |
| Media | Funcionalidad necesaria para mejorar la coordinación, supervisión o experiencia de uso, pero que no impide validar el flujo principal. |
| Baja | Funcionalidad complementaria que puede implementarse después de las capacidades esenciales. |

## Organización del Product Backlog

El Product Backlog inicial está compuesto por 60 historias de usuario agrupadas en nueve épicas funcionales. Cada épica tiene un responsable principal de coordinación, de acuerdo con las competencias y el rol asignado dentro del proyecto.

| Orden | Código | Épica | Historias relacionadas | Cantidad | Prioridad general | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EP-01 | Registro y acceso | HU-06 a HU-10 | 5 | Alta | Luis Ramírez Conejo |
| 2 | EP-02 | Perfiles y validación | HU-11 a HU-15 | 5 | Alta | Luis Ramírez Conejo |
| 3 | EP-03 | Solicitudes de ayuda | HU-16 a HU-22 | 7 | Alta | Luis Ramírez Conejo |
| 4 | EP-04 | Postulación y asignación | HU-23 a HU-31 | 9 | Alta | Luis Ramírez Conejo |
| 5 | EP-05 | Coordinación y atención | HU-32 a HU-40 | 9 | Alta | Mario Luzardo Fierro |
| 6 | EP-06 | Portal público y participación | HU-01 a HU-05 | 5 | Alta y media | Mario Luzardo Fierro |
| 7 | EP-07 | Notificaciones | HU-41 a HU-45 | 5 | Alta y media | Kevin Carriel Bonoso |
| 8 | EP-08 | Evaluaciones e incidencias | HU-46 a HU-52 | 7 | Alta y media | Luis Rodríguez Barrera |
| 9 | EP-09 | Administración, reportes y auditoría | HU-53 a HU-60 | 8 | Alta, media y baja | Kevin Carriel Bonoso |
|  |  | Total | HU-01 a HU-60 | 60 |  |  |

La asignación presentada identifica al responsable principal de coordinar el análisis y posterior desarrollo de cada épica, pero no significa que deba realizar todo el trabajo de manera individual. Los demás integrantes participarán de acuerdo con las necesidades funcionales, técnicas, documentales, de seguridad y calidad de cada historia.

Víctor Tello Bravo revisará funcionalmente todas las épicas como Product Owner; Alex Mendoza Morante facilitará su planificación y seguimiento como Scrum Master; y Luis Rodríguez Barrera verificará transversalmente los criterios de calidad, pruebas y seguridad aplicables.

## Orden funcional del Product Backlog

El orden inicial considera las dependencias generales de construcción de la plataforma:

- Registro, autenticación y control de acceso.

- Creación y validación de perfiles.

- Registro y seguimiento de solicitudes de ayuda.

- Postulación y asignación de voluntarios.

- Coordinación, ejecución y cierre de las jornadas.

- Presentación de información pública y mecanismos de participación.

- Generación y consulta de notificaciones.

- Evaluación de la atención y gestión de incidencias.

- Administración, reportería y auditoría.

Este orden podrá cambiar durante las sesiones de refinamiento cuando el Product Owner y el equipo identifiquen nuevas dependencias, riesgos o necesidades de validación.

## Información registrada en el Product Backlog

Cada historia de usuario deberá contener como mínimo los siguientes elementos:

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | Identificador único asignado a la historia de usuario. |
| Resumen | Nombre breve y descriptivo de la funcionalidad. |
| Historia de usuario | Necesidad expresada mediante la estructura: “Como…, quiero…, para…”. |
| Épica | Área funcional a la que pertenece la historia. |
| Prioridad | Nivel de importancia asignado por el Product Owner. |
| Dependencias | Historias, decisiones o componentes necesarios para su ejecución. |
| Criterios de aceptación | Condiciones verificables que deberá cumplir la historia. |
| Estimación | Valor relativo del esfuerzo requerido, determinado por el equipo. |
| Responsable | Integrante encargado cuando la historia sea seleccionada para un Sprint. |
| Sprint | Iteración en la que se planifica su ejecución. |
| Estado | Situación de la historia dentro del flujo de trabajo. |
| Evidencia | Enlace, documento, código, captura o resultado que demuestre su cumplimiento. |

Durante su creación inicial, las historias permanecerán en estado Backlog. La asignación definitiva de responsables, estimaciones y Sprints se realizará durante las sesiones de refinamiento y planificación, considerando la prioridad, las dependencias y la capacidad real del equipo.

## Responsabilidades en el Product Backlog

| Participante | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner | Crear, ordenar, priorizar, aclarar y actualizar las historias del Product Backlog. |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master | Facilitar las sesiones de creación, refinamiento y planificación, y garantizar la visibilidad del backlog. |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software | Identificar dependencias técnicas y verificar que las historias sean compatibles con la arquitectura prevista. |
| Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad | Analizar los requerimientos de interfaz, interacción, usabilidad, diseño responsivo y accesibilidad. |
| Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos | Analizar la lógica de negocio, servicios, persistencia, reglas, seguridad del servidor y tratamiento de datos. |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad | Revisar criterios de aceptación, riesgos, pruebas y condiciones de calidad, privacidad y seguridad. |

## Refinamiento del Product Backlog

El equipo realizará sesiones de refinamiento durante el proyecto para revisar las historias de usuario antes de incorporarlas a un Sprint. Durante estas sesiones se ejecutarán las siguientes acciones:

- Aclarar la necesidad y el beneficio de cada historia.

- Revisar y completar los criterios de aceptación.

- Identificar dependencias funcionales y técnicas.

- Dividir las historias que resulten demasiado extensas.

- Eliminar duplicaciones o inconsistencias.

- Revisar la prioridad establecida.

- Estimar el esfuerzo requerido.

- Confirmar que la historia se encuentre suficientemente clara para su planificación.

Una historia podrá considerarse preparada para ingresar a un Sprint cuando sea comprensible, tenga criterios de aceptación definidos, sus dependencias principales estén identificadas y cuente con una estimación acordada por el equipo.

## Resultado obtenido

Como resultado del Sprint 1, el equipo consolidó el Product Backlog inicial de Barrio Solidario, compuesto por 60 historias de usuario distribuidas en nueve épicas. Las historias fueron organizadas y ordenadas considerando su valor, prioridad, dependencias, riesgos y relación con el flujo principal de la plataforma.

El Product Backlog servirá como base para seleccionar las historias que se desarrollarán en los siguientes Sprints. Su contenido detallado se encuentra documentado en el Documento de Visión y registrado en Jira para facilitar su actualización, refinamiento, estimación, asignación y seguimiento.

### Lista del Product Backlog y responsables

| Orden | Código | Épica | Historia de usuario resumida | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Portal público y participación | Consultar el propósito de Barrio Solidario | Mario Luzardo Fierro |
| 2 | HU-02 | Portal público y participación | Consultar cómo funciona el proceso de ayuda | Mario Luzardo Fierro |
| 3 | HU-03 | Portal público y participación | Consultar los tipos de ayuda y formas de participación | Mario Luzardo Fierro |
| 4 | HU-04 | Portal público y participación | Consultar políticas, condiciones y recomendaciones de seguridad | Mario Luzardo Fierro |
| 5 | HU-05 | Portal público y participación | Enviar una consulta o formulario de contacto | Mario Luzardo Fierro |
| 6 | HU-06 | Registro y acceso | Registrar una cuenta de usuario | Luis Ramírez Conejo |
| 7 | HU-07 | Registro y acceso | Iniciar sesión de forma segura | Luis Ramírez Conejo |
| 8 | HU-08 | Registro y acceso | Recuperar el acceso a la cuenta | Luis Ramírez Conejo |
| 9 | HU-09 | Registro y acceso | Cerrar sesión de forma segura | Luis Ramírez Conejo |
| 10 | HU-10 | Registro y acceso | Acceder a funciones según el rol y los permisos asignados | Luis Ramírez Conejo |
| 11 | HU-11 | Perfiles y validación | Consultar y actualizar el perfil de usuario | Luis Ramírez Conejo |
| 12 | HU-12 | Perfiles y validación | Registrar el perfil de un adulto mayor | Luis Ramírez Conejo |
| 13 | HU-13 | Perfiles y validación | Registrar el perfil, disponibilidad y capacidades del voluntario | Luis Ramírez Conejo |
| 14 | HU-14 | Perfiles y validación | Vincular a un familiar o cuidador con un adulto mayor | Luis Ramírez Conejo |
| 15 | HU-15 | Perfiles y validación | Validar las cuentas y perfiles de los participantes | Luis Ramírez Conejo |
| 16 | HU-16 | Solicitudes de ayuda | Crear una solicitud de ayuda | Luis Ramírez Conejo |
| 17 | HU-17 | Solicitudes de ayuda | Seleccionar el tipo de ayuda requerida | Luis Ramírez Conejo |
| 18 | HU-18 | Solicitudes de ayuda | Registrar la fecha, horario y ubicación aproximada | Luis Ramírez Conejo |
| 19 | HU-19 | Solicitudes de ayuda | Consultar las solicitudes registradas | Luis Ramírez Conejo |
| 20 | HU-20 | Solicitudes de ayuda | Modificar una solicitud cuando su estado lo permita | Luis Ramírez Conejo |
| 21 | HU-21 | Solicitudes de ayuda | Cancelar una solicitud de ayuda | Luis Ramírez Conejo |
| 22 | HU-22 | Solicitudes de ayuda | Consultar el estado y avance de una solicitud | Luis Ramírez Conejo |
| 23 | HU-23 | Postulación y asignación | Consultar solicitudes de ayuda disponibles | Luis Ramírez Conejo |
| 24 | HU-24 | Postulación y asignación | Filtrar solicitudes por zona, fecha o tipo de ayuda | Luis Ramírez Conejo |
| 25 | HU-25 | Postulación y asignación | Verificar la elegibilidad del voluntario | Luis Ramírez Conejo |
| 26 | HU-26 | Postulación y asignación | Postularse para atender una solicitud | Luis Ramírez Conejo |
| 27 | HU-27 | Postulación y asignación | Retirar una postulación | Luis Ramírez Conejo |
| 28 | HU-28 | Postulación y asignación | Consultar el estado de una postulación | Luis Ramírez Conejo |
| 29 | HU-29 | Postulación y asignación | Consultar las postulaciones recibidas | Luis Ramírez Conejo |
| 30 | HU-30 | Postulación y asignación | Aceptar o rechazar una postulación | Luis Ramírez Conejo |
| 31 | HU-31 | Postulación y asignación | Generar y consultar la asignación del voluntario | Luis Ramírez Conejo |
| 32 | HU-32 | Coordinación y atención | Programar una jornada de atención | Mario Luzardo Fierro |
| 33 | HU-33 | Coordinación y atención | Confirmar la participación en una jornada | Mario Luzardo Fierro |
| 34 | HU-34 | Coordinación y atención | Solicitar la reprogramación de una jornada | Mario Luzardo Fierro |
| 35 | HU-35 | Coordinación y atención | Cancelar una jornada de atención | Mario Luzardo Fierro |
| 36 | HU-36 | Coordinación y atención | Intercambiar mensajes dentro de una solicitud | Mario Luzardo Fierro |
| 37 | HU-37 | Coordinación y atención | Registrar el inicio de la jornada | Mario Luzardo Fierro |
| 38 | HU-38 | Coordinación y atención | Registrar observaciones durante la atención | Mario Luzardo Fierro |
| 39 | HU-39 | Coordinación y atención | Registrar la finalización de la jornada | Mario Luzardo Fierro |
| 40 | HU-40 | Coordinación y atención | Confirmar el cierre de la atención | Mario Luzardo Fierro |
| 41 | HU-41 | Notificaciones | Recibir notificaciones de registro y validación | Kevin Carriel Bonoso |
| 42 | HU-42 | Notificaciones | Recibir notificaciones sobre postulaciones | Kevin Carriel Bonoso |
| 43 | HU-43 | Notificaciones | Recibir notificaciones sobre asignaciones | Kevin Carriel Bonoso |
| 44 | HU-44 | Notificaciones | Recibir avisos sobre cambios en las jornadas | Kevin Carriel Bonoso |
| 45 | HU-45 | Notificaciones | Consultar el historial de notificaciones | Kevin Carriel Bonoso |
| 46 | HU-46 | Evaluaciones e incidencias | Calificar la atención realizada | Luis Rodríguez Barrera |
| 47 | HU-47 | Evaluaciones e incidencias | Registrar comentarios sobre la experiencia | Luis Rodríguez Barrera |
| 48 | HU-48 | Evaluaciones e incidencias | Reportar una inasistencia, inconveniente o situación de riesgo | Luis Rodríguez Barrera |
| 49 | HU-49 | Evaluaciones e incidencias | Consultar el estado de una incidencia reportada | Luis Rodríguez Barrera |
| 50 | HU-50 | Evaluaciones e incidencias | Clasificar y asignar una incidencia | Luis Rodríguez Barrera |
| 51 | HU-51 | Evaluaciones e incidencias | Registrar el seguimiento y resolución de una incidencia | Luis Rodríguez Barrera |
| 52 | HU-52 | Evaluaciones e incidencias | Suspender o bloquear una cuenta por causa justificada | Luis Rodríguez Barrera |
| 53 | HU-53 | Administración, reportes y auditoría | Gestionar usuarios, roles y permisos | Kevin Carriel Bonoso |
| 54 | HU-54 | Administración, reportes y auditoría | Gestionar tipos de ayuda, zonas, estados y parámetros | Kevin Carriel Bonoso |
| 55 | HU-55 | Administración, reportes y auditoría | Consultar indicadores operativos de la plataforma | Kevin Carriel Bonoso |
| 56 | HU-56 | Administración, reportes y auditoría | Generar reportes mediante filtros | Kevin Carriel Bonoso |
| 57 | HU-57 | Administración, reportes y auditoría | Exportar reportes autorizados | Kevin Carriel Bonoso |
| 58 | HU-58 | Administración, reportes y auditoría | Consultar el historial de acciones y auditoría | Kevin Carriel Bonoso |
| 59 | HU-59 | Administración, reportes y auditoría | Filtrar eventos de auditoría | Kevin Carriel Bonoso |
| 60 | HU-60 | Administración, reportes y auditoría | Recibir alertas sobre eventos críticos | Kevin Carriel Bonoso |

### Resumen de asignación

| Responsable | Área principal | Cantidad de historias |
| --- | --- | --- |
| Mario Luzardo Fierro | Portal público, interfaz, coordinación y atención | 14 |
| Luis Ramírez Conejo | Registro, perfiles, solicitudes, postulación y asignación | 26 |
| Kevin Carriel Bonoso | Notificaciones, administración, reportes y auditoría | 13 |
| Luis Rodríguez Barrera | Evaluaciones, incidencias, calidad y seguridad | 7 |
| Total |  | 60 |

# Modelo Kanban-Scrum

Para organizar y supervisar las actividades del proyecto Barrio Solidario se utiliza un modelo híbrido Kanban-Scrum mediante Jira. Scrum permite trabajar en periodos definidos denominados sprints, establecer una meta y seleccionar las historias de usuario que serán desarrolladas. Kanban complementa este proceso mediante un tablero visual que permite conocer el estado de cada historia, identificar bloqueos y controlar el avance del equipo.

Las historias seleccionadas para el Sprint se incorporan al tablero como tarjetas. Cada tarjeta contiene el código y nombre de la historia, la épica relacionada, el responsable y demás información necesaria para su seguimiento. A medida que el trabajo avanza, la tarjeta se desplaza entre las siguientes columnas:

| Estado | Descripción | Condición para avanzar |
| --- | --- | --- |
| To Do | Contiene las historias seleccionadas para el Sprint que todavía no han comenzado. | La historia debe tener descripción, responsable, épica y criterios de aceptación. |
| In Progress | Representa las historias que están siendo desarrolladas por el integrante asignado. | El responsable debe haber iniciado efectivamente el trabajo. |
| In Review | Contiene las historias desarrolladas que necesitan revisión técnica o funcional. | Debe existir un resultado o evidencia que pueda revisarse. |
| Done | Incluye las historias finalizadas y aceptadas. | La historia debe cumplir sus criterios de aceptación y no tener defectos críticos abiertos. |

El flujo habitual será:

To Do  In Progress  In Review  Done

Los integrantes del equipo deberán mantener actualizado el estado de sus historias en Jira. Ninguna tarjeta deberá trasladarse directamente desde To Do hasta Done, debido a que el trabajo debe pasar previamente por desarrollo y revisión.

El Scrum Master supervisará el avance general y apoyará en la resolución de bloqueos. El Product Owner revisará los resultados funcionales y validará el cumplimiento de las historias. Los responsables técnicos desarrollarán las actividades asignadas y el responsable de calidad verificará los criterios de aceptación antes de cerrar cada historia.

Durante las reuniones periódicas de seguimiento, realizadas los martes de 21:00 a 22:00 y cuando el proyecto lo requiera, el equipo revisará las historias pendientes, en progreso, en revisión y terminadas. Esto permitirá detectar retrasos, redistribuir actividades y acordar acciones para cumplir la meta del Sprint.

## Reglas de uso del tablero

- Cada historia debe contar con responsable, descripción, épica y criterios de aceptación.

- El responsable debe actualizar la tarjeta cuando cambie el estado del trabajo.

- Las dificultades o dependencias deben registrarse en Jira y comunicarse al Scrum Master.

- Una historia solamente puede pasar a Done después de ser revisada.

- Las historias incompletas al cierre del Sprint deben regresar al Product Backlog o ser replanificadas.

- Los comentarios, archivos y evidencias deben agregarse a la tarjeta correspondiente.

Ilustración 3 Kanbam Scrum / Jira

# Unidades de Trabajo

## Sprint 1

Las unidades de trabajo corresponden a la descomposición de las actividades principales del Sprint 1 en subtareas concretas, asignables y verificables. Estas unidades deberán registrarse en Jira y asociarse con la actividad principal correspondiente.

### Planificación y organización

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT01-01 | Preparar la agenda de la reunión de planificación | Alex Mendoza Morante | Agenda elaborada |
| UT-ACT01-02 | Convocar a los integrantes del equipo | Alex Mendoza Morante | Equipo convocado |
| UT-ACT01-03 | Presentar el objetivo y los entregables del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Objetivo y entregables socializados |
| UT-ACT01-04 | Registrar acuerdos, responsables y fechas | Alex Mendoza Morante | Acuerdos de planificación registrados |
| UT-ACT02-01 | Identificar las funciones necesarias para el proyecto | Alex Mendoza Morante | Funciones identificadas |
| UT-ACT02-02 | Asignar los roles Scrum y técnicos | Alex Mendoza Morante | Roles asignados |
| UT-ACT02-03 | Documentar las responsabilidades de cada integrante | Alex Mendoza Morante | Responsabilidades documentadas |
| UT-ACT02-04 | Socializar y aprobar la distribución de roles | Alex Mendoza Morante | Distribución de roles aprobada |

### Interesados, actores y requisitos

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT03-01 | Identificar a los interesados internos y externos | Víctor Tello Bravo | Lista inicial de interesados |
| UT-ACT03-02 | Determinar los intereses, necesidades y nivel de influencia | Víctor Tello Bravo | Caracterización de interesados |
| UT-ACT03-03 | Clasificar a los interesados del proyecto | Víctor Tello Bravo | Interesados clasificados |
| UT-ACT03-04 | Elaborar y revisar la matriz de interesados | Víctor Tello Bravo | Matriz de interesados validada |
| UT-ACT04-01 | Revisar el alcance y los procesos del proyecto | Víctor Tello Bravo | Alcance funcional revisado |
| UT-ACT04-02 | Identificar a los actores principales y secundarios | Víctor Tello Bravo | Catálogo de actores |
| UT-ACT04-03 | Describir las interacciones de cada actor con el sistema | Kevin Carriel Bonoso | Interacciones documentadas |
| UT-ACT04-04 | Validar los actores identificados con el equipo | Víctor Tello Bravo | Actores validados |
| UT-ACT05-01 | Analizar las necesidades de los participantes | Víctor Tello Bravo | Necesidades identificadas |
| UT-ACT05-02 | Redactar los requisitos de usuario | Víctor Tello Bravo | Requisitos de usuario redactados |
| UT-ACT05-03 | Clasificar y priorizar los requisitos de usuario | Víctor Tello Bravo | Requisitos clasificados |
| UT-ACT05-04 | Validar los requisitos de usuario con el equipo | Víctor Tello Bravo | Requisitos de usuario validados |
| UT-ACT06-01 | Identificar las funciones principales del sistema | Víctor Tello Bravo | Funciones identificadas |
| UT-ACT06-02 | Redactar requisitos funcionales verificables | Luis Ramírez Conejo | Requisitos funcionales redactados |
| UT-ACT06-03 | Relacionar los requisitos con actores y necesidades | Mario Luzardo Fierro | Trazabilidad inicial establecida |
| UT-ACT06-04 | Revisar la consistencia y el alcance de los requisitos | Víctor Tello Bravo | Requisitos funcionales revisados |
| UT-ACT07-01 | Identificar los atributos de calidad aplicables | Kevin Carriel Bonoso | Atributos de calidad identificados |
| UT-ACT07-02 | Redactar requisitos no funcionales medibles | Kevin Carriel Bonoso | Requisitos no funcionales redactados |
| UT-ACT07-03 | Clasificar los requisitos no funcionales por categoría | Luis Rodríguez Barrera | Requisitos clasificados |
| UT-ACT07-04 | Validar la viabilidad y consistencia de los requisitos | Kevin Carriel Bonoso | Requisitos no funcionales validados |
| UT-ACT08-01 | Revisar los requisitos de seguridad y privacidad | Luis Rodríguez Barrera | Observaciones de seguridad registradas |
| UT-ACT08-02 | Revisar los requisitos de accesibilidad | Mario Luzardo Fierro | Observaciones de accesibilidad registradas |
| UT-ACT08-03 | Revisar los criterios de calidad y pruebas | Luis Rodríguez Barrera | Criterios de calidad definidos |
| UT-ACT08-04 | Registrar y verificar la corrección de observaciones | Luis Rodríguez Barrera | Observaciones atendidas |

### Historias de usuario y organización del trabajo

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT09-01 | Convertir las necesidades identificadas en historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Historias de usuario formuladas |
| UT-ACT09-02 | Definir la descripción y prioridad de cada historia | Víctor Tello Bravo | Historias clasificadas |
| UT-ACT09-03 | Establecer los criterios de aceptación | Víctor Tello Bravo | Criterios de aceptación definidos |
| UT-ACT09-04 | Revisar y validar las historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Historias de usuario validadas |
| UT-ACT10-01 | Revisar el catálogo inicial de historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Catálogo revisado |
| UT-ACT10-02 | Definir las áreas funcionales del producto | Kevin Carriel Bonoso | Áreas funcionales establecidas |
| UT-ACT10-03 | Crear las épicas del producto | Víctor Tello Bravo | Nueve épicas definidas |
| UT-ACT10-04 | Vincular cada historia de usuario con su épica | Víctor Tello Bravo | Historias organizadas por épicas |

### Configuración de Jira y del tablero

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT11-01 | Crear el espacio del proyecto en Jira | Alex Mendoza Morante | Espacio del proyecto creado |
| UT-ACT11-02 | Configurar la información general del proyecto | Alex Mendoza Morante | Datos generales registrados |
| UT-ACT11-03 | Incorporar a los integrantes del equipo | Alex Mendoza Morante | Equipo registrado en Jira |
| UT-ACT11-04 | Verificar los permisos y accesos de los integrantes | Kevin Carriel Bonoso | Accesos comprobados |
| UT-ACT12-01 | Definir el flujo de trabajo del proyecto | Alex Mendoza Morante | Flujo de trabajo definido |
| UT-ACT12-02 | Configurar las columnas del tablero | Alex Mendoza Morante | Columnas configuradas |
| UT-ACT12-03 | Crear y configurar el Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Sprint 1 creado |
| UT-ACT12-04 | Verificar el funcionamiento del tablero | Kevin Carriel Bonoso | Tablero validado |
| UT-ACT13-01 | Preparar la información que se registrará en Jira | Alex Mendoza Morante | Información consolidada |
| UT-ACT13-02 | Crear las actividades principales en Jira | Alex Mendoza Morante | Actividades creadas |
| UT-ACT13-03 | Crear y vincular las subtareas | Alex Mendoza Morante | Subtareas registradas |
| UT-ACT13-04 | Asignar responsables, fechas y estados | Alex Mendoza Morante | Unidades de trabajo asignadas |

### Documentación y modelado

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT14-01 | Definir la estructura del Documento de Visión | Víctor Tello Bravo | Índice y estructura definidos |
| UT-ACT14-02 | Redactar el propósito, alcance y oportunidad del producto | Víctor Tello Bravo | Secciones iniciales redactadas |
| UT-ACT14-03 | Incorporar interesados, actores y requisitos | Víctor Tello Bravo | Información consolidada |
| UT-ACT14-04 | Revisar y registrar la versión del documento | Luis Rodríguez Barrera | Primera versión revisada |
| UT-ACT15-01 | Definir el límite de Barrio Solidario | Kevin Carriel Bonoso | Límite del sistema identificado |
| UT-ACT15-02 | Incorporar actores y servicios externos | Kevin Carriel Bonoso | Actores externos representados |
| UT-ACT15-03 | Definir los flujos de información | Kevin Carriel Bonoso | Interacciones representadas |
| UT-ACT15-04 | Revisar y documentar el diagrama de contexto | Víctor Tello Bravo | Diagrama validado |
| UT-ACT16-01 | Identificar los objetos principales del dominio | Kevin Carriel Bonoso | Objetos del dominio identificados |
| UT-ACT16-02 | Definir los atributos conceptuales de los objetos | Luis Ramírez Conejo | Atributos documentados |
| UT-ACT16-03 | Establecer las relaciones y cardinalidades | Kevin Carriel Bonoso | Relaciones definidas |
| UT-ACT16-04 | Revisar y documentar el modelo conceptual | Mario Luzardo Fierro | Modelo conceptual validado |
| UT-ACT17-01 | Revisar la estructura del Acta de Constitución | Alex Mendoza Morante | Estructura validada |
| UT-ACT17-02 | Incorporar objetivos, alcance y participantes | Alex Mendoza Morante | Información consolidada |
| UT-ACT17-03 | Registrar los acuerdos y herramientas de trabajo | Alex Mendoza Morante | Acuerdos documentados |
| UT-ACT17-04 | Realizar la revisión final del acta | Luis Rodríguez Barrera | Acta revisada |

### Evidencias, calidad y cierre

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT18-01 | Identificar las evidencias requeridas para el Sprint | Luis Rodríguez Barrera | Lista de evidencias definida |
| UT-ACT18-02 | Recopilar capturas, actas y documentos | Luis Rodríguez Barrera | Evidencias recopiladas |
| UT-ACT18-03 | Clasificar las evidencias por actividad | Luis Rodríguez Barrera | Evidencias organizadas |
| UT-ACT18-04 | Elaborar el documento de evidencias | Luis Rodríguez Barrera | Documento consolidado |
| UT-ACT19-01 | Revisar la estructura, formato y ortografía de los documentos | Luis Rodríguez Barrera | Observaciones registradas |
| UT-ACT19-02 | Comprobar la consistencia entre documentos | Luis Rodríguez Barrera | Consistencia verificada |
| UT-ACT19-03 | Verificar el cumplimiento de requisitos y trazabilidad | Luis Rodríguez Barrera | Trazabilidad comprobada |
| UT-ACT19-04 | Validar las correcciones aplicadas | Luis Rodríguez Barrera | Documentos revisados y aprobados |
| UT-ACT20-01 | Verificar las actividades terminadas | Alex Mendoza Morante | Trabajo completado verificado |
| UT-ACT20-02 | Presentar los resultados del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Resultados socializados |
| UT-ACT20-03 | Registrar los pendientes y observaciones | Alex Mendoza Morante | Pendientes documentados |
| UT-ACT20-04 | Formalizar el cierre del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Cierre del Sprint registrado |

### Unidades de trabajo del Product Owner

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-PO01-01 | Analizar el problema y las necesidades sociales | Víctor Tello Bravo | Problema del producto delimitado |
| UT-PO01-02 | Definir la propuesta de valor de Barrio Solidario | Víctor Tello Bravo | Propuesta de valor formulada |
| UT-PO01-03 | Redactar el objetivo del producto | Víctor Tello Bravo | Objetivo del producto redactado |
| UT-PO01-04 | Validar el objetivo con los interesados | Víctor Tello Bravo | Objetivo validado |
| UT-PO02-01 | Recopilar las necesidades del producto | Víctor Tello Bravo | Necesidades recopiladas |
| UT-PO02-02 | Crear las épicas e historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Elementos del backlog creados |
| UT-PO02-03 | Revisar las descripciones y dependencias | Víctor Tello Bravo | Product Backlog revisado |
| UT-PO02-04 | Actualizar el Product Backlog | Víctor Tello Bravo | Product Backlog actualizado |
| UT-PO03-01 | Definir los criterios de priorización | Víctor Tello Bravo | Criterios establecidos |
| UT-PO03-02 | Analizar el valor, riesgo y dependencia de las historias | Víctor Tello Bravo | Historias analizadas |
| UT-PO03-03 | Asignar la prioridad a cada historia de usuario | Víctor Tello Bravo | Prioridades registradas |
| UT-PO03-04 | Validar el orden del Product Backlog | Víctor Tello Bravo | Orden del backlog aprobado |
| UT-PO04-01 | Identificar los resultados esperados de las historias | Víctor Tello Bravo | Resultados identificados |
| UT-PO04-02 | Redactar criterios de aceptación verificables | Víctor Tello Bravo | Criterios redactados |
| UT-PO04-03 | Revisar los criterios con el equipo | Víctor Tello Bravo | Criterios revisados |
| UT-PO04-04 | Actualizar las historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Historias actualizadas |
| UT-PO05-01 | Presentar el Product Backlog priorizado | Víctor Tello Bravo | Backlog presentado |
| UT-PO05-02 | Explicar las historias seleccionadas para el Sprint | Víctor Tello Bravo | Historias aclaradas |
| UT-PO05-03 | Resolver las dudas funcionales del equipo | Víctor Tello Bravo | Dudas atendidas |
| UT-PO05-04 | Acordar el alcance y el objetivo del Sprint | Víctor Tello Bravo | Alcance acordado |
| UT-PO05-05 | Validar el Sprint Backlog | Víctor Tello Bravo | Sprint Backlog validado |

## Sprint 2

Las unidades de trabajo se organizan según los 12 hitos o actividades principales del Sprint 2. Cada código sigue la estructura UT-S2-[actividad]-[secuencia] y puede registrarse como subtarea de la actividad correspondiente en Jira.

### Planificar el Sprint 2

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-01-01 | Revisar los resultados y pendientes del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Pendientes del Sprint 1 identificados |
| UT-S2-01-02 | Definir el objetivo y alcance del Sprint 2 | Víctor Tello Bravo | Objetivo y alcance definidos |
| UT-S2-01-03 | Seleccionar las actividades y entregables del Sprint | Alex Mendoza Morante | Actividades y entregables acordados |
| UT-S2-01-04 | Asignar las actividades según los roles del equipo | Alex Mendoza Morante | Responsables establecidos |
| UT-S2-01-05 | Configurar las fechas y la meta del Sprint en Jira | Alex Mendoza Morante | Sprint 2 configurado en Jira |

### Revisar el Acta de Constitución

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-02-01 | Revisar los objetivos y el alcance del proyecto | Víctor Tello Bravo | Objetivos y alcance verificados |
| UT-S2-02-02 | Verificar los roles y responsabilidades del equipo | Alex Mendoza Morante | Roles y responsabilidades confirmados |
| UT-S2-02-03 | Revisar los acuerdos, riesgos y restricciones | Luis Rodríguez Barrera | Acuerdos, riesgos y restricciones revisados |
| UT-S2-02-04 | Incorporar las observaciones aprobadas | Alex Mendoza Morante | Correcciones incorporadas |
| UT-S2-02-05 | Actualizar el control de versiones del Acta | Alex Mendoza Morante | Nueva versión del Acta registrada |

### Revisar la documentación del proyecto

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-03-01 | Verificar la estructura y numeración de los documentos | Luis Rodríguez Barrera | Estructura documental revisada |
| UT-S2-03-02 | Revisar la coherencia entre los documentos del proyecto | Luis Rodríguez Barrera | Inconsistencias identificadas |
| UT-S2-03-03 | Verificar la aplicación de las normas APA 7 | Luis Rodríguez Barrera | Presentación académica revisada |
| UT-S2-03-04 | Revisar códigos, fechas, responsables y versiones | Alex Mendoza Morante | Control documental verificado |
| UT-S2-03-05 | Registrar y comunicar las observaciones documentales | Luis Rodríguez Barrera | Observaciones registradas |

### Validar los requisitos del sistema

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-04-01 | Revisar la claridad y consistencia de los requisitos funcionales | Víctor Tello Bravo | Requisitos funcionales validados |
| UT-S2-04-02 | Revisar los requisitos de interfaz y accesibilidad | Mario Luzardo Fierro | Requisitos de interfaz y accesibilidad revisados |
| UT-S2-04-03 | Revisar los requisitos relacionados con backend y datos | Luis Ramírez Conejo | Requisitos técnicos y de datos revisados |
| UT-S2-04-04 | Revisar los requisitos de calidad, privacidad y seguridad | Luis Rodríguez Barrera | Requisitos no funcionales revisados |
| UT-S2-04-05 | Verificar la viabilidad técnica de los requisitos | Kevin Carriel Bonoso | Viabilidad técnica determinada |
| UT-S2-04-06 | Consolidar y aprobar las correcciones de requisitos | Víctor Tello Bravo | Requisitos corregidos y aprobados |

### Refinar las historias de usuario

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-05-01 | Revisar la redacción y propósito de las historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Historias redactadas claramente |
| UT-S2-05-02 | Verificar la relación entre historias, requisitos y épicas | Kevin Carriel Bonoso | Trazabilidad verificada |
| UT-S2-05-03 | Revisar las historias relacionadas con interfaz y accesibilidad | Mario Luzardo Fierro | Historias de interfaz revisadas |
| UT-S2-05-04 | Revisar las historias relacionadas con backend y datos | Luis Ramírez Conejo | Historias técnicas revisadas |
| UT-S2-05-05 | Validar los criterios de aceptación y terminado | Luis Rodríguez Barrera | Criterios verificables definidos |
| UT-S2-05-06 | Actualizar las historias refinadas en Jira | Víctor Tello Bravo | Historias actualizadas en Jira |

### Crear las unidades de trabajo

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-06-01 | Identificar las unidades de análisis y arquitectura | Kevin Carriel Bonoso | Unidades de arquitectura definidas |
| UT-S2-06-02 | Definir las unidades de frontend y accesibilidad | Mario Luzardo Fierro | Unidades de frontend definidas |
| UT-S2-06-03 | Definir las unidades de backend y datos | Luis Ramírez Conejo | Unidades de backend definidas |
| UT-S2-06-04 | Definir las unidades de pruebas, calidad y seguridad | Luis Rodríguez Barrera | Unidades de calidad definidas |
| UT-S2-06-05 | Revisar las unidades de trabajo con el Product Owner | Víctor Tello Bravo | Unidades funcionalmente validadas |
| UT-S2-06-06 | Crear, relacionar y asignar las unidades en Jira | Alex Mendoza Morante | Unidades registradas y asignadas |

### Revisar el modelo conceptual del dominio

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-07-01 | Revisar las entidades principales del dominio | Kevin Carriel Bonoso | Entidades conceptuales validadas |
| UT-S2-07-02 | Validar los conceptos relacionados con usuarios e interfaces | Mario Luzardo Fierro | Conceptos de interacción revisados |
| UT-S2-07-03 | Revisar los atributos, relaciones y cardinalidades | Luis Ramírez Conejo | Relaciones y cardinalidades verificadas |
| UT-S2-07-04 | Comprobar la correspondencia con requisitos e historias | Víctor Tello Bravo | Correspondencia funcional comprobada |
| UT-S2-07-05 | Revisar la calidad y consistencia del modelo | Luis Rodríguez Barrera | Observaciones de calidad registradas |
| UT-S2-07-06 | Consolidar la versión revisada del modelo | Kevin Carriel Bonoso | Modelo conceptual actualizado |

### Elaborar el diseño textual del modelo de clases

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-08-01 | Identificar las clases candidatas del sistema | Kevin Carriel Bonoso | Clases candidatas identificadas |
| UT-S2-08-02 | Definir los atributos principales de las clases | Luis Ramírez Conejo | Atributos de las clases definidos |
| UT-S2-08-03 | Definir las operaciones y responsabilidades de las clases | Luis Ramírez Conejo | Operaciones y responsabilidades documentadas |
| UT-S2-08-04 | Definir asociaciones, dependencias y multiplicidades | Kevin Carriel Bonoso | Relaciones entre clases definidas |
| UT-S2-08-05 | Revisar las clases relacionadas con interfaz | Mario Luzardo Fierro | Clases de interacción revisadas |
| UT-S2-08-06 | Consolidar el diseño textual del modelo | Luis Ramírez Conejo | Diseño no gráfico documentado |

### Elaborar el diagrama de clases

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-09-01 | Configurar la estructura inicial del diagrama UML | Kevin Carriel Bonoso | Estructura UML creada |
| UT-S2-09-02 | Incorporar las clases, atributos y operaciones | Luis Ramírez Conejo | Clases representadas en el diagrama |
| UT-S2-09-03 | Incorporar las relaciones y multiplicidades | Kevin Carriel Bonoso | Relaciones UML representadas |
| UT-S2-09-04 | Revisar la representación de componentes de interfaz | Mario Luzardo Fierro | Componentes de interfaz revisados |
| UT-S2-09-05 | Verificar la consistencia, seguridad y capacidad de prueba | Luis Rodríguez Barrera | Diagrama técnicamente revisado |
| UT-S2-09-06 | Corregir y exportar el diagrama de clases | Kevin Carriel Bonoso | Diagrama UML disponible en formato editable e imagen |

### Definir la estructura de interacción e interfaz

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-10-01 | Identificar las interfaces principales del sistema | Mario Luzardo Fierro | Interfaces principales identificadas |
| UT-S2-10-02 | Relacionar las interfaces con actores e historias | Víctor Tello Bravo | Trazabilidad de interfaces establecida |
| UT-S2-10-03 | Definir la navegación general entre interfaces | Mario Luzardo Fierro | Flujo inicial de navegación definido |
| UT-S2-10-04 | Establecer criterios de usabilidad y accesibilidad | Mario Luzardo Fierro | Criterios de interacción documentados |
| UT-S2-10-05 | Revisar los criterios de seguridad de las interfaces | Luis Rodríguez Barrera | Consideraciones de seguridad registradas |
| UT-S2-10-06 | Consolidar la estructura inicial de interfaces | Mario Luzardo Fierro | Estructura de interacción documentada |

### Consolidar el avance documental

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-11-01 | Actualizar la Especificación de Requisitos de Software | Víctor Tello Bravo | ERS actualizada |
| UT-S2-11-02 | Actualizar el Modelo de Análisis | Kevin Carriel Bonoso | Modelo de Análisis actualizado |
| UT-S2-11-03 | Actualizar el Product Backlog y las historias refinadas | Víctor Tello Bravo | Product Backlog actualizado |
| UT-S2-11-04 | Actualizar el Plan y Seguimiento del Sprint 2 | Alex Mendoza Morante | Plan y seguimiento actualizado |
| UT-S2-11-05 | Revisar la calidad de los documentos consolidados | Luis Rodríguez Barrera | Documentos revisados |
| UT-S2-11-06 | Organizar las versiones y evidencias del Sprint | Alex Mendoza Morante | Evidencias y versiones consolidadas |

### Revisar y cerrar el Sprint 2

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-S2-12-01 | Verificar el estado final de las actividades en Jira | Alex Mendoza Morante | Estados de Jira actualizados |
| UT-S2-12-02 | Validar el cumplimiento de los entregables | Víctor Tello Bravo | Entregables aceptados u observados |
| UT-S2-12-03 | Presentar el diseño y el diagrama de clases | Kevin Carriel Bonoso | Modelo técnico presentado |
| UT-S2-12-04 | Presentar los resultados de interfaz y accesibilidad | Mario Luzardo Fierro | Resultados de interacción presentados |
| UT-S2-12-05 | Presentar los resultados de backend y datos | Luis Ramírez Conejo | Resultados técnicos presentados |
| UT-S2-12-06 | Presentar la revisión de calidad y seguridad | Luis Rodríguez Barrera | Resultados de calidad presentados |
| UT-S2-12-07 | Realizar la retrospectiva del equipo | Alex Mendoza Morante | Fortalezas y oportunidades identificadas |
| UT-S2-12-08 | Registrar las acciones de mejora para el siguiente Sprint | Alex Mendoza Morante | Acciones de mejora registradas |
| UT-S2-12-09 | Elaborar el acta de cierre del Sprint 2 | Alex Mendoza Morante | Cierre del Sprint documentado |

# Modelo de clases

## Diseño no Gráfico del módelo

Las clases se agrupan en cinco áreas:

| Área | Propósito |
| --- | --- |
| Catálogos y estados | Parametrizar tipos, estados, prioridades y roles. |
| Identidad y participantes | Representar usuarios, perfiles y relaciones de cuidado. |
| Solicitudes | Gestionar las necesidades de ayuda y su historial. |
| Colaboración y atención | Gestionar postulaciones, asignaciones, jornadas y comunicación. |
| Evaluación y control | Gestionar calificaciones, incidencias, notificaciones y auditoría. |

### Catálogos y estados

| ID | Clase | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| CLS-01 | Catálogo | Proporcionar la estructura común de los valores parametrizables. |
| CLS-02 | Rol | Definir los roles y permisos disponibles. |
| CLS-03 | EstadoUsuario | Controlar el estado de las cuentas. |
| CLS-04 | TipoAyuda | Clasificar las modalidades de asistencia. |
| CLS-05 | EstadoSolicitud | Definir el ciclo de vida de una solicitud. |
| CLS-06 | MotivoCancelación | Clasificar los motivos de cancelación. |
| CLS-07 | EstadoPostulación | Controlar el estado de las postulaciones. |
| CLS-08 | EstadoAsignación | Controlar el estado de las asignaciones. |
| CLS-09 | EstadoJornada | Controlar el estado de las jornadas. |
| CLS-10 | TipoIncidencia | Clasificar las incidencias. |
| CLS-11 | EstadoIncidencia | Controlar el estado de las incidencias. |
| CLS-12 | Parentesco | Clasificar la relación del cuidador con el adulto mayor. |
| CLS-13 | Prioridad | Definir la prioridad de una solicitud. |
| CLS-30 | TipoEvento | Clasificar los eventos de auditoría. |

### Identidad y participantes

| ID | Clase | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| CLS-14 | Usuario | Gestionar identidad, autenticación, contacto y estado de la cuenta. |
| CLS-15 | Administrador | Administrar usuarios, roles, catálogos y reportes. |
| CLS-16 | Moderador | Gestionar incidencias, contenidos y medidas de control. |
| CLS-17 | Voluntario | Gestionar postulaciones, asignaciones y atenciones. |
| CLS-18 | AdultoMayor | Representar al beneficiario de la asistencia. |
| CLS-19 | FamiliarCuidador | Representar al usuario autorizado para actuar por un adulto mayor. |
| CLS-20 | RelaciónCuidado | Registrar la autorización entre cuidador y adulto mayor. |
| CLS-21 | Ubicación | Mantener ubicaciones autorizadas de usuarios y solicitudes. |

### Solicitudes, colaboración y atención

| ID | Clase | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| CLS-22 | SolicitudAsistencia | Gestionar una necesidad de ayuda durante su ciclo de vida. |
| CLS-23 | HistorialSolicitud | Conservar los cambios de estado de una solicitud. |
| CLS-24 | Postulación | Registrar el interés de un voluntario. |
| CLS-25 | ResoluciónPostulación | Registrar la aceptación o rechazo de una postulación. |
| CLS-26 | Coordinación | Gestionar acuerdos previos para la atención. |
| CLS-27 | Mensaje | Registrar comunicaciones dentro de una solicitud. |
| CLS-31 | Asignación | Formalizar la selección de un voluntario. |
| CLS-32 | Jornada | Representar la programación y ejecución de la asistencia. |

### Evaluación y control

| ID | Clase | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| CLS-28 | Incidencia | Registrar inconvenientes, incumplimientos o situaciones de riesgo. |
| CLS-29 | Auditoría | Conservar evidencia de acciones relevantes. |
| CLS-33 | Notificación | Informar a los usuarios sobre eventos del proceso. |
| CLS-34 | Calificación | Registrar la evaluación posterior a una jornada. |

## Generalizaciones

Las clases Rol, EstadoUsuario, TipoAyuda, EstadoSolicitud, MotivoCancelación, EstadoPostulación, EstadoAsignación, EstadoJornada, TipoIncidencia, EstadoIncidencia, Parentesco, Prioridad y TipoEvento heredan la estructura común de Catálogo.

Las clases Administrador, Moderador, Voluntario, AdultoMayor y FamiliarCuidador especializan a Usuario. De esta manera, comparten los datos generales de identidad y seguridad, pero mantienen responsabilidades particulares.

## Relaciones principales

| Origen | Relación | Destino | Cardinalidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario | posee | Rol | Muchos a muchos |
| FamiliarCuidador | representa mediante RelaciónCuidado | AdultoMayor | Muchos a muchos |
| AdultoMayor | requiere | SolicitudAsistencia | Uno a muchas |
| TipoAyuda | clasifica | SolicitudAsistencia | Uno a muchas |
| SolicitudAsistencia | genera | HistorialSolicitud | Uno a muchas |
| SolicitudAsistencia | recibe | Postulación | Uno a muchas |
| Voluntario | presenta | Postulación | Uno a muchas |
| Postulación | recibe | ResoluciónPostulación | Uno a cero o una |
| ResoluciónPostulación | origina | Asignación | Uno a cero o una |
| Asignación | programa | Jornada | Uno a una o muchas |
| SolicitudAsistencia | contiene | Mensaje | Uno a muchas |
| Usuario | recibe | Notificación | Uno a muchas |
| SolicitudAsistencia o Jornada | puede generar | Incidencia | Uno a muchas |
| Jornada | recibe | Calificación | Uno a muchas |
| Usuario | genera | Auditoría | Uno a muchas |

## Reglas principales

- Toda solicitud debe corresponder a un adulto mayor y un tipo de ayuda.

- Un cuidador solo podrá actuar mediante una relación de cuidado autorizada.

- Un voluntario podrá presentar una sola postulación activa por solicitud.

- Una postulación aceptada podrá originar una asignación.

- Una solicitud solo podrá mantener una asignación activa.

- Una jornada deberá originarse en una asignación confirmada.

- Las calificaciones solo podrán registrarse después de finalizar la jornada.

- Los cambios y operaciones relevantes deberán conservar trazabilidad.

- Los datos sensibles permanecerán restringidos hasta existir una asignación confirmada.

- La desactivación de un usuario no eliminará su información histórica.

## Diagrama del modelo de clase.

Ilustración 4 Diagrama General de Clases

Ilustración 5 Diagrama de catálogos y estados

Ilustración 6 Diagrama de identidad y participantes

Ilustración 7 Diagrama de solicitudes y colaboración

Ilustración 8 Diagrama de coordinación y atención

Ilustración 9 Diagrama de evaluación y control

# Modelo de pantallas wireframe