Barrio Solidario – Plataforma de Atención de Necesidades

Índice y trazabilidad de actividades – Luis Ramírez Conejo

Paquete documental del Sprint 3

| Sprint | Sprint 3 (06/09/2026 – 20/09/2026) |
| --- | --- |
| Responsable | Luis Ramírez Conejo |
| Rol | Ingeniero de backend y datos |
| Fecha de elaboración | 13/09/2026 |
| Fuente de trabajo | Jira SCRUM, repositorio GitHub y documentación vigente del proyecto |

# 1. Propósito

Consolidar en un solo índice las actividades del Sprint 3 asignadas a Luis Ramírez Conejo y relacionarlas con la documentación de soporte preparada para backend, datos, autenticación, integración del MVP y explicación técnica.

# 2. Objetivo del Sprint 3

El Sprint 3 se orienta al desarrollo de los primeros componentes funcionales de Barrio Solidario a partir de las historias priorizadas. El equipo debe implementar las funcionalidades seleccionadas, mantener actualizado Jira y registrar evidencias del avance técnico. De forma complementaria se revisan calidad, riesgos, cambios y criterios de aceptación.

# 3. Trazabilidad de actividades

| Jira | Actividad | Tipo | Estado Jira al 13/09 | Documento de soporte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-319 | EP-09 Desarrollo de servicios en Python | Épica | Por hacer | 05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico |
| SCRUM-355 | Crear la estructura del proyecto Python | Tarea | En curso | 02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia |
| SCRUM-356 | Configurar la base de datos | Tarea | En curso | 02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia |
| SCRUM-357 | Crear el modelo de usuario | Tarea | En curso | 02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia |
| SCRUM-358 | Implementar el servicio de usuarios | Tarea | En curso | 03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion |
| SCRUM-359 | Implementar el servicio de autenticación | Tarea | Por hacer | 03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion |
| SCRUM-360 | Implementar métodos complementarios | Tarea | Por hacer | 03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion |
| SCRUM-361 | Documentar métodos y servicios | Tarea | Por hacer | 05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico |
| SCRUM-362 | Integrar el formulario de registro | Tarea | En curso | 04_Integracion_MVP_Registro_y_Panel |
| SCRUM-365 | Habilitar el panel según el rol | Tarea | Por hacer | 04_Integracion_MVP_Registro_y_Panel |
| SCRUM-376 | Presentar el avance técnico | Tarea | Por hacer | 05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico |
| SCRUM-390 | Inventariar entregables documentales | Subtarea | En revisión | 01_Inventario_Entregables_Documentales |
| SCRUM-429 | Documentar avance Python | Subtarea | Por hacer | 05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico |
| SCRUM-437 | Incorporar mensajes del login | Subtarea | En curso | 03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion |
| SCRUM-439 | Incorporar validaciones del formulario | Subtarea | En curso | 03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion |
| SCRUM-446 | Crear estructura modular | Subtarea | En curso | 02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia |
| SCRUM-448 | Configurar conexión de datos | Subtarea | En curso | 02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia |
| SCRUM-449 | Crear tablas iniciales | Subtarea | En curso | 02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia |
| SCRUM-450 | Definir atributos del usuario | Subtarea | En curso | 02_Arquitectura_Backend_y_Persistencia |
| SCRUM-452 | Crear método de registro | Subtarea | En curso | 03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion |
| SCRUM-455 | Implementar autenticación | Subtarea | Por hacer | 03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion |
| SCRUM-458 | Documentar métodos | Subtarea | Por hacer | 05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico |
| SCRUM-461 | Verificar creación de usuario | Subtarea | En curso | 04_Integracion_MVP_Registro_y_Panel |
| SCRUM-463 | Procesar respuesta del login | Subtarea | Por hacer | 03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion |
| SCRUM-465 | Implementar cierre de sesión | Subtarea | Por hacer | 03_Servicios_Usuarios_y_Autenticacion |
| SCRUM-466 | Consultar rol del usuario | Subtarea | Por hacer | 04_Integracion_MVP_Registro_y_Panel |
| SCRUM-471 | Corregir errores de integración | Subtarea | Por hacer | 04_Integracion_MVP_Registro_y_Panel |
| SCRUM-488 | Preparar explicación técnica | Subtarea | Por hacer | 05_Documentacion_Metodos_y_Avance_Tecnico |