Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr.,Ph.D.(c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramirez Conejo |
|  | Luis Rodriguez Barrera |
|  | Victor Tello Bravo |
| Fecha de Entrega | - de septiembre del 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Identificación del documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | DOC-08 |
| Documento | Matriz de Gestión de Calidad del MVP |
| Proyecto | Barrio Solidario |
| Versión vigente | 1.1.0 |
| Estado | En elaboración |
| Fecha de creación | 06/09/2026 |
| Fecha de actualización | 19/09/2026 |
| Sprint relacionado | Sprint 3 |
| Periodo del Sprint | 06/09/2026 al 18/09/2026 |
| Propietario del documento | Luis Rodríguez Barrera / Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad |
| Responsable de consolidación | Alex Mendoza Morante / Scrum Master |
| Responsable de revisión funcional | Víctor Tello Bravo / Product Owner y analista funcional |
| Responsable de revisión técnica | Kevin Carriel Bonoso / Arquitecto de software |
| Responsable de interfaz y accesibilidad | Mario Luzardo Fierro / Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |
| Responsable de servicios y datos | Luis Ramírez Conejo / Ingeniero de backend y datos |
| Responsable de revisión académica | Ing. Victoria García Velásquez / Patrocinadora académica y principal interesada |
| Herramientas de elaboración | Microsoft Word y Microsoft Excel |
| Herramienta de seguimiento | Jira |

Control de versiones

| Versión | Fecha | Actividad realizada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 06/09/2026 | Definición del propósito, alcance y estructura general de la matriz de calidad. | Luis Rodríguez |
| 0.2.0 | 07/09/2026 | Identificación de los componentes funcionales sujetos a control: portal, registro, login, recuperación, panel y perfil básico. | Víctor Tello |
| 0.3.0 | 08/09/2026 | Definición de controles para arquitectura Python, servicios, métodos, datos, autenticación, sesiones y permisos. | Kevin Carriel Luis Ramírez |
| 0.4.0 | 09/09/2026 | Definición de controles para colores, tipografía, contraste, formularios, navegación por teclado, foco visible y diseño adaptable. | Mario Luzardo Luis Rodríguez |
| 0.5.0 | 10/09/2026 | Inclusión de controles para Jira, evidencias, trazabilidad, gestión de cambios, documentación y diagramas BPMN. | Alex Mendoza Víctor Tello |
| 0.6.0 | 11/09/2026 | Definición de resultados, valores, prioridades, evidencias y seguimiento de acciones correctivas. | Luis Rodríguez |
| 0.7.0 | 12/09/2026 | Definición del avance de evaluación, porcentaje de aceptación, cumplimiento por categoría y estado general. | Luis Rodríguez Alex Mendoza |
| 0.8.0 | 13/09/2026 | Revisión funcional, técnica, visual, de seguridad y de correspondencia con el alcance del MVP. | Equipo del proyecto |
| 1.0.0 | 14/09/2026 | Organización de criterios, responsables, prioridades, fórmulas, controles y campos de seguimiento. | Alex Mendoza Luis Rodríguez |
| 1.1.0 | 19/09/2026 | Incorporación de métricas de calidad con las columnas recomendadas: qué queremos medir, objetivo del proyecto, métrica, meta, fuente de datos y proceso. | Alex Mendoza Luis Rodríguez |

Revision y Aprobación

| Fecha | Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica y principal interesada |  |
|  | Alex Mendoza Morante | Scrum Master |  |
|  | Víctor Tello Bravo | Product Owner |  |
|  | Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software |  |
|  | Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |  |
|  | Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos |  |
|  | Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad |  |

Tabla de Contenidos

1.	Objetivo	6

2.	Escala de evaluación	6

3.	Matriz de calidad	7

3.1.	Alcance funcional	7

3.2.	Control de acceso y seguridad	9

3.3.	Accesibilidad y usabilidad	11

3.4.	Identidad visual	13

3.5.	Rendimiento, confiabilidad y compatibilidad	16

3.6.	Código, arquitectura y mantenibilidad	17

3.7.	Gestión, documentación y trazabilidad	21

3.8.	Métricas de calidad del MVP	23

4.	Responsabilidades de calidad	24

5.	Registro de resultados	24

# Objetivo

La presente matriz define los controles de calidad aplicables al MVP de Barrio Solidario. Su propósito es verificar que la documentación, el diseño visual y el incremento funcional cumplan los requisitos establecidos para el Sprint 3, especialmente en los siguientes componentes: Además de los controles operativos, el documento consolida métricas de proyecto para evaluar el cronograma, el alcance, las pruebas, la seguridad, la accesibilidad, la trazabilidad y la aceptación de los entregables.

- Portal público.

- Registro de usuarios.

- Inicio y cierre de sesión.

- Recuperación y cambio de contraseña.

- Panel principal.

- Perfil básico.

- Interfaz HTML, CSS y JavaScript.

- Aplicación Python.

- Métodos, rutas y servicios.

- Persistencia de datos.

- Control de acceso por roles.

- Accesibilidad.

- Identidad visual.

- Seguridad básica.

- Documentación, Jira y trazabilidad.

# Escala de evaluación

| Resultado | Valor | Definición |
| --- | --- | --- |
| Cumple | 2 | El criterio fue verificado y existe evidencia suficiente. |
| Cumple parcialmente | 1 | El criterio presenta observaciones que no impiden la demostración. |
| No cumple | 0 | El criterio no fue implementado o presenta un defecto relevante. |
| No aplica | N/A | El criterio no corresponde al alcance evaluado. |

El porcentaje general puede calcularse mediante:

Cumplimiento = puntos obtenidos / puntos aplicables × 100

Se recomienda aceptar el incremento cuando:

- El cumplimiento general sea igual o superior al 90 %.

- No existan incumplimientos con prioridad Highest.

- El registro, login y control de acceso funcionen correctamente.

- No se almacenen contraseñas en texto plano.

- Las funciones principales puedan utilizarse mediante teclado.

# Matriz de calidad

## Alcance funcional

| Elemento evaluado | Criterio de calidad | Indicador o criterio de aceptación | Método de verificación | Evidencia | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portal público | El portal presenta información general del proyecto. | Se visualizan propósito, funcionamiento, usuarios, beneficios, contacto y acceso. | Inspección y prueba funcional. | Capturas y URL local. | Víctor Tello Bravo | High | Pendiente |
| Navegación pública | Los enlaces del encabezado dirigen a la sección o pantalla correspondiente. | El 100 % de los enlaces principales funciona. | Prueba de navegación. | Caso de prueba y capturas. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Registro | El visitante puede registrar una cuenta con datos básicos. | La cuenta se almacena cuando los datos son válidos. | Prueba funcional positiva. | Registro en base de datos. | Luis Ramírez Conejo | Highest | Pendiente |
| Validación de registro | El sistema rechaza formularios incompletos o incorrectos. | Los campos obligatorios y formatos inválidos generan mensajes comprensibles. | Pruebas positivas y negativas. | Casos de prueba. | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Pendiente |
| Correo único | No se permite registrar más de una cuenta con el mismo correo. | El sistema rechaza correos previamente registrados. | Prueba de duplicidad. | Mensaje y consulta de datos. | Luis Ramírez Conejo | High | Pendiente |
| Inicio de sesión | El usuario registrado puede autenticarse con credenciales válidas. | El sistema permite el acceso y crea una sesión. | Prueba funcional. | Captura y registro de acceso. | Luis Ramírez Conejo | Highest | Pendiente |
| Credenciales incorrectas | El sistema rechaza accesos con datos inválidos. | No se crea una sesión y se muestra un mensaje general. | Prueba negativa. | Caso de prueba. | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Pendiente |
| Cierre de sesión | El usuario puede finalizar su sesión. | Después del cierre no puede volver al panel mediante la URL protegida. | Prueba funcional y de seguridad. | Caso de prueba. | Kevin Carriel Bonoso | Highest | Pendiente |
| Recuperación de contraseña | El usuario puede iniciar el proceso de recuperación. | El sistema acepta un correo registrado y presenta una confirmación controlada. | Prueba funcional. | Captura o registro del evento. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Cambio de contraseña | El usuario puede establecer una nueva contraseña válida. | La nueva contraseña permite el acceso y la anterior deja de funcionar. | Prueba de recuperación. | Caso de prueba. | Luis Ramírez Conejo | High | Pendiente |
| Panel principal | El usuario autenticado accede al panel básico. | El panel muestra nombre, rol y opciones autorizadas. | Inspección y prueba funcional. | Captura del panel. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Perfil básico | El usuario puede consultar y modificar los datos permitidos. | Los cambios válidos se almacenan y se muestran actualizados. | Prueba funcional. | Evidencia antes y después. | Luis Ramírez Conejo | High | Pendiente |

## Control de acceso y seguridad

| Elemento evaluado | Criterio de calidad | Indicador o criterio de aceptación | Método de verificación | Evidencia | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contraseñas | Las contraseñas no se almacenan en texto plano. | El valor almacenado utiliza hash seguro. | Revisión de código y base de datos. | Captura anonimizada y código. | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Pendiente |
| Reglas de contraseña | La contraseña debe cumplir la longitud y composición definidas. | Se rechazan claves que no cumplan la política. | Pruebas de valores límite. | Casos de prueba. | Luis Rodríguez Barrera | High | Pendiente |
| Sesiones | Las páginas privadas requieren una sesión activa. | Un visitante no autenticado es redirigido al login. | Acceso directo por URL. | Caso de prueba. | Kevin Carriel Bonoso | Highest | Pendiente |
| Roles y permisos | Cada usuario accede únicamente a las opciones de su rol. | Se deniega el acceso a funciones no autorizadas. | Pruebas con diferentes roles. | Matriz de permisos y capturas. | Kevin Carriel Bonoso | Highest | Pendiente |
| Validación en servidor | Los datos recibidos se validan también en Python. | Alterar el HTML no permite omitir validaciones. | Prueba directa de rutas o servicios. | Resultado de prueba. | Luis Ramírez Conejo | Highest | Pendiente |
| Mensajes de error | Los errores no revelan contraseñas, consultas, rutas internas o datos sensibles. | Los mensajes presentados son generales y controlados. | Pruebas negativas y revisión. | Capturas de errores. | Luis Rodríguez Barrera | High | Pendiente |
| Datos personales | El sistema solicita únicamente los datos necesarios para el MVP. | No se recopila información ajena al registro, acceso y perfil básico. | Revisión de formularios y modelo. | Formulario y modelo de datos. | Víctor Tello Bravo | High | Pendiente |
| Registro de eventos | Se registran accesos y operaciones relevantes. | El log identifica fecha, tipo de evento y usuario sin guardar contraseñas. | Revisión de logs. | Archivo o tabla de eventos. | Luis Ramírez Conejo | Low | Pendiente |
| Secretos de configuración | Las claves y parámetros sensibles no están escritos directamente en el código. | Se utilizan variables de entorno o configuración excluida del repositorio. | Revisión de código. | Archivo de ejemplo de configuración. | Kevin Carriel Bonoso | High | Pendiente |

## Accesibilidad y usabilidad

| Elemento evaluado | Criterio de calidad | Indicador o criterio de aceptación | Método de verificación | Evidencia | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contraste | El texto mantiene contraste suficiente respecto del fondo. | Mínimo 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande. | Herramienta de contraste. | Reporte o captura. | Mario Luzardo Fierro | Highest | Pendiente |
| Navegación por teclado | Las acciones principales pueden utilizarse sin ratón. | Se accede a enlaces, campos y botones mediante Tab, Enter y espacio. | Prueba manual con teclado. | Lista de comprobación. | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Pendiente |
| Foco visible | El usuario identifica el elemento seleccionado mediante teclado. | Todos los controles interactivos presentan un foco visible. | Inspección visual. | Capturas. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Etiquetas de formularios | Todos los campos tienen una etiqueta asociada. | El 100 % de campos utiliza etiquetas claras y vinculadas. | Inspección de interfaz y código. | Captura y fragmento HTML. | Mario Luzardo Fierro | Highest | Pendiente |
| Mensajes de validación | Los errores explican el problema y cómo corregirlo. | El mensaje identifica el campo y la acción requerida. | Pruebas con datos inválidos. | Capturas. | Víctor Tello Bravo | High | Pendiente |
| Uso del color | El significado no depende exclusivamente del color. | Estados y errores incluyen texto o simbología adicional. | Inspección visual. | Capturas. | Luis Rodríguez Barrera | High | Pendiente |
| Ampliación | La interfaz continúa siendo utilizable con zoom del 200 %. | No se pierde información ni funcionalidad principal. | Prueba en navegador. | Capturas al 200 %. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Orden de lectura | La estructura visual y el orden del HTML son coherentes. | Encabezados, formularios y acciones mantienen una secuencia lógica. | Inspección y navegación con teclado. | Lista de comprobación. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Tamaño de controles | Botones y enlaces pueden seleccionarse con facilidad. | Los controles tienen separación y área de interacción suficiente. | Inspección en escritorio y móvil. | Capturas. | Mario Luzardo Fierro | Low | Pendiente |
| Lenguaje | Los textos utilizan expresiones sencillas y comprensibles. | No existen mensajes técnicos innecesarios o ambiguos. | Revisión de contenido. | Lista de textos revisados. | Víctor Tello Bravo | High | Pendiente |
| Acompañamiento | El flujo considera que el adulto mayor puede recibir apoyo de un cuidador o familiar. | Los textos y perfiles no obligan al adulto mayor a gestionar solo la plataforma. | Revisión funcional. | Requisito y pantalla relacionada. | Víctor Tello Bravo | High | Pendiente |

## Identidad visual

| Elemento evaluado | Criterio de calidad | Indicador o criterio de aceptación | Método de verificación | Evidencia | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azul institucional | Se utiliza #2A3966 en encabezados, navegación y elementos institucionales. | El color se aplica de manera consistente. | Inspección de CSS y pantallas. | Hoja de estilos y capturas. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Magenta de acción | Se utiliza #C92351 en acciones principales y elementos destacados. | El magenta identifica botones principales sin saturar la interfaz. | Inspección visual. | Capturas. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Fondo blanco | Se utiliza #FFFFFF en espacios principales de lectura. | El contenido mantiene limpieza y legibilidad. | Inspección visual. | Capturas. | Mario Luzardo Fierro | Low | Pendiente |
| Gris claro | Se utiliza #E9EBF0 en separadores, tarjetas, campos y fondos secundarios. | Los elementos secundarios se distinguen del fondo principal. | Inspección visual. | Capturas. | Mario Luzardo Fierro | Low | Pendiente |
| Texto principal | Se utiliza #212937 o un tono equivalente de alto contraste. | El texto es legible sobre fondos claros. | Prueba de contraste. | Resultado de herramienta. | Luis Rodríguez Barrera | High | Pendiente |
| Tipografía | La interfaz utiliza una familia tipográfica consistente. | Se emplea una fuente sans serif legible con respaldo Arial o sans-serif. | Revisión de CSS. | Hoja de estilos. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Jerarquía tipográfica | Títulos, subtítulos, cuerpo y etiquetas poseen tamaños diferenciados. | La jerarquía se mantiene en todas las pantallas. | Inspección comparativa. | Capturas de pantallas. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Encabezado | Las pantallas conservan el encabezado y navegación definidos para Barrio Solidario. | El componente se reutiliza sin variaciones injustificadas. | Inspección de las páginas. | Capturas comparativas. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Botones | Las acciones principales y secundarias se diferencian claramente. | Existe una sola acción principal destacada por bloque o formulario. | Inspección visual. | Capturas. | Víctor Tello Bravo | Low | Pendiente |
| Consistencia | Campos, tarjetas, márgenes y botones mantienen el mismo estilo. | No existen diferencias visuales injustificadas entre pantallas. | Revisión comparativa. | Lista de comprobación. | Luis Rodríguez Barrera | High | Pendiente |

## Rendimiento, confiabilidad y compatibilidad

| Elemento evaluado | Criterio de calidad | Indicador o criterio de aceptación | Método de verificación | Evidencia | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga de páginas | Las páginas principales cargan en un tiempo adecuado. | Tiempo máximo esperado de 3 segundos en el ambiente de prueba. | Herramientas del navegador. | Captura de medición. | Kevin Carriel Bonoso | High | Pendiente |
| Respuesta de servicios | Los métodos principales responden sin demoras perceptibles. | Registro, login y perfil responden en máximo 2 segundos en pruebas locales. | Medición de solicitudes. | Registro de tiempos. | Luis Ramírez Conejo | High | Pendiente |
| Manejo de errores | Una entrada inválida no provoca la detención de la aplicación. | El sistema mantiene la operación y presenta un mensaje controlado. | Pruebas negativas. | Casos de prueba. | Luis Rodríguez Barrera | Highest | Pendiente |
| Persistencia | Los datos confirmados permanecen disponibles después de reiniciar la aplicación. | Los registros pueden consultarse posteriormente. | Reinicio y consulta. | Evidencia de base de datos. | Luis Ramírez Conejo | Highest | Pendiente |
| Navegadores | La aplicación funciona en navegadores de uso común. | Flujos principales comprobados en Chrome y Edge. | Prueba de compatibilidad. | Capturas y resultados. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |
| Diseño adaptable | El portal se adapta a diferentes resoluciones. | No existe desplazamiento horizontal injustificado ni superposición de controles. | Prueba con resoluciones diferentes. | Capturas. | Mario Luzardo Fierro | High | Pendiente |

## Código, arquitectura y mantenibilidad

| Elemento evaluado | Criterio de calidad | Indicador o criterio de aceptación | Método de verificación | Evidencia | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructura Python | El proyecto separa configuración, modelos, rutas y servicios. | La estructura corresponde con la arquitectura aprobada. | Revisión técnica. | Árbol de carpetas. | Kevin Carriel Bonoso | Highest | Pendiente |
| Métodos y servicios | Cada método tiene una responsabilidad definida. | No se concentra toda la lógica en una sola ruta o archivo. | Revisión de código. | Código fuente. | Kevin Carriel Bonoso | High | Pendiente |
| Convenciones de código | Los nombres de clases, métodos y variables son claros y consistentes. | El código sigue una convención uniforme. | Revisión técnica. | Lista de comprobación. | Luis Ramírez Conejo | High | Pendiente |
| Código duplicado | Se reutilizan funciones y componentes comunes. | No existen bloques relevantes repetidos sin justificación. | Revisión de código. | Resultado de revisión. | Luis Ramírez Conejo | Low | Pendiente |
| Documentación técnica | Los métodos principales describen finalidad, parámetros y respuesta. | Registro, login, perfil y recuperación están documentados. | Revisión documental. | Documento o comentarios técnicos. | Luis Ramírez Conejo | High | Pendiente |
| Configuración reproducible | Otro integrante puede ejecutar el proyecto siguiendo instrucciones. | El README contiene requisitos, instalación y ejecución. | Prueba de instalación. | README y evidencia. | Kevin Carriel Bonoso | High | Pendiente |
| Control de versiones | El código y la documentación relevante se encuentran en Git. | Los cambios poseen commits identificables y no contienen credenciales. | Revisión del repositorio. | Historial de commits. | Alex Mendoza Morante | High | Pendiente |

## Gestión, documentación y trazabilidad

| Elemento evaluado | Criterio de calidad | Indicador o criterio de aceptación | Método de verificación | Evidencia | Responsable | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jira | Las épicas, tareas y subtareas están registradas y asignadas. | El 100 % de las actividades del Sprint tiene responsable, fechas y prioridad. | Revisión de Jira. | Captura o exportación. | Alex Mendoza Morante | Highest | Pendiente |
| Evidencias | Las actividades completadas incluyen evidencia verificable. | Las tareas terminadas poseen documento, captura, código o resultado asociado. | Revisión de Jira. | Archivos adjuntos. | Alex Mendoza Morante | High | Pendiente |
| Trazabilidad | Los requisitos del MVP se relacionan con historias, pantallas, métodos y pruebas. | Cada función priorizada tiene al menos una evidencia de implementación y prueba. | Matriz de trazabilidad. | Tabla trazabilidad. | Tabla de relaciones. | Víctor Tello Bravo | Highest |
| Documento de Visión | El documento incorpora cronograma, calidad, riesgos, cambios y BPMN. | Todas las secciones solicitadas están incluidas y numeradas. | Revisión documental. | Documento actualizado. | Víctor Tello Bravo | Highest | Pendiente |
| Control de versiones | Los cambios documentales poseen fecha, descripción y responsable. | La versión vigente puede identificarse sin ambigüedad. | Inspección del documento. | Tabla de versiones. | Alex Mendoza Morante | High | Pendiente |
| Gestión de cambios | Las modificaciones al alcance se registran antes de incorporarse. | Los cambios relevantes cuentan con solicitud y decisión. | Revisión del registro. | Formulario de cambio. | Víctor Tello Bravo | High | Pendiente |
| Defectos | Los defectos encontrados se registran y asignan. | Cada defecto contiene descripción, prioridad, responsable, evidencia y estado. | Revisión de Jira. | Incidencias registradas. | Luis Rodríguez Barrera | High | Pendiente |
| BPMN | Los procesos representan el comportamiento documentado. | Los BPMN son legibles y coherentes con requisitos, historias y pantallas. | Revisión técnica y funcional. | Archivos BPMN y gráficos. | Kevin Carriel Bonoso | High | Pendiente |
| Alcance del MVP | El incremento se mantiene dentro del alcance aprobado. | No se priorizan funciones de versiones posteriores sobre registro, acceso y panel. | Revisión del backlog. | Comparación con el MVP. | Víctor Tello Bravo | Highest | Pendiente |

## Métricas de calidad del MVP

Las siguientes métricas complementan los criterios detallados de la matriz y permiten medir el desempeño del proyecto y la calidad del MVP. Cada resultado deberá sustentarse en la fuente indicada y verificarse dentro del proceso correspondiente.

| Qué queremos medir | Objetivo del proyecto | Métrica | Meta | Fuente de datos | Proceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento del cronograma del Sprint | Determinar si las actividades planificadas se completan dentro del periodo establecido. | SPI = avance ejecutado / avance planificado | >= 0,95 | Jira y Plan de Seguimiento del Sprint | Control del cronograma |
| Cumplimiento del alcance del MVP | Verificar que el desarrollo priorizado corresponda con el alcance aprobado del MVP. | Requisitos del MVP implementados y aceptados / requisitos planificados | >= 95 % y ningún requisito crítico omitido | Documento MVP, Product Backlog y Jira | Gestión del alcance |
| Cumplimiento de requisitos funcionales | Comprobar que las funciones desarrolladas respondan a los requisitos aprobados. | Requisitos funcionales conformes / requisitos funcionales evaluados | >= 95 % | Especificación de Requerimientos y resultados de pruebas | Control de calidad |
| Aprobación de pruebas funcionales | Medir la proporción de casos de prueba ejecutados satisfactoriamente. | Casos de prueba aprobados / casos de prueba ejecutados | >= 95 % y 100 % de los casos Highest | Plan de pruebas, evidencias y registro de defectos | Aseguramiento de la calidad |
| Cierre de defectos y observaciones | Medir la atención de defectos y observaciones generados durante las revisiones. | Defectos cerrados y verificados / defectos registrados | >= 90 % y 100 % de defectos críticos | Jira, registro de incidencias y evidencias de corrección | Gestión de la calidad |
| Cumplimiento de controles de seguridad | Verificar autenticación, autorización, protección de contraseñas y manejo seguro de datos. | Controles de seguridad conformes / controles evaluados | 100 % de controles Highest y >= 95 % total | Matriz de calidad, pruebas de seguridad y revisión de código | Seguridad del software |
| Cumplimiento de accesibilidad | Verificar que las pantallas priorizadas sean comprensibles y operables por distintos usuarios. | Criterios de accesibilidad conformes / criterios evaluados | >= 90 % y sin incumplimientos críticos | Lista de verificación WCAG, pruebas de teclado y capturas | Diseño y accesibilidad |
| Consistencia visual del producto | Comprobar la aplicación de colores, tipografía, encabezados y componentes definidos. | Pantallas conformes con lineamientos visuales / pantallas revisadas | >= 95 % | Wireframes, CSS, lineamientos visuales y capturas | Diseño UI/UX |
| Rendimiento de páginas y servicios | Verificar que las funciones principales respondan en tiempos aceptables. | Tiempo promedio de carga de páginas y respuesta de servicios | Páginas <= 3 s; servicios principales <= 2 s en pruebas | Herramientas del navegador y registros de tiempos | Control del rendimiento |
| Trazabilidad de requisitos | Confirmar la relación entre requisitos, historias, pantallas, clases, código y pruebas. | Requisitos con trazabilidad completa / requisitos del MVP | 100 % | Matriz de trazabilidad, Jira, modelos y repositorio Git | Gestión de requisitos |
| Qué queremos medir | Objetivo del proyecto | Métrica | Meta | Fuente de datos | Proceso |
| Cumplimiento documental | Medir el cumplimiento de estructura, versionamiento, coherencia y entregables académicos. | Documentos conformes / documentos revisados | >= 97 % | Lista de revisión, Documento de Visión y repositorio documental | Gestión documental |
| Mantenibilidad del código | Verificar estructura, convenciones, documentación técnica y ausencia de duplicación relevante. | Criterios de mantenibilidad conformes / criterios evaluados | >= 90 % | Revisión de código, README y repositorio Git | Desarrollo de software |
| Evidencias de actividades completadas | Comprobar que las tareas finalizadas cuenten con evidencia suficiente. | Tareas cerradas con evidencia / tareas cerradas | 100 % | Jira, repositorio documental y Git | Seguimiento del proyecto |
| Gestión de riesgos y cambios | Verificar que los riesgos y cambios relevantes sean analizados, tratados y documentados. | Riesgos y cambios con tratamiento registrado / riesgos y cambios identificados | 100 % de elementos altos o críticos y >= 95 % total | Matriz de riesgos y registro de gestión de cambios | Gestión de riesgos y cambios |
| Aceptación de entregables | Medir la aceptación de los resultados revisados por el Product Owner y la patrocinadora académica. | Entregables aceptados / entregables presentados | >= 90 % | Actas, revisiones, Jira y registros de aprobación | Validación y aceptación |

# Responsabilidades de calidad

| Participante | Responsabilidad dentro de la gestión de calidad |
| --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Control de Jira, evidencias, seguimiento, versiones e impedimentos. |
| Víctor Tello Bravo | Validación funcional, alcance, criterios de aceptación y trazabilidad. |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitectura, control de acceso, integración, rendimiento y revisión técnica. |
| Mario Luzardo Fierro | Interfaz HTML, identidad visual, navegación, adaptación y accesibilidad. |
| Luis Ramírez Conejo | Modelos, datos, métodos, servicios, autenticación y persistencia. |
| Luis Rodríguez Barrera | Matriz de calidad, pruebas, defectos, seguridad y verificación de accesibilidad. |
| Ing. Victoria García Velásquez | Revisión académica y observaciones generales sobre los entregables. |

# Registro de resultados

Los resultados de la revisión de calidad se realizarán en las columnas definidas en la siguiente tabla.

| Campo | Uso |
| --- | --- |
| Resultado | Cumple, cumple parcialmente, no cumple o no aplica. |
| Valor obtenido | 2, 1, 0 o N/A. |
| Fecha de revisión | Fecha en la que se ejecutó el control. |
| Evidencia real | Nombre del archivo, captura, prueba o ubicación en Jira. |
| Observación | Descripción breve de la desviación encontrada. |
| Acción correctiva | Actividad necesaria para resolver el incumplimiento. |
| Responsable de corrección | Integrante encargado de realizar el ajuste. |
| Fecha compromiso | Fecha máxima para completar la corrección. |
| Estado de corrección | Pendiente, en proceso, corregido o aceptado. |

Para la ejecución y el seguimiento se utilizará el archivo Excel asociado. La hoja “Métricas de calidad” consolida los indicadores de proyecto definidos en la sección 3.8, mientras que la hoja “Matriz de calidad” conserva los controles operativos, resultados, evidencias, observaciones y acciones correctivas.