Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr.,Ph.D.(c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza |
|  | Kevin Carriel |
|  | Mario Luzardo |
|  | Luis Ramirez |
|  | Luis Rodriguez |
|  | Victor Tello |
| Fecha de Entrega | 27 de septiembre del 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Identificación del documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Documento | Plan de Gestión de Cambios |
| Proyecto | Barrio Solidario |
| Versión | 1.2.0 |
| Estado | En revisión |
| Fecha de elaboración | 15/09/2026 |
| Propietario | Víctor Tello Bravo – Product Owner |
| Responsable de consolidación | Alex Mendoza Morante – Scrum Master |
| Revisión técnica | Kevin Carriel Bonoso – Arquitecto de software |
| Revisión funcional | Víctor Tello Bravo – Product Owner |
| Revisión de calidad | Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad |
| Aprobación académica | Ing. Victoria García Velásquez |
| Herramientas de seguimiento | Jira, Git y Microsoft Excel |
| Nivel de acceso | Uso académico |

Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 15/09/2026 | Creación de la estructura inicial, objetivo, alcance y principios del Plan de Gestión de Cambios. | Alex Mendoza Morante |
| 0.2.0 | 15/09/2026 | Definición del flujo de registro, análisis, decisión, planificación, implementación y cierre. | Alex Mendoza Morante |
| 0.3.0 | 15/09/2026 | Incorporación de roles, responsabilidades, clasificación, priorización e impacto funcional. | Víctor Tello Bravo |
| 0.4.0 | 15/09/2026 | Incorporación del análisis técnico, dependencias, arquitectura y plan de reversión. | Kevin Carriel Bonoso |
| 0.5.0 | 15/09/2026 | Inclusión de consideraciones de interfaz, experiencia de usuario y accesibilidad. | Mario Luzardo Fierro |
| 0.6.0 | 15/09/2026 | Inclusión de controles para servicios, métodos, persistencia y bases de datos. | Luis Ramírez Conejo |
| 0.7.0 | 16/09/2026 | Incorporación del proceso de pruebas, seguridad, evidencias y verificación posterior. | Luis Rodríguez Barrera |
| 0.8.0 | 16/09/2026 | Integración del formato Excel de solicitud, registro consolidado, catálogos e indicadores. | Alex Mendoza Morante |
| 0.9.0 | 16/09/2026 | Revisión integral de coherencia con el MVP, Jira, Git y documentación del proyecto. | Alex Mendoza Morante |
| 1.0.0 | 16/09/2026 | Consolidación del Plan de Gestión de Cambios para revisión y aprobación académica. | Alex Mendoza Morante |
| 1.1.0 | 20/09/2026 | Ajustes de trazabilidad, riesgo, pruebas e indicadores. | Equipo del proyecto |
| 1.2.0 | 24/09/2026 | Alineación con el formato simplificado, flujo de seis etapas, 29 campos esenciales y tratamiento de costos. | Alex Mendoza |

Revision y Aprobación

| Nombre | Acción | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Víctor Tello Bravo | Validar el alcance, criterios funcionales, prioridades, decisiones y relación de los cambios con el MVP. | Revisado | 16/09/2026 |
| Alex Mendoza Morante | Verificar la estructura del plan, flujo de control, responsables, trazabilidad y consolidación documental. | Revisado | 16/09/2026 |
| Kevin Carriel Bonoso | Revisar el análisis técnico, arquitectura, dependencias, compatibilidad, implementación y reversión. | Revisado | 16/09/2026 |
| Mario Luzardo Fierro | Revisar los controles relacionados con interfaz, experiencia de usuario, diseño visual y accesibilidad. | Revisado | 16/09/2026 |
| Luis Ramírez Conejo | Revisar los controles relacionados con servicios, métodos, reglas de negocio, persistencia y bases de datos. | Revisado | 16/09/2026 |
| Luis Rodríguez Barrera | Validar los criterios de calidad, evaluación de riesgos, pruebas, seguridad, evidencias y cierre. | Revisado | 16/09/2026 |
| Ing. Victoria García Velásquez | Realizar la revisión académica y aprobar el Plan de Gestión de Cambios. | Pendiente de aprobación | — |

Tabla de Contenidos

1.	Propósito y objetivos	6

1.1.	Objetivos específicos	6

2.	Alcance y exclusiones	6

2.1.	Alcance protegido del MVP	6

3.	Gobierno y principios	6

4.	Clasificación de cambios	7

4.1.	Tratamiento operativo	7

5.	Flujo de control	7

5.1.	Estados permitidos	8

6.	Roles y responsabilidades	8

6.1.	Matriz de responsabilidades	8

7.	Evaluación de impacto riesgo y costo	9

7.1.	Tratamiento de costos	9

7.2.	Evaluación de riesgo	9

8.	Decisión y priorización	9

8.1.	Criterios de aprobación	9

8.2.	Prioridad	10

9.	Implementación validación y cierre	10

9.1.	Planificación e implementación	10

9.2.	Validación	10

9.3.	Condiciones de cierre	10

10.	Cambios urgentes	10

11.	Comunicación herramientas y evidencias	11

12.	Indicadores seguimiento y cumplimiento	11

12.1.	Seguimiento	11

12.2.	Criterios de cumplimiento	12

12.3.	Auditoría y conservación	12

# Propósito y objetivos

El Plan de Control de Cambios establece cómo se administrarán las modificaciones que puedan afectar el alcance, los compromisos, el software o la documentación de Barrio Solidario. Su propósito es evitar cambios informales, proteger el MVP y mantener evidencia suficiente para explicar cada decisión desde la solicitud hasta el cierre.

La versión 1.2.0 adopta un proceso más simple: el Excel conserva una fila por solicitud con 29 campos esenciales, mientras que Jira, Git y el repositorio documental mantienen el detalle operativo y técnico.

## Objetivos específicos

Registrar cada cambio relevante con un código único.

Evaluar alcance, cronograma, costo, calidad, seguridad, riesgo y esfuerzo antes de decidir.

Definir responsables, fechas, evidencias y versión resultante.

Relacionar solicitudes con requisitos, historias, tareas, documentos y componentes.

Cerrar únicamente los cambios implementados y validados.

# Alcance y exclusiones

El plan se aplica a cambios sobre:

Alcance del MVP, requisitos, historias de usuario y criterios de aceptación.

Cronograma, prioridades, compromisos y entregables del Sprint.

Código, interfaz, servicios, base de datos, configuración e infraestructura.

Seguridad, privacidad, calidad, accesibilidad y compatibilidad.

Documentos, matrices, modelos, BPMN, presentaciones y evidencias.

No requieren el proceso completo las correcciones ortográficas, ajustes visuales mínimos, reorganización interna sin efecto funcional o actualizaciones de evidencia que no cambien decisiones. Estas modificaciones deben quedar en Jira, Git o el control de versión del documento cuando corresponda.

## Alcance protegido del MVP

El control prioriza el portal público, registro y acceso, recuperación y cambio de contraseña, sesiones, roles, panel principal, perfil básico, estructura Python, servicios, persistencia, pantallas priorizadas y controles mínimos de seguridad, accesibilidad y calidad. Las funciones de versiones posteriores se aplazan salvo aprobación expresa.

# Gobierno y principios

Todo cambio relevante se registra antes de ejecutarse.

El Product Owner protege el valor funcional y el alcance del MVP.

El Scrum Master coordina el flujo, los plazos y la trazabilidad.

El equipo técnico y de calidad analiza los impactos que correspondan.

Las decisiones, evidencias y versiones deben poder auditarse.

Un cambio rechazado, cancelado o suspendido no se elimina.

# Clasificación de cambios

| Tipo | Aplicación |
| --- | --- |
| Software | Código, servicios, reglas, interfaz, base de datos, configuración o infraestructura. |
| Documentación | Requisitos, historias, modelos, diagramas, matrices, planes o evidencias. |
| Mixto | Modifica software y documentación relacionada. |
| Alcance | Agrega, elimina o modifica una función, entregable o compromiso. |
| Seguridad | Modifica autenticación, autorización, sesiones o protección de información. |
| Proceso | Modifica el flujo de trabajo, control, revisión o aprobación. |

## Tratamiento operativo

| Clase | Condición | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Normal | Impacto relevante y tiempo para analizar. | Sigue las seis etapas completas. |
| Menor | Impacto limitado, bajo riesgo y sin cambio de alcance. | Registro breve, evidencia y validación. |
| Urgente | Bloqueo, seguridad, pérdida de datos o imposibilidad de demostrar el MVP. | Aprobación acelerada y documentación posterior. |
| Rechazado o aplazado | Sin valor suficiente, fuera del MVP o riesgo no aceptable. | No se implementa; conserva trazabilidad. |

# Flujo de control

| Etapa | Responsable | Control de salida | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar | Solicitante | Necesidad, justificación, referencia y código. | Al identificar |
| Analizar | Analista y equipo | Impactos, riesgo, esfuerzo y costo. | Antes de decidir |
| Decidir | Product Owner y Scrum Master | Decisión, condiciones y fecha objetivo. | Hasta 72 horas |
| Implementar | Responsable asignado | Resultado aplicado y evidencia. | Según planificación |
| Validar | QA o Product Owner | Resultado de prueba o revisión. | Antes del cierre |
| Cerrar | Scrum Master | Versión, fecha y observaciones finales. | Después de validar |

Si una solicitud está incompleta, vuelve al solicitante sin avanzar a decisión. Si el resultado de validación es No conforme, vuelve a implementación o genera una tarea correctiva.

## Estados permitidos

| Estado | Uso |
| --- | --- |
| Registrado | Solicitud creada. |
| En análisis | Evaluación en curso. |
| Pendiente de aprobación | Análisis completo. |
| Aprobado | Cambio autorizado. |
| Planificado | Responsable y fecha definidos. |
| En implementación | Trabajo iniciado. |
| En validación | Resultado listo para comprobar. |
| Cerrado | Evidencia y conformidad completas. |
| Rechazado Cancelado Suspendido | No se ejecuta o queda detenido. |

# Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad en el plan |
| --- | --- |
| Patrocinadora académica | Revisar entregables y aprobar modificaciones académicas relevantes. |
| Product Owner | Proteger el MVP, validar prioridad, decidir y aceptar funcionalmente. |
| Scrum Master | Coordinar el flujo, verificar integridad, plazos, Jira, indicadores y cierre. |
| Arquitecto de software | Analizar arquitectura, integraciones, compatibilidad, despliegue y reversión. |
| Frontend UI UX y accesibilidad | Analizar e implementar cambios de interfaz, navegación y accesibilidad. |
| Backend y datos | Analizar e implementar servicios, autenticación, persistencia e integridad de datos. |
| Calidad pruebas y seguridad | Definir pruebas, evaluar riesgos, validar controles y emitir el resultado. |
| Solicitante | Describir la necesidad, justificación, referencia afectada y resultado esperado. |
| Implementador | Ejecutar lo aprobado y registrar resultado y evidencia. |

## Matriz de responsabilidades

| Actividad | Solicitante | PO | SM | Técnico | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registrar | R | I | A | I | I |
| Analizar impacto | C | A | C | R | R |
| Decidir | I | A R | C | C | C |
| Planificar | I | C | A R | R | C |
| Implementar | I | I | C | A R | C |
| Validar | I | A | C | C | R |
| Cerrar | I | C | A R | I | C |

R = responsable de ejecutar; A = responsable final; C = consultado; I = informado.

# Evaluación de impacto riesgo y costo

Cada solicitud debe evaluar cuatro dimensiones consolidadas: alcance, cronograma, costo, y calidad y seguridad. El resultado se registra como Sin impacto, Bajo, Medio o Alto y se explica en Observaciones cuando sea necesario.

| Dimensión | Pregunta de control |
| --- | --- |
| Alcance | ¿Modifica una función, requisito, entregable o límite del MVP? |
| Cronograma | ¿Afecta tareas, dependencias, Sprint o fecha de entrega? |
| Costo | ¿Genera horas adicionales, retrabajo, licencias, servicios o infraestructura? |
| Calidad y seguridad | ¿Afecta criterios, pruebas, accesibilidad, datos, permisos o controles? |

## Tratamiento de costos

El costo puede expresarse en horas y nivel de impacto. Cuando se requiera una estimación monetaria se utilizará una tarifa referencial acordada, sin registrar valores personales.

Costo estimado = horas × tarifa referencial + servicios y licencias + infraestructura + retrabajo + contingencia

| Nivel | Criterio de costo |
| --- | --- |
| Sin impacto | Se absorbe dentro de la tarea planificada. |
| Bajo | Pocas horas, sin compras ni cambio de fecha. |
| Medio | Retrabajo visible o servicio menor. |
| Alto | Compra, muchas horas o impacto en la entrega. |

## Evaluación de riesgo

La exposición se calcula como Probabilidad × Impacto general, utilizando valores de 1 a 5.

| Exposición | Nivel | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| 1 a 4 | Bajo | Monitorear. |
| 5 a 9 | Medio | Aplicar controles y seguimiento. |
| 10 a 16 | Alto | Tratar antes de implementar. |
| 17 a 25 | Crítico | Atención inmediata y aprobación explícita. |

# Decisión y priorización

El Product Owner, con apoyo del Scrum Master y los especialistas, adopta una de cuatro decisiones: Aprobar, Aprobar con condiciones, Rechazar o Devolver para ajuste. El tiempo objetivo de decisión es de hasta 72 horas desde que la solicitud cuenta con información suficiente.

## Criterios de aprobación

Descripción y justificación completas.

Relación con el MVP o justificación para modificarlo.

Criterio de aceptación verificable.

Impactos, riesgo, esfuerzo y costo evaluados.

Responsable, fecha objetivo y evidencia definidos.

Contingencia o reversión cuando corresponda.

## Prioridad

| Prioridad | Aplicación |
| --- | --- |
| Highest | Indispensable para seguridad, funcionamiento o entrega del MVP. |
| High | Importante y debe atenderse dentro del Sprint. |
| Low | Puede esperar sin afectar el resultado principal. |
| Lowest | Opcional o propuesto para una versión posterior. |

# Implementación validación y cierre

## Planificación e implementación

Todo cambio aprobado debe registrar responsable, fecha objetivo, esfuerzo, versión objetivo y referencia de Jira. El implementador ejecuta únicamente lo autorizado, actualiza el estado y conserva la evidencia.

La reversión es obligatoria cuando el cambio puede afectar disponibilidad, integridad de datos, acceso o una función crítica. Puede utilizarse una versión anterior, rama, etiqueta, commit, respaldo o copia documental.

## Validación

QA o el Product Owner verifica el criterio de aceptación y registra uno de estos resultados: Pendiente, Conforme, Con observaciones, No conforme o No aplica. Cuando no exista ambiente de QA, debe registrarse la justificación y el mecanismo alternativo de validación.

## Condiciones de cierre

Implementación terminada.

Criterio de aceptación evaluado.

Resultado de validación conforme o aceptado con observaciones.

Evidencia disponible y vinculada.

Jira, Git y documentos actualizados cuando correspondan.

Versión resultante y fecha de cierre registradas.

# Cambios urgentes

Un cambio se considera urgente únicamente ante bloqueo de una función esencial, riesgo de seguridad, pérdida o corrupción de datos, imposibilidad de acceso, fallo que impida demostrar el MVP o incumplimiento crítico de un entregable.

| Paso | Control mínimo |
| --- | --- |
| 1 | Registrar código, necesidad, responsable y evidencia del problema. |
| 2 | Obtener aprobación acelerada del Product Owner. |
| 3 | Aplicar el cambio y ejecutar pruebas mínimas. |
| 4 | Registrar resultado, evidencia y versión. |
| 5 | Completar análisis de impacto, costo, riesgo y documentación. |
| 6 | Realizar validación posterior y cierre. |

# Comunicación herramientas y evidencias

| Herramienta | Uso dentro del plan |
| --- | --- |
| Excel | Registro consolidado, formulario, indicadores, catálogos y seguimiento. |
| Jira | Tareas, responsables, fechas, estados, defectos y evidencias operativas. |
| Git | Ramas, commits, revisiones y recuperación de versiones de software. |
| Repositorio documental | Word, Excel, PDF, matrices, modelos, actas y evidencias académicas. |

Las comunicaciones de decisión, observación o cierre pueden respaldarse con Jira, correo, acta o evidencia institucional. No se registrarán contraseñas, tokens, secretos ni datos personales innecesarios.

# Indicadores seguimiento y cumplimiento

| Indicador | Fuente o cálculo | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Total de solicitudes | Conteo de códigos en el registro. | Semanal |
| Pendientes de aprobación | Estado Pendiente de aprobación. | Dos veces por semana |
| Cambios aprobados | Decisión Aprobar o Aprobar con condiciones. | Semanal |
| Cambios en implementación | Estado En implementación. | En seguimiento del Sprint |
| Cambios en validación | Estado En validación. | En seguimiento del Sprint |
| Cambios cerrados | Estado Cerrado. | Semanal |
| Cambios vencidos | Fecha objetivo anterior a hoy y estado abierto. | Dos veces por semana |
| Riesgos críticos | Nivel de riesgo Crítico. | Diaria mientras exista |
| Cambios con costo alto | Impacto de costo Alto. | Antes de decidir |

## Seguimiento

El Scrum Master revisa el registro durante el seguimiento del Sprint. Los cambios críticos se revisan diariamente; los altos, al menos dos veces por semana; los medios, durante el seguimiento; y los bajos, al cierre o cuando cambie su exposición.

Las solicitudes vencidas, sin responsable, sin evidencia, con validación no conforme o fuera del MVP deben escalarse al Product Owner y registrarse en Jira como impedimento, defecto o tarea correctiva según corresponda.

## Criterios de cumplimiento

Los cambios relevantes tienen código único y una sola fila.

Los impactos, riesgos, esfuerzo y costo fueron evaluados antes de la decisión.

Los cambios aprobados tienen responsable y fecha objetivo.

Las decisiones, evidencias y versiones son trazables.

Los cambios cerrados cuentan con validación.

Las funciones fuera del MVP fueron rechazadas, aplazadas o aprobadas expresamente.

Los indicadores pueden calcularse con información completa.

## Auditoría y conservación

El Excel editable constituye el registro maestro. Las evidencias se conservan en Jira, Git o el repositorio documental autorizado. Las versiones aprobadas no se reemplazan sin mantener control de versión, fecha, responsable y descripción del cambio.