Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph. D. (c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramírez Conejo |
|  | Luis Rodríguez Barrera |
|  | Víctor Tello Bravo |
| Fecha de Entrega | 05 de septiembre de 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Contenido

1.	Datos generales	3

2.	Participantes	3

3.	Objetivo de la reunión	3

4.	Resultados	3

5.	Cumplimiento del Objetivo del Sprint 2	4

6.	Entregables revisados	4

7.	Observaciones y oportunidades de mejora	4

8.	Retrospectiva del sprint	5

9.	Acuerdos para el sprint 3	5

10.	Cierre y validación	6

# Datos generales

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario |
| Tipo de reunión | Sprint Review y Retrospectiva - Cierre del Sprint 2 |
| Fecha | 04 de septiembre de 2026 |
| Hora de inicio | 21:00 |
| Hora de finalización | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Herramienta | Google Meet |
| Facilitador | Alex Mendoza Morante – Scrum Master |
| Responsable de la minuta | Victor Tello |

# Participantes

| Participante | Rol | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master | Presente |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner | Presente |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software | Presente |
| Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad | Presente |
| Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos | Presente |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad | Presente |

# Objetivo de la reunión

Revisar el cumplimiento del objetivo del Sprint 2, validar los entregables documentales y de diseño, registrar las observaciones del equipo, formalizar los acuerdos de cierre y dejar preparada la transición hacia las actividades de construcción previstas para el Sprint 3.

# Resultados

- Acta de Constitución y requerimientos actualizados.

- Documento de Visión ampliado con historias de usuario, actividades y unidades de trabajo.

- Product Backlog organizado y actividades registradas en la herramienta de planificación.

- Diseño no gráfico del modelo Scrum y descripción de las reglas principales.

- Modelo de clases documentado con atributos, ámbitos, métodos y relaciones.

- Diagramas generales y segmentados del modelo de clases preparados para el documento.

- Flujo de navegación y wireframes elaborados para los principales módulos y actores.

- Lineamientos visuales y de accesibilidad definidos para Barrio Solidario.

- Trazabilidad establecida entre requisitos, historias de usuario, clases y pantallas.

# Cumplimiento del Objetivo del Sprint 2

El objetivo del Sprint 2 se considera cumplido. El equipo consolidó la documentación funcional y técnica requerida, detalló las unidades de trabajo, completó el diseño no gráfico y el modelo de clases, elaboró los wireframes e incorporó la trazabilidad entre los principales artefactos. También se delimitó el alcance del MVP, dejando las funciones no prioritarias para una segunda versión. La construcción funcional de la aplicación continuará en el Sprint 3.

# Entregables revisados

| Entregable | Responsable | Estado | Resultado verificado |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución y requerimientos | Alex Mendoza / Víctor Tello | Completado | Documentos revisados y actualizados |
| Documento de Visión | Equipo | Completado | Contenido del Sprint 2 consolidado |
| Historias de usuario refinadas | Víctor Tello / equipo | Completado | Historias revisadas y priorizadas |
| Actividades y unidades de trabajo | Alex Mendoza / equipo | Completado | Tareas y responsables documentados |
| Diseño no gráfico del modelo | Kevin Carriel / Víctor Tello | Completado | Clases, reglas y relaciones descritas |
| Modelo y diagramas de clases | Kevin Carriel / Luis Ramírez | Completado | Modelo general y segmentos preparados |
| Flujo de navegación y wireframes | Mario Luzardo / Víctor Tello | Completado | Pantallas diseñadas por actor y proceso |
| Lineamientos visuales y accesibilidad | Mario Luzardo / Luis Rodríguez | Completado | Paleta, tipografía y criterios definidos |
| Trazabilidad de artefactos | Luis Rodríguez / Kevin Carriel | Completado | Relación requisito-HU-clase-pantalla |
| Alcance del MVP y exclusiones | Víctor Tello / Alex Mendoza | Completado | Primera versión delimitada |
| Backlog y evidencias | Equipo | Completado | Registros organizados para la entrega |

# Observaciones y oportunidades de mejora

| Código | Observación / acción de mejora |
| --- | --- |
| OC-01 | El alcance inicial resultó demasiado amplio para el tiempo disponible, se acordó concentrar la construcción en el MVP. |
| OC-02 | La trazabilidad deberá mantenerse actualizada cuando cambien los requisitos, historias, clases o pantallas. |
| OC-03 | Las funciones diseñadas en wireframes no deben presentarse como funcionalidades implementadas. |
| OC-04 | Las unidades de trabajo deberán contener responsable, estado y evidencia suficiente en Jira. |
| OC-05 | El modelo de clases y los wireframes deberán ajustarse si durante el desarrollo se identifican restricciones técnicas. |
| OC-06 | Se requiere mantener la misma estructura visual y de navegación durante la construcción del MVP. |
| OC-07 | Las revisiones por rol deben realizarse antes de integrar cambios en el documento principal. |
| OC-08 | Las pruebas funcionales, de accesibilidad y seguridad se planificarán desde el inicio del Sprint 3. |
| OC-09 | La documentación y las evidencias se mantendrán versionadas durante los siguientes Sprints. |

# Retrospectiva del sprint

- Se logró integrar en un solo documento los resultados funcionales y técnicos del Sprint.

- La distribución de responsabilidades por rol facilitó la elaboración de los entregables.

- Los diagramas segmentados mejoraron la lectura del modelo de clases dentro de Word.

- Los wireframes permitieron visualizar anticipadamente los procesos de cada actor.

- La definición de la paleta y los criterios de accesibilidad aportó uniformidad al diseño.

- La amplitud del alcance exigió priorizar y separar el MVP de la segunda versión.

- Se debe reforzar la actualización simultánea de Jira y del Documento de Visión.

- Las revisiones internas deben programarse con mayor anticipación al cierre del Sprint.

- El equipo cuenta con una base suficiente para iniciar la construcción funcional.

# Acuerdos para el sprint 3

- Iniciar la construcción únicamente con las funcionalidades aprobadas para el MVP.

- Priorizar el portal principal, el registro, el inicio de sesión y la recuperación de contraseña.

- Traducir los wireframes priorizados en interfaces funcionales y responsivas.

- Implementar la estructura inicial de datos y servicios requerida por el MVP.

- Aplicar desde el desarrollo los lineamientos visuales, de accesibilidad y seguridad.

- Registrar avances, impedimentos, pruebas y evidencias en Jira.

- Validar cada incremento contra los criterios de aceptación de las historias seleccionadas.

- Mantener fuera del Sprint 3 las funcionalidades registradas como exclusiones o segunda versión.

# Cierre y validación

El equipo declara revisados los resultados del Sprint 2, acepta los acuerdos registrados y autoriza el cierre del Sprint. Los entregables documentales y de diseño constituyen la base aprobada para iniciar el desarrollo del MVP en el Sprint 3.

| Nombre | Rol | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master |  |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner |  |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software |  |
| Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |  |
| Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos |  |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad |  |