Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr.,Ph.D.(c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramirez Conejo |
|  | Luis Rodriguez Barrera |
|  | Victor Tello Bravo |
| Fecha de Entrega | 05 de septiembre del 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Identificación del documento	3

Control de versiones del documento	4

Revision y aprobacion	4

1.	Plan general de sprints	5

2.	Meta del sprint 1	5

3.	Actividades	5

4.	Unidades de trabajo	11

4.1.	Sprint	11

4.1.1.	Planificación y organización	11

4.1.2.	Interesados, actores y requisitos	11

4.1.3.	Historias de usuario y organización del trabajo	13

4.1.4.	Configuracion de jira y del tablero	14

4.1.5.	Documentacion y modelado	15

4.1.6.	Evidencias, calidad y cierre	16

4.1.7.	Unidades de trabajo del product owner	17

5.	Forma de trabajo	18

6.	Modelo kanban-scrum	19

6.1.	Reglas de uso del tablero	20

# Identificación del documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | DOC-06 |
| Documento | Plan y Seguimiento |
| Proyecto | Barrio Solidario |
| Versión vigente | 1.0.5 |
| Estado | En ejecución |
| Propietario | Alex Mendoza Morante – Scrum Master |
| Responsable funcional | Víctor Tello Bravo – Product Owner |
| Responsable de seguimiento | Alex Mendoza Morante – Scrum Master |
| Responsable de calidad | Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad |
| Herramienta de seguimiento | Jira |

# Control de Versiones del documento

| Versión | Fecha | Cambio realizado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 17/08/2026 | Creación inicial del Plan y Seguimiento del proyecto. | Alex Mendoza Morante |
| 1.0.1 | 18/08/2026 | Incorporación de las actividades y responsables del Sprint 1. | Alex Mendoza Morante |
| 1.0.2 | 20/08/2026 | Incorporación del modelo Kanban-Scrum y reglas del tablero. | Alex Mendoza Morante y Kevin Carriel Bonoso |
| 1.0.3 | 22/08/2026 | Descomposición de las actividades en unidades de trabajo. | Todo el equipo |
| 1.0.4 | 24/08/2026 | Incorporación de mecanismos de seguimiento, riesgos, evidencias y control del Sprint. | Alex Mendoza Morante y Luis Rodríguez Barrera |
| 1.0.5 | 39-08-2016 | Adicion de actividades y desgloce del tabajo de sprint 2 | Alex Mendoza Morante y Victor Tello |

# Revision y Aprobacion

| Fecha | Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica y principal interesada |  |
|  | Alex Mendoza Morante | Scrum Master |  |
|  | Víctor Tello Bravo | Product Owner |  |
|  | Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software |  |
|  | Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |  |
|  | Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos |  |
|  | Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad |  |

# Plan general de sprints

| Sprint | Periodo | Objetivo general | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 15/08/2026 al 29/08/2026 | Organizar el proyecto, levantar requisitos y establecer los artefactos iniciales. | Proyecto configurado, requisitos, backlog y documentación inicial. |
| Sprint 2 | Por definir | Construir la base técnica, registro, acceso y perfiles. | Arquitectura inicial y funcionalidades de identidad implementadas. |
| Sprint 3 | Por definir | Implementar solicitudes, postulaciones, asignaciones y coordinación. | Flujo principal de atención operativo. |
| Sprint 4 | Por definir | Incorporar incidencias, evaluaciones, reportes y validación integral. | Producto integrado, probado y preparado para demostración. |

# Meta del sprint 1

Organizar y establecer las bases funcionales, documentales y de gestión de Barrio Solidario mediante la identificación de:

- interesados, actores y requisitos

- la construcción del Product Backlog

- la configuración de Jira

- La elaboración de los artefactos iniciales necesarios para orientar los siguientes sprints.

# Actividades

Durante la planificación del Sprint 1 se identificaron y registraron las actividades necesarias para organizar el proyecto, recopilar los requisitos iniciales, definir a los actores e interesados, iniciar la documentación y elaborar el diseño conceptual de Barrio Solidario.

Cada actividad fue definida con un responsable principal, participantes de apoyo, fecha prevista y resultado esperado. Posteriormente, estas actividades se registraron como unidades de trabajo en Jira para facilitar su asignación y seguimiento.

| Código | Actividad | Responsable principal | Participantes de apoyo | Fecha prevista | Prioridad | Resultado o evidencia esperada | Estado sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Realizar la reunión de planificación del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Todo el equipo | 15/08/2026 | Alta | Objetivo, actividades, responsables y entregables del Sprint definidos. Acta y captura de la reunión. | Terminado |
| ACT-02 | Identificar y formalizar los roles del equipo | Alex Mendoza Morante | Todo el equipo | 15/08/2026 | Alta | Equipo conformado, roles asignados y responsabilidades documentadas. | Terminado |
| ACT-03 | Identificar a los interesados del proyecto | Víctor Tello Bravo | Alex Mendoza Morante y equipo | 18/08/2026 | Alta | Matriz de interesados elaborada con roles, intereses e influencia. | Terminado |
| ACT-04 | Identificar a los actores del sistema | Víctor Tello Bravo | Kevin Carriel Bonoso y equipo | 18/08/2026 | Alta | Actores externos e interacciones principales identificados. | Terminado |
| ACT-05 | Recopilar y documentar los requisitos de usuario | Víctor Tello Bravo | Todo el equipo | 20/08/2026 | Alta | Matriz inicial de requisitos de usuario organizada por tipo de participante. | Terminado |
| ACT-06 | Recopilar y documentar los requisitos funcionales | Luis Ramírez Conejo | Víctor Tello Bravo y Mario Luzardo Fierro | 22/08/2026 | Alta | Matriz de requisitos funcionales revisada y vinculada con las necesidades de los usuarios. | En revisión |
| ACT-07 | Recopilar y documentar los requisitos no funcionales | Kevin Carriel Bonoso | Luis Rodríguez Barrera | 22/08/2026 | Alta | Matriz de requisitos no funcionales sobre seguridad, rendimiento, disponibilidad, accesibilidad y calidad. | En revisión |
| ACT-08 | Revisar los requisitos de seguridad, privacidad, accesibilidad y calidad | Luis Rodríguez Barrera | Kevin Carriel Bonoso | 23/08/2026 | Alta | Requisitos de calidad revisados y observaciones registradas. | En progreso |
| ACT-09 | Elaborar las historias de usuario iniciales | Víctor Tello Bravo | Todo el equipo | 24/08/2026 | Alta | Historias de usuario redactadas, codificadas y clasificadas. | Terminado |
| ACT-10 | Organizar las historias de usuario por épicas funcionales | Víctor Tello Bravo | Kevin Carriel Bonoso | 25/08/2026 | Alta | Sesenta historias de usuario agrupadas en nueve épicas funcionales. | Terminado |
| ACT-11 | Configurar el proyecto y registrar al equipo en Jira | Alex Mendoza Morante | Kevin Carriel Bonoso | 17/08/2026 | Alta | Proyecto creado e integrantes incorporados en Jira. Captura de la configuración. | Terminado |
| ACT-12 | Configurar el tablero de seguimiento Kanban-Scrum | Alex Mendoza Morante | Kevin Carriel Bonoso | 17/08/2026 | Alta | Tablero configurado con los estados To Do, In Progress, In Review y Done. | Terminado |
| ACT-13 | Registrar las actividades como unidades de trabajo en Jira | Alex Mendoza Morante | Todo el equipo | 25/08/2026 | Alta | Actividades registradas, asignadas e incorporadas al Sprint 1. | En progreso |
| ACT-14 | Elaborar la primera versión del Documento de Visión | Mario Luzardo Fierro | Víctor Tello Bravo y todo el equipo | 27/08/2026 | Alta | Primera versión consolidada del Documento de Visión. | En progreso |
| ACT-15 | Elaborar el diagrama de contexto | Kevin Carriel Bonoso | Víctor Tello Bravo y equipo | 23/08/2026 | Media | Diagrama de contexto y descripción de actores e interacciones. | Terminado |
| ACT-16 | Elaborar el modelo conceptual del dominio | Kevin Carriel Bonoso | Mario Luzardo Fierro y Luis Ramírez Conejo | 26/08/2026 | Alta | Modelo conceptual con entidades, relaciones y cardinalidades. | Terminado |
| ACT-17 | Consolidar el Acta de Constitución | Alex Mendoza Morante | Todo el equipo | 27/08/2026 | Alta | Acta de Constitución revisada, organizada y aprobada por el equipo. | Terminado |
| ACT-18 | Recopilar y organizar las evidencias del Sprint | Luis Rodríguez Barrera | Todo el equipo | 28/08/2026 | Alta | Documento y carpeta de evidencias actualizados con actas, capturas y entregables. | En progreso |
| ACT-19 | Revisar la calidad y consistencia de los documentos | Luis Rodríguez Barrera | Todo el equipo | 28/08/2026 | Alta | Documentos revisados, inconsistencias identificadas y observaciones corregidas. | En progreso |
| ACT-20 | Realizar la revisión y cierre del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Víctor Tello Bravo y todo el equipo | 29/08/2026 | Alta | Resultados revisados, pendientes identificados, retrospectiva realizada y cierre documentado. | Por hacer |

Las fechas indicadas corresponden a la planificación inicial y deberán actualizarse cuando exista una reprogramación aprobada. Una actividad se considerará finalizada cuando haya generado el resultado esperado, cumpla los criterios definidos por el equipo y disponga de evidencia verificable en Jira o en la carpeta documental del proyecto.

| Orden | Código | Épica | Historias relacionadas | Cantidad | Prioridad general | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EP-01 | Registro y acceso | HU-06 a HU-10 | 5 | Alta | Luis Ramírez Conejo |
| 2 | EP-02 | Perfiles y validación | HU-11 a HU-15 | 5 | Alta | Luis Ramírez Conejo |
| 3 | EP-03 | Solicitudes de ayuda | HU-16 a HU-22 | 7 | Alta | Luis Ramírez Conejo |
| 4 | EP-04 | Postulación y asignación | HU-23 a HU-31 | 9 | Alta | Luis Ramírez Conejo |
| 5 | EP-05 | Coordinación y atención | HU-32 a HU-40 | 9 | Alta | Mario Luzardo Fierro |
| 6 | EP-06 | Portal público y participación | HU-01 a HU-05 | 5 | Alta y media | Mario Luzardo Fierro |
| 7 | EP-07 | Notificaciones | HU-41 a HU-45 | 5 | Alta y media | Kevin Carriel Bonoso |
| 8 | EP-08 | Evaluaciones e incidencias | HU-46 a HU-52 | 7 | Alta y media | Luis Rodríguez Barrera |
| 9 | EP-09 | Administración, reportes y auditoría | HU-53 a HU-60 | 8 | Alta, media y baja | Kevin Carriel Bonoso |
|  |  | Total | HU-01 a HU-60 | 60 |  |  |

La asignación presentada identifica al responsable principal de coordinar el análisis y posterior desarrollo de cada épica, pero no significa que deba realizar todo el trabajo de manera individual. Los demás integrantes participarán de acuerdo con las necesidades funcionales, técnicas, documentales, de seguridad y calidad de cada historia.

Víctor Tello Bravo revisará funcionalmente todas las épicas como Product Owner; Alex Mendoza Morante facilitará su planificación y seguimiento como Scrum Master; y Luis Rodríguez Barrera verificará transversalmente los criterios de calidad, pruebas y seguridad aplicables.

# Unidades de Trabajo

Las unidades de trabajo corresponden a la descomposición de las actividades principales del Sprint 1 en subtareas concretas, asignables y verificables. Estas unidades deberán registrarse en Jira y asociarse con la actividad principal correspondiente.

# Sprint

# Planificación y organización

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT01-01 | Preparar la agenda de la reunión de planificación | Alex Mendoza Morante | Agenda elaborada |
| UT-ACT01-02 | Convocar a los integrantes del equipo | Alex Mendoza Morante | Equipo convocado |
| UT-ACT01-03 | Presentar el objetivo y los entregables del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Objetivo y entregables socializados |
| UT-ACT01-04 | Registrar acuerdos, responsables y fechas | Alex Mendoza Morante | Acuerdos de planificación registrados |
| UT-ACT02-01 | Identificar las funciones necesarias para el proyecto | Alex Mendoza Morante | Funciones identificadas |
| UT-ACT02-02 | Asignar los roles Scrum y técnicos | Alex Mendoza Morante | Roles asignados |
| UT-ACT02-03 | Documentar las responsabilidades de cada integrante | Alex Mendoza Morante | Responsabilidades documentadas |
| UT-ACT02-04 | Socializar y aprobar la distribución de roles | Alex Mendoza Morante | Distribución de roles aprobada |

# Interesados, actores y requisitos

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT03-01 | Identificar a los interesados internos y externos | Víctor Tello Bravo | Lista inicial de interesados |
| UT-ACT03-02 | Determinar los intereses, necesidades y nivel de influencia | Víctor Tello Bravo | Caracterización de interesados |
| UT-ACT03-03 | Clasificar a los interesados del proyecto | Víctor Tello Bravo | Interesados clasificados |
| UT-ACT03-04 | Elaborar y revisar la matriz de interesados | Víctor Tello Bravo | Matriz de interesados validada |
| UT-ACT04-01 | Revisar el alcance y los procesos del proyecto | Víctor Tello Bravo | Alcance funcional revisado |
| UT-ACT04-02 | Identificar a los actores principales y secundarios | Víctor Tello Bravo | Catálogo de actores |
| UT-ACT04-03 | Describir las interacciones de cada actor con el sistema | Kevin Carriel Bonoso | Interacciones documentadas |
| UT-ACT04-04 | Validar los actores identificados con el equipo | Víctor Tello Bravo | Actores validados |
| UT-ACT05-01 | Analizar las necesidades de los participantes | Víctor Tello Bravo | Necesidades identificadas |
| UT-ACT05-02 | Redactar los requisitos de usuario | Víctor Tello Bravo | Requisitos de usuario redactados |
| UT-ACT05-03 | Clasificar y priorizar los requisitos de usuario | Víctor Tello Bravo | Requisitos clasificados |
| UT-ACT05-04 | Validar los requisitos de usuario con el equipo | Víctor Tello Bravo | Requisitos de usuario validados |
| UT-ACT06-01 | Identificar las funciones principales del sistema | Víctor Tello Bravo | Funciones identificadas |
| UT-ACT06-02 | Redactar requisitos funcionales verificables | Luis Ramírez Conejo | Requisitos funcionales redactados |
| UT-ACT06-03 | Relacionar los requisitos con actores y necesidades | Mario Luzardo Fierro | Trazabilidad inicial establecida |
| UT-ACT06-04 | Revisar la consistencia y el alcance de los requisitos | Víctor Tello Bravo | Requisitos funcionales revisados |
| UT-ACT07-01 | Identificar los atributos de calidad aplicables | Kevin Carriel Bonoso | Atributos de calidad identificados |
| UT-ACT07-02 | Redactar requisitos no funcionales medibles | Kevin Carriel Bonoso | Requisitos no funcionales redactados |
| UT-ACT07-03 | Clasificar los requisitos no funcionales por categoría | Luis Rodríguez Barrera | Requisitos clasificados |
| UT-ACT07-04 | Validar la viabilidad y consistencia de los requisitos | Kevin Carriel Bonoso | Requisitos no funcionales validados |
| UT-ACT08-01 | Revisar los requisitos de seguridad y privacidad | Luis Rodríguez Barrera | Observaciones de seguridad registradas |
| UT-ACT08-02 | Revisar los requisitos de accesibilidad | Mario Luzardo Fierro | Observaciones de accesibilidad registradas |
| UT-ACT08-03 | Revisar los criterios de calidad y pruebas | Luis Rodríguez Barrera | Criterios de calidad definidos |
| UT-ACT08-04 | Registrar y verificar la corrección de observaciones | Luis Rodríguez Barrera | Observaciones atendidas |

# Historias de usuario y organización del trabajo

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT09-01 | Convertir las necesidades identificadas en historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Historias de usuario formuladas |
| UT-ACT09-02 | Definir la descripción y prioridad de cada historia | Víctor Tello Bravo | Historias clasificadas |
| UT-ACT09-03 | Establecer los criterios de aceptación | Víctor Tello Bravo | Criterios de aceptación definidos |
| UT-ACT09-04 | Revisar y validar las historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Historias de usuario validadas |
| UT-ACT10-01 | Revisar el catálogo inicial de historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Catálogo revisado |
| UT-ACT10-02 | Definir las áreas funcionales del producto | Kevin Carriel Bonoso | Áreas funcionales establecidas |
| UT-ACT10-03 | Crear las épicas del producto | Víctor Tello Bravo | Nueve épicas definidas |
| UT-ACT10-04 | Vincular cada historia de usuario con su épica | Víctor Tello Bravo | Historias organizadas por épicas |

# Configuracion de Jira y del tablero

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT11-01 | Crear el espacio del proyecto en Jira | Alex Mendoza Morante | Espacio del proyecto creado |
| UT-ACT11-02 | Configurar la información general del proyecto | Alex Mendoza Morante | Datos generales registrados |
| UT-ACT11-03 | Incorporar a los integrantes del equipo | Alex Mendoza Morante | Equipo registrado en Jira |
| UT-ACT11-04 | Verificar los permisos y accesos de los integrantes | Kevin Carriel Bonoso | Accesos comprobados |
| UT-ACT12-01 | Definir el flujo de trabajo del proyecto | Alex Mendoza Morante | Flujo de trabajo definido |
| UT-ACT12-02 | Configurar las columnas del tablero | Alex Mendoza Morante | Columnas configuradas |
| UT-ACT12-03 | Crear y configurar el Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Sprint 1 creado |
| UT-ACT12-04 | Verificar el funcionamiento del tablero | Kevin Carriel Bonoso | Tablero validado |
| UT-ACT13-01 | Preparar la información que se registrará en Jira | Alex Mendoza Morante | Información consolidada |
| UT-ACT13-02 | Crear las actividades principales en Jira | Alex Mendoza Morante | Actividades creadas |
| UT-ACT13-03 | Crear y vincular las subtareas | Alex Mendoza Morante | Subtareas registradas |
| UT-ACT13-04 | Asignar responsables, fechas y estados | Alex Mendoza Morante | Unidades de trabajo asignadas |

# Documentacion y Modelado

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT14-01 | Definir la estructura del Documento de Visión | Víctor Tello Bravo | Índice y estructura definidos |
| UT-ACT14-02 | Redactar el propósito, alcance y oportunidad del producto | Víctor Tello Bravo | Secciones iniciales redactadas |
| UT-ACT14-03 | Incorporar interesados, actores y requisitos | Víctor Tello Bravo | Información consolidada |
| UT-ACT14-04 | Revisar y registrar la versión del documento | Luis Rodríguez Barrera | Primera versión revisada |
| UT-ACT15-01 | Definir el límite de Barrio Solidario | Kevin Carriel Bonoso | Límite del sistema identificado |
| UT-ACT15-02 | Incorporar actores y servicios externos | Kevin Carriel Bonoso | Actores externos representados |
| UT-ACT15-03 | Definir los flujos de información | Kevin Carriel Bonoso | Interacciones representadas |
| UT-ACT15-04 | Revisar y documentar el diagrama de contexto | Víctor Tello Bravo | Diagrama validado |
| UT-ACT16-01 | Identificar los objetos principales del dominio | Kevin Carriel Bonoso | Objetos del dominio identificados |
| UT-ACT16-02 | Definir los atributos conceptuales de los objetos | Luis Ramírez Conejo | Atributos documentados |
| UT-ACT16-03 | Establecer las relaciones y cardinalidades | Kevin Carriel Bonoso | Relaciones definidas |
| UT-ACT16-04 | Revisar y documentar el modelo conceptual | Mario Luzardo Fierro | Modelo conceptual validado |
| UT-ACT17-01 | Revisar la estructura del Acta de Constitución | Alex Mendoza Morante | Estructura validada |
| UT-ACT17-02 | Incorporar objetivos, alcance y participantes | Alex Mendoza Morante | Información consolidada |
| UT-ACT17-03 | Registrar los acuerdos y herramientas de trabajo | Alex Mendoza Morante | Acuerdos documentados |
| UT-ACT17-04 | Realizar la revisión final del acta | Luis Rodríguez Barrera | Acta revisada |

# Evidencias, calidad y cierre

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ACT18-01 | Identificar las evidencias requeridas para el Sprint | Luis Rodríguez Barrera | Lista de evidencias definida |
| UT-ACT18-02 | Recopilar capturas, actas y documentos | Luis Rodríguez Barrera | Evidencias recopiladas |
| UT-ACT18-03 | Clasificar las evidencias por actividad | Luis Rodríguez Barrera | Evidencias organizadas |
| UT-ACT18-04 | Elaborar el documento de evidencias | Luis Rodríguez Barrera | Documento consolidado |
| UT-ACT19-01 | Revisar la estructura, formato y ortografía de los documentos | Luis Rodríguez Barrera | Observaciones registradas |
| UT-ACT19-02 | Comprobar la consistencia entre documentos | Luis Rodríguez Barrera | Consistencia verificada |
| UT-ACT19-03 | Verificar el cumplimiento de requisitos y trazabilidad | Luis Rodríguez Barrera | Trazabilidad comprobada |
| UT-ACT19-04 | Validar las correcciones aplicadas | Luis Rodríguez Barrera | Documentos revisados y aprobados |
| UT-ACT20-01 | Verificar las actividades terminadas | Alex Mendoza Morante | Trabajo completado verificado |
| UT-ACT20-02 | Presentar los resultados del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Resultados socializados |
| UT-ACT20-03 | Registrar los pendientes y observaciones | Alex Mendoza Morante | Pendientes documentados |
| UT-ACT20-04 | Formalizar el cierre del Sprint 1 | Alex Mendoza Morante | Cierre del Sprint registrado |

# Unidades de trabajo del product owner

| Código | Unidad de trabajo | Responsable | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-PO01-01 | Analizar el problema y las necesidades sociales | Víctor Tello Bravo | Problema del producto delimitado |
| UT-PO01-02 | Definir la propuesta de valor de Barrio Solidario | Víctor Tello Bravo | Propuesta de valor formulada |
| UT-PO01-03 | Redactar el objetivo del producto | Víctor Tello Bravo | Objetivo del producto redactado |
| UT-PO01-04 | Validar el objetivo con los interesados | Víctor Tello Bravo | Objetivo validado |
| UT-PO02-01 | Recopilar las necesidades del producto | Víctor Tello Bravo | Necesidades recopiladas |
| UT-PO02-02 | Crear las épicas e historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Elementos del backlog creados |
| UT-PO02-03 | Revisar las descripciones y dependencias | Víctor Tello Bravo | Product Backlog revisado |
| UT-PO02-04 | Actualizar el Product Backlog | Víctor Tello Bravo | Product Backlog actualizado |
| UT-PO03-01 | Definir los criterios de priorización | Víctor Tello Bravo | Criterios establecidos |
| UT-PO03-02 | Analizar el valor, riesgo y dependencia de las historias | Víctor Tello Bravo | Historias analizadas |
| UT-PO03-03 | Asignar la prioridad a cada historia de usuario | Víctor Tello Bravo | Prioridades registradas |
| UT-PO03-04 | Validar el orden del Product Backlog | Víctor Tello Bravo | Orden del backlog aprobado |
| UT-PO04-01 | Identificar los resultados esperados de las historias | Víctor Tello Bravo | Resultados identificados |
| UT-PO04-02 | Redactar criterios de aceptación verificables | Víctor Tello Bravo | Criterios redactados |
| UT-PO04-03 | Revisar los criterios con el equipo | Víctor Tello Bravo | Criterios revisados |
| UT-PO04-04 | Actualizar las historias de usuario | Víctor Tello Bravo | Historias actualizadas |
| UT-PO05-01 | Presentar el Product Backlog priorizado | Víctor Tello Bravo | Backlog presentado |
| UT-PO05-02 | Explicar las historias seleccionadas para el Sprint | Víctor Tello Bravo | Historias aclaradas |
| UT-PO05-03 | Resolver las dudas funcionales del equipo | Víctor Tello Bravo | Dudas atendidas |
| UT-PO05-04 | Acordar el alcance y el objetivo del Sprint | Víctor Tello Bravo | Alcance acordado |
| UT-PO05-05 | Validar el Sprint Backlog | Víctor Tello Bravo | Sprint Backlog validado |

# Meta del sprint 2

El Sprint 2 se desarrollará desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2026. Su ejecución estará orientada a revisar y consolidar la documentación del proyecto, validar los requisitos, refinar las historias de usuario y desarrollar el diseño inicial del modelo de clases de Barrio Solidario.

Las actividades serán registradas y controladas mediante Jira. Cada actividad principal contendrá unidades de trabajo asignadas individualmente, de acuerdo con los roles técnicos y de gestión del equipo.

Consolidar la documentación del proyecto, refinar las historias de usuario y sus unidades de trabajo, y desarrollar el diseño textual y gráfico inicial del modelo de clases de Barrio Solidario.

Para alcanzar esta meta, el equipo deberá:

- Revisar el Acta de Constitución y la documentación existente.

- Validar los requisitos funcionales y no funcionales.

- Refinar las historias de usuario y sus criterios de aceptación.

- Crear y asignar las unidades de trabajo en Jira.

- Revisar el modelo conceptual del dominio.

- Elaborar el diseño textual del modelo de clases.

- Elaborar el diagrama de clases UML.

- Definir la estructura inicial de interacción e interfaz.

- Consolidar la documentación y evidencias del Sprint.

# Alcance del Sprint 2

El Sprint 2 comprende la revisión y actualización de los principales documentos generados durante el Sprint 1, así como el desarrollo de los artefactos iniciales de diseño del sistema. También incluye la descomposición de las actividades en unidades de trabajo verificables y su correspondiente asignación en Jira.

El alcance incluye:

- Revisión del Acta de Constitución.

- Revisión de la estructura, formato y control de versiones de los documentos.

- Validación de requisitos funcionales y no funcionales.

- Refinamiento de las historias de usuario.

- Creación y asignación de tareas y subtareas.

- Revisión del modelo conceptual del dominio.

- Elaboración del diseño no gráfico del modelo de clases.

- Elaboración del diagrama de clases UML.

- Definición inicial de interfaces, navegación y accesibilidad.

- Revisión de calidad, seguridad y aplicación de APA 7.

- Organización de las evidencias y cierre del Sprint.

El Sprint no comprende todavía la implementación completa de las funcionalidades, la construcción definitiva de la base de datos ni el despliegue de Barrio Solidario.

# Actividades del Sprint 2

Las actividades principales fueron definidas durante la planificación del Sprint y registradas en Jira. Cada una dispone de un responsable principal, un periodo previsto y un resultado verificable.

| Código | Actividad | Responsable principal | Periodo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-S2-01 | Planificar el Sprint 2 | Alex Mendoza Morante | 30/08/2026 | Objetivo, alcance, actividades y responsables definidos. |
| ACT-S2-02 | Revisar el Acta de Constitución | Alex Mendoza Morante | 30–31/08/2026 | Acta revisada y observaciones incorporadas. |
| ACT-S2-03 | Revisar la documentación del proyecto | Luis Rodríguez Barrera | 30/08–02/09/2026 | Documentos revisados en estructura, coherencia y APA 7. |
| ACT-S2-04 | Validar los requisitos del sistema | Víctor Tello Bravo | 31/08–01/09/2026 | Requisitos funcionales y no funcionales validados. |
| ACT-S2-05 | Refinar las historias de usuario | Víctor Tello Bravo | 01–02/09/2026 | Historias y criterios de aceptación revisados. |
| ACT-S2-06 | Crear las unidades de trabajo | Kevin Carriel Bonoso | 02–03/09/2026 | Tareas y subtareas creadas y asignadas en Jira. |
| ACT-S2-07 | Revisar el modelo conceptual del dominio | Kevin Carriel Bonoso | 01–02/09/2026 | Entidades, relaciones y cardinalidades revisadas. |
| ACT-S2-08 | Elaborar el diseño textual del modelo de clases | Luis Ramírez Conejo | 02–03/09/2026 | Clases, atributos, operaciones y relaciones documentados. |
| ACT-S2-09 | Elaborar el diagrama de clases | Kevin Carriel Bonoso | 03–04/09/2026 | Diagrama de clases UML elaborado y revisado. |
| ACT-S2-10 | Definir la estructura de interacción e interfaz | Mario Luzardo Fierro | 02–04/09/2026 | Interfaces, navegación y criterios de accesibilidad definidos. |
| ACT-S2-11 | Consolidar el avance documental | Alex Mendoza Morante | 04–05/09/2026 | Documentos y evidencias consolidados. |
| ACT-S2-12 | Revisar y cerrar el Sprint 2 | Alex Mendoza Morante | 05/09/2026 | Resultados revisados y cierre documentado. |

Las fechas corresponden a la planificación inicial. Cualquier modificación deberá registrarse en Jira y comunicarse durante las reuniones de seguimiento.

# Unidades de trabajo del Sprint 2

Las actividades principales se descomponen en unidades de trabajo concretas, asignables y verificables. Estas unidades se registran como subtareas en Jira y se relacionan con la actividad principal correspondiente.

Para evitar una sección excesivamente extensa, las 70 unidades de trabajo que ya definimos pueden organizarse dentro del documento en los siguientes grupos.

Se registró el avance de las unidades de trabajo asignadas a Kevin Carriel Bonoso, vinculadas con la revisión del modelo conceptual y la consolidación del modelo de clases UML.

# Planificación y control documental

Comprende las unidades correspondientes a:

- ACT-S2-01: Planificar el Sprint 2.

- ACT-S2-02: Revisar el Acta de Constitución.

- ACT-S2-03: Revisar la documentación del proyecto.

Estas unidades incluyen la revisión del Sprint anterior, la definición del objetivo, la verificación de los roles, la revisión del Acta, la aplicación de APA 7 y la actualización del control documental.

# Requisitos e historias de usuario

Comprende las unidades correspondientes a:

- ACT-S2-04: Validar los requisitos del sistema.

- ACT-S2-05: Refinar las historias de usuario.

Estas unidades contemplan la revisión funcional, técnica, de interfaz, seguridad, calidad y accesibilidad de los requisitos e historias de usuario.

# Organización del trabajo en Jira

Comprende las unidades correspondientes a:

- ACT-S2-06: Crear las unidades de trabajo.

Incluye la identificación de tareas de arquitectura, frontend, backend, datos, pruebas, seguridad y documentación, así como su creación, relación y asignación en Jira.

# Modelado y diseño del sistema

Comprende las unidades correspondientes a:

- ACT-S2-07: Revisar el modelo conceptual del dominio.

- ACT-S2-08: Elaborar el diseño textual del modelo de clases.

- ACT-S2-09: Elaborar el diagrama de clases.

- ACT-S2-10: Definir la estructura de interacción e interfaz.

En este grupo deben colocarse las tablas detalladas de unidades de trabajo previamente definidas para el modelo conceptual, diseño textual, diagrama UML e interfaces.

# Consolidación y cierre

Comprende las unidades correspondientes a:

- ACT-S2-11: Consolidar el avance documental.

- ACT-S2-12: Revisar y cerrar el Sprint 2.

Estas unidades incluyen la actualización de documentos, organización de evidencias, validación de entregables, presentación de resultados, retrospectiva y cierre formal.

# Distribución del equipo

| Participante | Responsabilidad durante el Sprint 2 |
| --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Planificación, coordinación, Jira, control documental y cierre. |
| Víctor Tello Bravo | Priorización, validación de requisitos, refinamiento y aceptación funcional. |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitectura, unidades de trabajo, modelo conceptual y diagrama UML. |
| Mario Luzardo Fierro | Interfaces, navegación, UI/UX y accesibilidad. |
| Luis Ramírez Conejo | Diseño textual de clases, backend y datos. |
| Luis Rodríguez Barrera | Calidad, pruebas, seguridad, APA 7 y evidencias. |

# Entregables

| Entregable | Responsable |
| --- | --- |
| Acta de Constitución revisada | Alex Mendoza Morante |
| Requisitos funcionales y no funcionales validados | Víctor Tello Bravo |
| Historias de usuario refinadas | Víctor Tello Bravo |
| Unidades de trabajo registradas en Jira | Kevin Carriel Bonoso |
| Modelo conceptual del dominio revisado | Kevin Carriel Bonoso |
| Diseño textual del modelo de clases | Luis Ramírez Conejo |
| Diagrama de clases UML | Kevin Carriel Bonoso |
| Estructura inicial de interacción e interfaz | Mario Luzardo Fierro |
| Revisión de calidad, seguridad y APA 7 | Luis Rodríguez Barrera |
| Documentación y evidencias consolidadas | Alex Mendoza Morante |

# Criterios de finalización

El Sprint 2 se considerará finalizado cuando:

- Los entregables se encuentren disponibles para revisión.

- Los requisitos y las historias seleccionadas hayan sido revisados.

- Las unidades de trabajo estén registradas y actualizadas en Jira.

- El diseño textual sea coherente con el modelo conceptual.

- El diagrama de clases represente las clases y relaciones definidas.

- Los documentos modificados contengan su control de versiones.

- Las observaciones de calidad estén corregidas o registradas.

- Las evidencias estén organizadas.

- Se haya realizado la revisión y retrospectiva del Sprint.

# Seguimiento

El avance del Sprint 2 será controlado mediante Jira. Las actividades y unidades de trabajo se desplazarán entre los estados Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado.

El Scrum Master supervisará la actualización del tablero y gestionará los impedimentos; el Product Owner revisará los resultados funcionales; los responsables técnicos ejecutarán las unidades asignadas; y el responsable de calidad verificará los criterios de finalización y las evidencias.

Las reuniones de seguimiento se realizarán los martes de 21:00 a 22:00 y, cuando sea necesario, a demanda del proyecto.

# Resultados y cierre

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Actividades planificadas | 12 |
| Unidades de trabajo planificadas | 70 |
| Actividades finalizadas | Pendiente de cierre |
| Actividades en revisión | Pendiente de cierre |
| Actividades pendientes | Pendiente de cierre |
| Porcentaje de cumplimiento | Pendiente de cálculo |
| Entregables aceptados | Pendiente de validación |
| Pendientes trasladados | Pendiente de cierre |

# Forma de trabajo

Durante cada Sprint, el Product Owner seleccionará y priorizará las historias de usuario que aporten mayor valor al incremento. El Scrum Master facilitará la planificación y el seguimiento, mientras que los responsables de cada épica coordinarán su análisis, desarrollo, integración y documentación.

Una historia se considerará terminada únicamente cuando:

- Cumpla sus criterios de aceptación.

- Se encuentre implementada e integrada.

- Haya superado las pruebas correspondientes.

- No presente defectos críticos.

- Cumpla los controles de seguridad y accesibilidad aplicables.

- Su documentación se encuentre actualizada.

- Haya sido revisada y aceptada por el Product Owner.

# Modelo Kanban-Scrum

Para organizar y supervisar las actividades del proyecto Barrio Solidario se utiliza un modelo híbrido Kanban-Scrum mediante Jira. Scrum permite trabajar en periodos definidos denominados sprints, establecer una meta y seleccionar las historias de usuario que serán desarrolladas. Kanban complementa este proceso mediante un tablero visual que permite conocer el estado de cada historia, identificar bloqueos y controlar el avance del equipo.

Las historias seleccionadas para el Sprint se incorporan al tablero como tarjetas. Cada tarjeta contiene el código y nombre de la historia, la épica relacionada, el responsable y demás información necesaria para su seguimiento. A medida que el trabajo avanza, la tarjeta se desplaza entre las siguientes columnas:

| Estado | Descripción | Condición para avanzar |
| --- | --- | --- |
| To Do | Contiene las historias seleccionadas para el Sprint que todavía no han comenzado. | La historia debe tener descripción, responsable, épica y criterios de aceptación. |
| In Progress | Representa las historias que están siendo desarrolladas por el integrante asignado. | El responsable debe haber iniciado efectivamente el trabajo. |
| In Review | Contiene las historias desarrolladas que necesitan revisión técnica o funcional. | Debe existir un resultado o evidencia que pueda revisarse. |
| Done | Incluye las historias finalizadas y aceptadas. | La historia debe cumplir sus criterios de aceptación y no tener defectos críticos abiertos. |

El flujo habitual será:

To Do  In Progress  In Review  Done

Los integrantes del equipo deberán mantener actualizado el estado de sus historias en Jira. Ninguna tarjeta deberá trasladarse directamente desde To Do hasta Done, debido a que el trabajo debe pasar previamente por desarrollo y revisión.

El Scrum Master supervisará el avance general y apoyará en la resolución de bloqueos. El Product Owner revisará los resultados funcionales y validará el cumplimiento de las historias. Los responsables técnicos desarrollarán las actividades asignadas y el responsable de calidad verificará los criterios de aceptación antes de cerrar cada historia.

Durante las reuniones periódicas de seguimiento, realizadas los martes de 21:00 a 22:00 y cuando el proyecto lo requiera, el equipo revisará las historias pendientes, en progreso, en revisión y terminadas. Esto permitirá detectar retrasos, redistribuir actividades y acordar acciones para cumplir la meta del Sprint.

# Reglas de uso del tablero

Cada historia debe contar con responsable, descripción, épica y criterios de aceptación.

El responsable debe actualizar la tarjeta cuando cambie el estado del trabajo.

Las dificultades o dependencias deben registrarse en Jira y comunicarse al Scrum Master.

Una historia solamente puede pasar a Done después de ser revisada.

Las historias incompletas al cierre del Sprint deben regresar al Product Backlog o ser replanificadas.

Los comentarios, archivos y evidencias deben agregarse a la tarjeta correspondiente.