Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr.,Ph.D.(c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramirez Conejo |
|  | Luis Rodriguez Barrera |
|  | Victor Tello Bravo |
| Fecha de Entrega | 27 de septiembre del 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Identificación del documento	3

Control de versiones del documento	3

Información del sprint	4

Objetivo del sprint	4

Alcance	4

Entregables	5

Actividades y unidades de trabajo	5

Distribución del equipo	6

Criterios de finalización	6

Riesgos y acciones	7

Seguimiento	7

Aprobación del plan	7

Tabla 1 Información del sprint	4

Tabla 2 Entregables	5

Tabla 3 Épicas y resultados del Sprint 3	6

Tabla 4 Distribución del equipo	6

Tabla 5 Riesgos y acciones	7

Tabla 6 Revisión y aprobación	8

# Identificación del documento

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Documento | Plan y Seguimiento del Sprint 3 |
| Proyecto | Barrio Solidario |
| Sprint | Sprint 3 |
| Periodo | 06/09/2026 al 18/09/2026 |
| Versión | 1.1 |
| Estado | Cerrado |
| Responsable de elaboración | Alex Mendoza Morante - Scrum Master |
| Responsable de priorización | Víctor Tello Bravo - Product Owner |
| Responsable de revisión | Luis Rodríguez Barrera - Calidad, pruebas y seguridad |
| Equipo participante | Kevin Carriel Bonoso Mario Luzardo Fierro Luis Ramírez Conejo Luis Rodríguez Barrera |

# Control de Versiones del documento

| Versión | Fecha | Actividad ejecutada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 06/09/2026 | Creación de la estructura inicial del Plan del Sprint 3. | Alex Mendoza Morante |
| 0.2 | 07/09/2026 | Definición del objetivo, alcance, épicas, responsables y entregables. | Alex Mendoza Morante |
| 0.3 | 08/09/2026 | Priorización del trabajo funcional, documental y técnico del Sprint. | Víctor Tello Bravo |
| 0.4 | 09/09/2026 | Incorporación de calidad, riesgos, cambios, BPMN y actualización del Documento de Visión. | Luis Rodríguez Barrera |
| 0.5 | 09/09/2026 | Incorporación de interfaz HTML, servicios Python, autenticación e integración. | Kevin Carriel Bonoso |
| 0.6 | 12/09/2026 | Actualización del seguimiento, pruebas, evidencias y defectos en Jira. | Alex Mendoza Morante |
| 1.0 | 13/09/2026 | Consolidación de resultados y cierre del Sprint 3. | Alex Mendoza Morante |
| 1.1 | 24/09/2026 | Actualización final del seguimiento y estado de las épicas ejecutadas. | Alex Mendoza Morante |

Objetivo del documento

El presente documento establece el plan y consolida el seguimiento del Sprint 3 de Barrio Solidario. Incluye el objetivo, alcance, épicas, entregables, responsabilidades, riesgos, criterios de finalización y resultados registrados en Jira durante el periodo comprendido entre el 6 y el 18 de septiembre de 2026.

# Información del Sprint

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Nombre | Sprint 3 - Gestión, desarrollo e integración del MVP |
| Duración | Trece días calendario |
| Fecha de inicio | 06/09/2026 |
| Fecha de finalización | 18/09/2026 |
| Épicas | EP-02 a EP-12 |
| Herramienta de seguimiento | Jira |
| Modelo de trabajo | Scrum con tablero y cronograma de seguimiento |
| Estados | Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado |
| Resultado general | Épicas planificadas completadas y registradas como finalizadas |

Tabla 1 Información del sprint

# Objetivo del Sprint

Gestionar los controles de calidad, riesgos y cambios; actualizar los procesos y documentos del proyecto; desarrollar e integrar la interfaz HTML y los servicios Python; y validar mediante pruebas los flujos priorizados de registro, autenticación, sesiones, panel y perfil del MVP.

# Alcance

El Sprint 3 comprende:

- Planificación y seguimiento de las actividades en Jira.

- Definición y ejecución de la gestión de calidad.

- Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos.

- Definición del proceso y formato de control de cambios.

- Modelado de los procesos principales mediante BPMN.

- Actualización del Documento de Visión y su trazabilidad.

- Desarrollo e integración de las pantallas HTML priorizadas.

- Desarrollo de servicios y métodos en Python.

- Integración de autenticación, sesiones, roles y persistencia.

- Ejecución de pruebas y revisión del incremento.

- Demostración funcional y cierre técnico del Sprint.

No comprende las funciones de versiones posteriores al MVP ni el despliegue productivo de la plataforma.

# Entregables

| Entregable | Responsable |
| --- | --- |
| Planificación y seguimiento del Sprint en Jira | Alex Mendoza Morante |
| Matriz y plan de gestión de calidad | Luis Rodríguez Barrera |
| Matriz de gestión de riesgos | Kevin Carriel Bonoso |
| Formato y plan de control de cambios | Alex Mendoza Morante |
| Modelos BPMN de los procesos priorizados | Kevin Carriel Bonoso |
| Documento de Visión actualizado | Víctor Tello Bravo |
| Interfaz HTML del MVP | Mario Luzardo Fierro |
| Servicios Python y persistencia | Luis Ramírez Conejo |
| Autenticación e integración del MVP | Kevin Carriel Bonoso |
| Casos, resultados y evidencias de prueba | Luis Rodríguez Barrera |
| Demostración y cierre técnico del Sprint | Alex Mendoza Morante |

Tabla 2 Entregables

# Actividades y unidades de trabajo

Las épicas del Sprint 3 agruparon el trabajo de gestión, documentación, desarrollo, integración y validación. Las actividades y subactividades se registraron en Jira con un responsable individual, prioridad, fechas, estado y evidencia. El seguimiento permitió identificar dependencias y mantener la trazabilidad del incremento.

| Épica | Responsable principal | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- |
| EP-02 Planificación y seguimiento en Jira | Alex Mendoza Morante | Cronograma, responsables, prioridades, estados y evidencias actualizados. |
| EP-03 Gestión de calidad | Luis Rodríguez Barrera | Criterios, controles, responsables y formato de seguimiento definidos. |
| EP-04 Gestión de riesgos | Kevin Carriel Bonoso | Riesgos evaluados, priorizados y relacionados con acciones de respuesta. |
| EP-05 Gestión y control de cambios | Alex Mendoza Morante | Formato, flujo, responsables y criterios de aprobación establecidos. |
| EP-06 Modelado de procesos BPMN | Kevin Carriel Bonoso | Procesos generales y flujos de registro, acceso y recuperación modelados. |
| EP-07 Actualización del Documento de Visión | Víctor Tello Bravo | Documento actualizado con calidad, riesgos, cambios, BPMN y planificación. |
| EP-08 Desarrollo de interfaz HTML | Mario Luzardo Fierro | Pantallas principales desarrolladas con identidad visual y accesibilidad. |
| EP-09 Desarrollo de servicios en Python | Luis Ramírez Conejo | Servicios de registro, acceso, perfil y persistencia implementados. |
| EP-10 Autenticación e integración del MVP | Kevin Carriel Bonoso | Frontend, backend, sesiones, roles y datos integrados para los flujos principales. |
| EP-11 Pruebas y revisión del incremento | Luis Rodríguez Barrera | Pruebas ejecutadas, defectos registrados y evidencias consolidadas. |
| EP-12 Demostración y cierre técnico | Alex Mendoza Morante | Incremento revisado, demostrado y cerrado en Jira. |

Tabla 3 Épicas y resultados del Sprint 3

# Distribución del equipo

| Participante | Responsabilidad durante el Sprint 3 |
| --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Coordinación, Jira, planificación, control de cambios, evidencias y cierre. |
| Víctor Tello Bravo | Priorización, alcance, criterios de aceptación, trazabilidad y actualización de visión. |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitectura, riesgos técnicos, BPMN, autenticación, integración y seguridad. |
| Mario Luzardo Fierro | Interfaz HTML, navegación, identidad visual, adaptación y accesibilidad. |
| Luis Ramírez Conejo | Servicios Python, modelos, autenticación, datos y persistencia. |
| Luis Rodríguez Barrera | Calidad, pruebas, seguridad, defectos y evidencias de validación. |

Tabla 4 Distribución del equipo

# Criterios de finalización

El Sprint 3 se considerará finalizado cuando:

- Las épicas planificadas estén registradas y actualizadas en Jira.

- Las matrices de calidad y riesgos se encuentren disponibles para seguimiento.

- El proceso y formato de control de cambios estén definidos.

- Los modelos BPMN representen los procesos priorizados del MVP.

- El Documento de Visión incorpore los cambios y artefactos del Sprint.

- La interfaz HTML y los servicios Python estén integrados en los flujos principales.

- Las pruebas cuenten con resultados, defectos y evidencias verificables.

- La demostración del incremento se complete y el cierre quede registrado.

# Riesgos y acciones

| Riesgo | Acción prevista |
| --- | --- |
| Sobrecarga por ejecución simultánea de documentación y desarrollo | Priorizar las épicas críticas y asignar responsables individuales. |
| Integración tardía entre HTML, Python y base de datos | Integrar progresivamente los flujos de registro y acceso antes del cierre. |
| Criterios de aceptación o pruebas incompletas | Revisar historias y casos de prueba antes de validar el incremento. |
| Defectos de autenticación, sesiones o permisos | Aplicar pruebas negativas y atender primero los defectos Highest y High. |
| Falta de coherencia entre documentos, BPMN y software | Ejecutar revisión cruzada y actualizar la trazabilidad. |
| Evidencias insuficientes para demostrar el avance | Adjuntar evidencias en Jira al completar cada actividad. |

Tabla 5 Riesgos y acciones

# Seguimiento

El seguimiento se realizó mediante Jira y reuniones periódicas. El Scrum Master verificó fechas, responsables, prioridades, estados y evidencias; el Product Owner validó el alcance y los resultados funcionales; y calidad registró pruebas y defectos. Al cierre, las épicas EP-02 a EP-12 se registraron como finalizadas. Los resultados del Sprint constituyen la base documental y técnica para la integración, validación y entrega final del Sprint 4.

# Aprobación del plan

| Participante | Rol | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master | Elaboración, seguimiento y cierre |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner | Priorización y aceptación funcional |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software | Validación técnica e integración |
| Mario Luzardo Fierro | Frontend, UI/UX y accesibilidad | Conformidad de interfaz |
| Luis Ramírez Conejo | Backend y datos | Conformidad de servicios y datos |
| Luis Rodríguez Barrera | Calidad, pruebas y seguridad | Revisión de calidad y evidencias |
| Ing. Victoria García Velásquez | Patrocinadora académica | Revisión académica |

Tabla 6 Revisión y aprobación