Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades

Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

| Asignatura | Ingeniería de Software II |
| --- | --- |
| Docente | Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph. D. (c) |
| Estudiantes | Alex Mendoza Morante |
|  | Kevin Carriel Bonoso |
|  | Mario Luzardo Fierro |
|  | Luis Ramírez Conejo |
|  | Luis Rodríguez Barrera |
|  | Víctor Tello Bravo |
| Fecha de Entrega | 29 de agosto de 2026 |
| Guayaquil – Ecuador 2026 |  |

Contenido

1.	Datos generales	3

2.	Participantes	3

3.	Objetivo de la reunión	3

4.	Temas tratados	3

5.	Objetivo del Sprint 1	3

6.	Actividades acordadas	4

7.	Acuerdos	4

8.	Criterios de cierre del Sprint	4

9.	Firmas o validación	5

# Datos generales

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario |
| Tipo de reunión | Sprint Planning – Sprint 1 |
| Fecha | 18 de agosto de 2026 |
| Hora de inicio | 22:00 |
| Hora de finalización | 23:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Herramienta | Google Meet |
| Facilitador | Alex Mendoza Morante – Scrum Master |
| Responsable de la minuta | Victor Tello |

# Participantes

| Participante | Rol | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master | Presente |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner | Presente |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software | Presente |
| Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad | Presente |
| Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos | Presente |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad | Presente |

# Objetivo de la reunión

Planificar el trabajo correspondiente al Sprint 1, definir su objetivo, seleccionar las actividades prioritarias, asignar responsables y establecer los entregables requeridos para iniciar formalmente el proyecto Barrio Solidario.

# Temas tratados

- Organización del equipo y asignación de roles.

- Identificación preliminar de actores e interesados.

- Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales.

- Elaboración de historias de usuario.

- Creación y priorización inicial del Product Backlog.

- Configuración de las unidades de trabajo en Jira.

- Definición del flujo de trabajo Kanban-Scrum.

- Inicio del Documento de Visión.

- Definición inicial del modelo conceptual.

# Objetivo del Sprint 1

Conformar y organizar el equipo, identificar a los actores e interesados, recopilar y clasificar los requisitos iniciales, elaborar las historias de usuario, estructurar el Product Backlog, registrar las unidades de trabajo en Jira e iniciar la documentación y el modelado conceptual de Barrio Solidario.

# Actividades acordadas

| Actividad | Responsable | Fecha prevista | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir roles del proyecto | Equipo | 15/08/2026 | Roles aprobados |
| Identificar actores e interesados | Product Owner | 16/08/2026 | Matriz de interesados |
| Levantar requisitos funcionales | Product Owner y equipo | 19/08/2026 | Matriz de RF |
| Levantar requisitos no funcionales | Arquitecto y calidad | 19/08/2026 | Matriz de RNF |
| Elaborar historias de usuario | Product Owner y equipo | 19/08/2026 | Historias priorizadas |
| Configurar Jira y el tablero | Scrum Master | 19/08/2026 | Tablero activo |
| Elaborar diseño conceptual inicial | Arquitecto | 19/08/2026 | Modelo inicial |
| Iniciar el Documento de Visión | Equipo | 28/08/2026 | Primera versión documental |

# Acuerdos

| Código | Acuerdo |
| --- | --- |
| AC-01 | Jira será la herramienta oficial para la gestión de historias, tareas y estados. |
| AC-02 | Google Meet será utilizado para reuniones virtuales. |
| AC-03 | El Product Owner priorizará el Product Backlog. |
| AC-04 | Cada tarea deberá registrar responsable, fecha y estado. |
| AC-05 | Los documentos oficiales se almacenarán en Google Drive. |
| AC-06 | El equipo realizará reuniones de seguimiento los martes de 21:00 a 22:00 y reuniones adicionales cuando sean necesarias. |

# Criterios de cierre del Sprint

- Roles y participantes identificados.

- Actores e interesados documentados.

- Requisitos funcionales y no funcionales recopilados.

- Historias de usuario elaboradas.

- Product Backlog inicial priorizado.

- Unidades de trabajo registradas en Jira.

- Documento de Visión iniciado.

- Modelo conceptual inicial elaborado.

# Firmas o validación

| Nombre | Rol | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Alex Mendoza Morante | Scrum Master |  |
| Víctor Tello Bravo | Product Owner |  |
| Kevin Carriel Bonoso | Arquitecto de software |  |
| Mario Luzardo Fierro | Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad |  |
| Luis Ramírez Conejo | Ingeniero de backend y datos |  |
| Luis Rodríguez Barrera | Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad |  |