Barrio Solidario – Plataforma de Atención de Necesidades

Documentación de métodos y avance técnico

Evidencia documental y guía de explicación técnica

| Sprint | Sprint 3 (06/09/2026 – 20/09/2026) |
| --- | --- |
| Responsable | Luis Ramírez Conejo |
| Rol | Ingeniero de backend y datos |
| Fecha de elaboración | 13/09/2026 |
| Fuente de trabajo | Jira SCRUM, repositorio GitHub y documentación vigente del proyecto |

# 1. Propósito

Consolidar la documentación de métodos y servicios, describir el avance técnico registrado en Jira y preparar una explicación coherente del trabajo de backend y datos para revisión del Sprint 3.

# 2. Resumen de arquitectura

El backend del MVP se organiza alrededor de una aplicación Python/Django con persistencia relacional en MySQL. La responsabilidad principal de Luis Ramírez Conejo se concentra en la estructura del proyecto, modelo de usuario, conexión a datos, servicios de usuario, autenticación, sesiones, consulta de roles e integración del flujo básico de registro y panel.

# 3. Catálogo documental de métodos

| Método | Finalidad | Parámetros mínimos | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| registrar_usuario | Crear una cuenta válida. | datos personales, correo/usuario, contraseña, rol inicial | usuario/confirmación o errores de validación |
| consultar_usuario | Obtener información básica autorizada. | id de usuario o sesión | datos permitidos |
| actualizar_usuario | Modificar datos permitidos. | id + campos editables | perfil actualizado |
| autenticar_usuario | Validar acceso. | credencial + contraseña | sesión/usuario autenticado |
| obtener_rol | Resolver permisos/opciones. | usuario o sesión | rol vigente |
| cerrar_sesion | Finalizar acceso autenticado. | sesión | confirmación de cierre |
| registrar_evento | Guardar trazabilidad básica. | usuario, tipo, detalle | confirmación o registro interno |

# 4. Estado de actividades al 13/09/2026

| Estado | Actividades principales |
| --- | --- |
| En curso | SCRUM-355 estructura Python; SCRUM-356 base de datos; SCRUM-357 modelo de usuario; SCRUM-358 servicio de usuarios; SCRUM-362 integración de registro; además subtareas asociadas. |
| En revisión | SCRUM-390 inventario de entregables documentales. |
| Por hacer | SCRUM-359 autenticación; SCRUM-360 métodos complementarios; SCRUM-361 documentación de métodos; SCRUM-365 panel por rol; SCRUM-376 presentación del avance; varias subtareas de cierre/integración. |

Este estado corresponde a Jira en la fecha de elaboración. No debe interpretarse como evidencia de que el código ya esté publicado en GitHub; la verificación técnica requiere revisar el repositorio y ejecutar el incremento.

# 5. Evidencias que deben acompañar la revisión técnica

- Estructura real del proyecto Python/Django en el repositorio.

- Archivo de dependencias y ejemplo de variables de entorno sin secretos.

- Modelos y migraciones de usuario/rol y tablas iniciales.

- Código del servicio de registro y autenticación.

- Rutas y vistas que conectan formularios HTML con el backend.

- Pruebas o capturas del registro, login, panel por rol y logout.

- Commits identificables y comentarios de Jira que relacionen la evidencia.

# 7. Relación con Jira

| Jira | Cobertura |
| --- | --- |
| SCRUM-319 | Épica de servicios Python; este documento resume su alcance técnico. |
| SCRUM-361 / SCRUM-458 | Documentación de finalidad, parámetros, respuestas y errores. |
| SCRUM-429 | Descripción de estructura, métodos, servicios y base de datos. |
| SCRUM-376 / SCRUM-488 | Preparación y presentación de la explicación técnica del avance. |